**Отчет о реализации проекта «Народный бюджет» в городе Бузулуке**

**за I квартал 2021 года**

Решением городского Совета депутатов от 24.12.2020 № 24 в бюджете города Бузулука на 2021 год на реализацию проекта «Народный бюджет» предусмотрено 3000,0 тыс. рублей.

Согласно сформированному перечню заявок в 2020 году будет установлена спортивно-оздоровительная площадка с зоной тренажеров и воркаута по адресу 3 микрорайон д. № 7 и д. № 7А, проведен ремонт дороги по адресу ул. Радужная, от д.1 до д.47.

Управлением жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации города Бузулука в 1 квартале определен вид и форма ограждения и набор элементов спортивно-оздоровительной площадки, предлагаемых к поставке, осуществлялся сбор коммерческих предложений, подготовлена аукционная документация. Проведение электронного аукциона запланировано на 24.04.2020.

Управление градообразования и капитального строительства администрации города Бузулука 23.04.2021 года подписан контракт на проведение ремонта дороги срок исполнения работ по контракту до 01.07.2021.