ОТЧЕТ

о реализации заявок в рамках проекта «Народный бюджет»

за 2017 год

(указывается отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы города Бузулука, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, непрограммного направления, в рамках которых осуществлялась реализация заявки  (далее – мероприятие) | Действия по реализации мероприятия | Результат реализации мероприятия | | | | Финансовое обеспечение мероприятия, рублей | |
| Наименование | Ед. изм. | Значение | | План | Факт |
| Прогнозное | Фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории и создание комфортных условий для проживания населения города Бузулука» Подпрограмма «Комплексное благоустройство территории города Бузулука»  Основное мероприятие «Организация комплексного благоустройства города»  Мероприятие «Приобретение и установка детских игровых площадок в рамках проекта «Народный бюджет» | Установка детских игровых площадок | Детская площадка | шт. | 5 | 5 | 1 079 400,0 | 1079399,08 |