|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта,  место расположения объекта | Источники финансирования | Полная стоимость строительства  (тыс. рублей) | | | | | | Планируемые сроки строительства (годы) |
| всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1. Создание объектов социальной инфраструктуры | | | | | | | | |
| 1.1 Школа на 825 учащихся в городе Бузулуке (ул. Мурманская) | Бюджет города, областной бюджет, федеральный бюджет | 1 231 207,80 | 486 265,3 | 744 942,5 | - | - | - | 2023-2024 |
| 1.2 Школа на 1135 учащихся в городе Бузулуке (ул. Рабочая) | Бюджет города, областной бюджет, федеральный бюджет | Отсутствие подтвержденного финансирования |  |  |  |  |  | 2025-2026 |
| 1.3 Школа на 1135 учащихся в городе Бузулуке (ул. Николаевская) | Бюджет города, областной бюджет, федеральный бюджет | Отсутствие подтвержденного финансирования |  |  |  |  |  | 2027-2028 |
| 1.4 Детский сад на 140 мест по ул. Нефтяников в г. Бузулуке | Бюджет города, областной бюджет, федеральный бюджет | Отсутствие подтвержденного финансирования |  |  |  |  |  | 2027 |
| 1.5 Микрорайон «Никольский» г. Бузулук. Строительство «Детский сад на 140 мест» | Бюджет города, областной бюджет, федеральный бюджет | Отсутствие подтвержденного финансирования |  |  |  |  |  | 2027 |
| 1. Создание объектов транспортной инфраструктуры | | | | | | | | |
| 2.1 ул. Юго-Западная, ул. Промышленная | Бюджет города, областной бюджет | 248 575,48 | - | 248 575,48 | - | - | - | 2024 |
| 2.2 Микрорайон «Никольский». 1 очередь строительства. Муниципальные автодороги. 2-7 этап. | Бюджет города, областной бюджет | 169 696,78 | - | 35 000,00 |  |  |  | 2024-2028 |
| 1. Иные объекты | | | | | | | | |
| 3.1 Троицкий парк | Бюджет города, областной бюджет, федеральный бюджет, внебюджетные источники | 116 393,730 | 116 393,730 | - | - | - | - | 2023 |
| 3.2 Аллея «Дружба» | Бюджет города, областной бюджет, федеральный бюджет | 129 008,115  2021-30 029,368  2022-31 256,947 | 30 649,20 | 37 072,60 | - | - | - | 2021-2024 |
| 3.3 Сквер «Никольский» | Бюджет города, областной бюджет, федеральный бюджет, внебюджетные источники | Отсутствие подтвержденного финансирования |  |  |  |  |  | 2025 |