Муниципальное образование город Бузулук Оренбургской области

VI созыв

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

г. Бузулук

РЕШЕНИЕ

01.03.2022г.                                                                                                    № 176

О внесении изменений

в решение городского Совета

депутатов от 29.12.2017 № 354

«Об утверждении программы

комплексного развития

социальной инфраструктуры

муниципального образования

город Бузулук Оренбургской

области»

В соответствии со статьями 8, 26 Градостроительного кодекса                         Российской Федерации, пунктом 6.1 части 1 статьи 17 Федерального закона           от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», статьями 8, 25 Устава города Бузулука, городской Совет депутатов решил:

- Внести изменения в решение городского Совета депутатов от 29.12.2017 № 354 «Об утверждении программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования город Бузулук Оренбургской области», изложив приложение в новой редакции согласно приложению.

2.	Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в газете «Российская провинция», подлежит официальному опубликованию на правовом интернет – портале Бузулука БУЗУЛУК – ПРАВО.РФ и размещению на официальном сайте администрации города Бузулука www.бузулук.рф.

3.	Настоящее решение подлежит включению в областной регистр                       муниципальных нормативных правовых актов.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по экономическим вопросам.

Председатель городского

Совета депутатов 	                                                                                  А.А. Шубин

Глава города 	                                                                                  В.С. Песков

Разослано: в дело, Бузулукской межрайонной прокуратуре, постоянной                   депутатской комиссии по экономическим вопросам, Управлению градообразования и капитального строительства города Бузулука, Управление по информационной политике администрации города Бузулука, редакция газеты «Росиийская провинция», ООО «Информправо плюс»

Приложение к решению городского Совета депутатов

от 01.03.2022 № 176

Программа

комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования город Бузулук Оренбургской области (актуализация)

- Паспорт Программы

| Наименование программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования город Бузулук Оренбургской области (далее – программа). |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | Градостроительного кодекса Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»; Постановление Правительства Оренбургской области от 06.06.2016 № 389-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Оренбургской области»; Решение городского Совета депутатов муниципального образования город Бузулук Оренбургской области от 22.11.2011 № 192 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования город Бузулук Оренбургской области», (далее- Местные нормативы градостроительного проектирования). Генеральный план города Бузулука, утвержденный решением городского Совета депутатов от 26.12.2006 № 906 (далее - Генеральный план) |
| Наименование заказчика и разработчика программы, их местонахождение | Заказчик программы: Управление градообразования и капитального строительства города Бузулука Адрес: 461040, Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Галактионова, д. 29 |
|  | Разработчик программы: Индивидуальный предприниматель Мирошниченко Валерий Григорьевич Свидетельство 26 № 004024097 от 07.03.2013 года Юридический адрес: 356110, Россия, Ставропольский край, Изобильненский район, п.Рыздвяный, ул. Первомайская, 43 |
| Цели и задачи программы | Целями программы являются обеспечение: - безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры города Бузулука; - доступности объектов социальной инфраструктуры города Бузулука для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования; - сбалансированного, перспективного развития социальной инфраструктуры города Бузулука в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры; - достижения расчетного уровня обеспеченности населения города Бузулука услугами в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры в соответствии с нормативами градостроительного проектирования; - эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры. Задачами программы являются: - обеспечение потребности населения в социальных услугах и развитие инфраструктуры социального обслуживания в соответствии с Генеральным планом города Бузулука - достижение значений целевых показателей обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры. |
| Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | 1. На 01.01.2022 в дошкольных образовательных организациях (далее-ДОО) 5345 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Согласно действующих СанПиН число мест в ДОО, с учетом групп для детей раннего возраста и комбинированных и компенсирующих групп, 5012. Из них мест в группах комбинированной направленности – 38, компенсирующей направленности – 465, оздоровительной направленности – 54, общеразвивающей направленности – 4455. 2. На 01.01.2022 в общеобразовательных организациях (далее-ООО) обучается 11309 детей в возрасте от 7 до 16 лет. Согласно действующих СанПиН число мест в ООО 7166 мест (современное состояние). 3. Доступность для населения объектов для занятия физической культурой (далее - физкультурой) и спортом: - Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий - рост с 4903 кв.м зала (современное состояние) до 6650 кв.м зала (итог программы); 4. Медицинские организации государственной системы здравоохранения: - Больницы - 1306 коек современное состояние (самодостаточно); - Поликлиники – рост с 1550 посещений до 2090 посещений; 5. Доступность для населения услуг в сфере социальной защиты населения: - Дома-интернаты для престарелых (с 60 лет) и инвалидов – самодостаточно - Психоневрологический дом-интернат- самодостаточно; 6. Доступность услуг для населения в учреждениях сферы культуры – самодостаточно. |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | - Реконструкции стадиона «Локомотив»; - Модернизация стадиона в 3 микрорайоне (ремонт трибун, ремонт беговой дорожки, обустройство освещения стадиона); - Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (далее-ФОК) на стадионе «Локомотив»; - Реконструкция хоккейного корта 1 микрорайон дом 8; - Создание малых спортивных площадок, монтируемых на открытых площадках или в закрытых помещениях, на которых возможно проводить тестирование населения в соответствии со Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне»; - Ремонт кровли Муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения города Бузулука «Детский сад № 1 комбинированного вида» города Бузулука; - Капитальный ремонт кровель Муниципального общеобразовательного автономного учреждения города Бузулука «Средняя общеобразовательная школа № 6 имени А.С. Пушкина», Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения города Бузулука «Основная общеобразовательная школа № 9»; - Реставрационные работы объекта культурного наследия «Особняк, 1909г.» Муниципального общеобразовательного автономного учреждения города Бузулука «Средняя общеобразовательная школа № 6 имени А.С. Пушкина»; - Капитальный ремонт фасада Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения города Бузулука «Основная общеобразовательная школа № 9»; - Капитальный ремонт внутренних помещений Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения города Бузулука «Средняя общеобразовательная школа № 4»; - Замена оконных конструкций Муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения города Бузулука «Детский сад № 1 комбинированного вида»; - Капитальный ремонт Муниципального общеобразовательного автономного учреждения города Бузулука «Средняя общеобразовательная школа № 13»; - Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт зданий Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения города Бузулука «Специальная (коррекционная) школа»; - Капитальный ремонт зданий Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения города Бузулука «Специальная (коррекционная) школа»; - Капитальный ремонт кровли Муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения города Бузулука «Детский сад № 20 комбинированного вида»; - Проектно-изыскательские работы на строительство школы на 1135 учащихся в городе Бузулуке; - Строительство школы на 1135 учащихся в городе Бузулуке по улице Рабочая; - Строительство школы на 264 учащихся в городе Бузулуке по улице Мурманская; - Капитальный ремонт здания Муниципального бюджетного учреждения культуры города Бузулука Дома культуры «Машиностроитель»; - Капитальный ремонт здания Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города Бузулука; «Детская школа искусств»; - Капитальный ремонт здания Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города Бузулука «Детская музыкальная школа им. Ф.И. Шаляпина»; - Ремонт здания Центральной детской библиотеки им. С. Маршака Муниципального бюджетного учреждения культуры города Бузулука «Централизованная библиотечная система города Бузулука». |
| Срок и этапы реализации программы | - 2021-2026 годы, в том числе: 1 этап – 2021 год; 2 этап – 2022 год; 3 этап – 2023 год; 4 этап – 2024-2026 года. |
| Объемы и источники финансирования программы | Финансирование мероприятий и проектов, входящих в программу, осуществляется за счет средств: - местного бюджета (объем финансирования за счет местного бюджета подлежит уточнению в установленном порядке при формировании бюджета на соответствующий год) тыс. рублей; - федерального бюджета –тыс. рублей; - областного бюджета –тыс. рублей; - внебюджетных источников –тыс. рублей Объем финансирования программы составляет тыс. руб., в том числе по годам: 2021 год – 65 735,35556 тыс. руб; 2022 год – 161 916,5978 тыс. руб; 2023 год – 10 000,00 тыс. руб; 2024 год – 364 650,84 тыс. руб; 2025 год – - тыс. руб; 2026 год – - тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Обеспечение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры города Бузулука. - Доступность объектов социальной инфраструктуры города для населения города Бузулука в соответствии с нормативами градостроительного проектирования муниципального образования город Бузулук. - Сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры города в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры города Бузулука. - Достижение расчетного уровня обеспеченности населения города услугами в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры в соответствии с нормативами градостроительного проектирования города Бузулука. - Эффективность функционирования сложившейся социальной инфраструктуры. - Ликвидация второй смены в муниципальных общеобразовательных организациях города. |

- Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры города Бузулука

  - Описание социально-экономического состояния города, сведения о градостроительной деятельности на территории городского округа

Город Бузулук расположен на западе Оренбургской области в Приволжском федеральном округе Российской Федерации.

Статус и полномочия города Бузулука устанавливаются законом Оренбургской области.

Муниципальное образование город Бузулук Оренбургской области входит в состав Оренбургской области как самостоятельная административно-территориальная единица.

Бузулук имеет исключительно выгодное транспортное положение: город размещён на экономических осях федерального значения: железной дороге Москва - Самара - Оренбург - Ташкент, автомагистралях Самара – Оренбург.

Город Бузулук находится в 176 км от г. Самара, в 246 км от г. Оренбурга, и до г. Москвы -1272 км, на берегу рек Самара, Бузулук, Домашка. В 15 км к северу расположен Бузулукский Бор, общей площадью 1067.88 кв. км.

Город Бузулук основан в 1736 году как опорная крепость России, преобразован в город Бузулук в 1781 году.

Современный Бузулук – деятельный, образованный, предприимчивый, шагающий в ногу со временем, с высоким для среднего (по численности населения) города социально-экономическим потенциалом.

Развитие социальной инфраструктуры предусматривает повышение качества жизни населения по основным сферам: образование, здравоохранение, культура, физическая культура и спорт, социальная защита, жилищно-коммунальное хозяйство, торговля и бытовое обслуживание.

Повышение качества жизни населения является одной из основных задач социально-экономического развития города Бузулука. Создание благоприятных условий жизнедеятельности требует дальнейшего развития социальной инфраструктуры в городе Бузулуке.

В городе 15 общеобразовательных организаций, 25 дошкольных образовательных организаций, 2 организации дополнительного образования детей, детский оздоровительный лагерь, 8 профессиональных образовательных организаций, 1 организация высшего образования, 7 учреждений здравоохранения.

В Бузулуке 6 библиотек, 2 муниципальных бюджетных учреждения культуры культурно-досугового типа, 1 школа искусств, 1 краеведческий музей, 1 музыкальная школа, 1 кинотеатр с пятью кинозалами.

В городе функционирует 59 муниципальных объектов физической культуры и спорта, в том числе: 2 стадиона, 24 плоскостных сооружения, 17 спортивных залов, 11 оборудованных спортивных площадок, 5 муниципальных спортивно-оздоровительных учреждений.

На территории города Бузулука осуществляется активное жилищное строительство, строительство объектов общественного назначения, а также объектов социальной и инженерной инфраструктуры.

Население

По данным Оренбургстата на 01.01.2020 года в городе Бузулуке проживало более 86103 человека, причем из общего количества населения женщин: 46742 человек, мужчин: 39361 человек. По данным Оренбургстата на 01.01.2021 года в городе Бузулуке проживало: 86042 человек. По итогам года налицо снижение количества постоянного населения города. Естественный и механический прирост в течение последних нескольких лет характеризовался стабильным снижением.

Основной демографический фактор, повлиявший на сокращение численности населения – естественная убыль населения, что является результатом двух разнонаправленных процессов: рождаемости и смертности.

Перспективные расчеты по определению численности населения ориентированы на плавное увеличение общего коэффициента рождаемости, на снижение темпов смертности и, при формировании особых экономических зон, привлечение миграционного потенциала.

Исходя из тенденций и факторов экономического развития как хозяйствующих объектов, так и области в целом, обозначается два основных варианта прогноза развития экономики города:

Первый вариант (консервативный) - в условиях негативного влияния факторов, сдерживающих темпы развития (высокий уровень инфляции, отсутствие средств на модернизацию производства, недостаточный уровень конкурентоспособности).

Второй вариант (базовый) - в условиях сохранения относительно благоприятных условий финансово-хозяйственной деятельности предприятий города, что позволит увеличить налоговые поступления в городской бюджет.

Таким образом, темпы развития города в значительной степени будут определяться условиями инвестиционной политики, проводимой на его территории, действиями государственных и местных органов власти в поиске и привлечению средств из федеральных и негосударственных фондов.

Создание благоприятного инвестиционного климата - одна из основных задач органов местного самоуправления муниципального образования город Бузулук Оренбургской области.

Согласно прогноза социально-экономического развития города Бузулука на период 2021-2023 годов, численность постоянного населения на ближайшую перспективу может составить:

- первый вариант (консервативный): 86,03 тыс.чел. к 2023 году или 86,19 тыс.чел. к 2024 году;

- второй вариант (базовый): 86,15 тыс.чел. к 2023 году или 86,21 тыс.чел. к 2024 году;

По прогнозу Генерального плана на расчетный срок (2026 год) численность населения составит 95 тыс.чел.

2.2. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры городского округа, сложившийся уровень обеспеченности населения городского округа услугами в областях социального и коммунально-бытового обеспечения

Город Бузулук располагает довольно развитой системой учреждений социально-культурного комплекса, предоставляющих населению различные виды услуг.

Имеющаяся материально-техническая база социальной сферы и недостаточное финансирование её отраслей не обеспечивает потребности населения в получении целого ряда услуг.

Для расчета перспективной емкости дошкольных учреждений, приведем норматив (мест на 100 детей в возрасте от 0 до 7 лет) из Местных нормативов градостроительного проектирования к единой норме (Норма на 100 детей 60 мест): По итогам на 01.01.2021 года, по сведениям Оренбургстата, общее количество населения города Бузулука составляло 86042 чел, из них детей в возрасте  от 0 до 7 лет: 820+6580=7400 детей, норма на фактическое количество детей составляет 4440 мест. Фактическое количество мест в ДОО на 01.01.2022 года в соответствии с санитарными правилами и нормами составляет 5012.

В 2021-2022 учебном году в 13 муниципальных общеобразовательных организациях города обучаются 11 309 обучающихся. Отмечается положительная тенденция увеличения численности детей на всех уровнях обучения.

2017-2018 учебный год – 9 788 чел.;

2018-2019 учебный год – 10 058 чел.;

2019-2020 учебный год – 10 519 чел.;

2020-2021 учебный год – 10 884 чел.;

2021-2022 учебный год – 11 309 чел.

Наблюдается увеличение числа обучающихся первых классов.

Таблица 1

| Учебный год | Число обучающихся в 1-х классах | Количество 1-х классов |
| --- | --- | --- |
| 2017-2018 | 1240 | 43 |
| 2018-2019 | 1167 | 44 |
| 2019-2020 | 1354 | 47 |
| 2020-2021 | 1349 | 46 |
| 2021-2022 | 1439 | 46 |

Средняя наполняемость общеобразовательных классов – 28,1 человек. (2017-2018 учебный год – 26,7; 2018-2019 учебный год – 26,5; 2019-2020 учебный год – 27; 2020-2021 учебный год – 27,6).

Десять муниципальных общеобразовательных организаций работают в две смены, число учащихся, обучающихся во вторую смену на начало 2021-2022 учебного года – 3379 чел. (29,9%).

Все данные носят статистический характер.

Таблица 2

| Учебный год | Число обучающихся | Число обучающихся во вторую смену/ число классов во вторую смену | % обучающихся во вторую смену |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017-2018 | 9788 | 2366/94 | 24,6 |
| 2018-2019 | 10058 | 2655/95 | 26,4 |
| 2019-2020 | 10519 | 2799/101 | 26,6 |
| 2020-2021 | 10884 | 2875/101 | 26,4 |
| 2021-2022 | 11309 | 3379/116 | 29,9 |

Характеристика обеспеченности объектами социальной инфраструктуры города Бузулука

Таблица 3

| Наименование показателя | Единица измерения | Сущест-вующая проектная емкость | Норма на 1000 чел. | Норма на 86042 человек | Процент обеспеченности | Резерв (+)% Дефицит (-)% | Норма на 86150 человек (2023 год) | Про-цент обеспеченности | Резерв (+)/% Дефи-цит (-)% | Норма на 95000 человек (2026 год) | Про-цент обеспеченности | Резерв (+)% Дефи-цит (-)% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные образовательные организации | 1 место | 5012 | На 100 детей 60 мест | 4440 детей, тек.сост. (5,2% от ч.н.) | 113 | +13 | 4480 детей (5,2% от ч.н.) | 112 | +12 | 4940 детей (5,2% от ч.н.) | 101 | +1 |
| Общеобразовательные организации | 1 место | 7166 (с учетом норм для детей с ОВЗ) | По расчету тенденции увеличения числ.детей | 11309 детей, тек.сост. | 63 | -37 | 12109 | 59 | -41 | 13309 | 54 | -46 |
| ГАУЗ «ББСМП» | 1 койка | 1306 | 13,47 | 1159 | 112,7 | +12,7 | 1160 | 112,6 | +12,6 | 1280 | 102 | +2 |
| Амбулаторно-поликлиническая сеть, диспансеры без стационара (поликлиника) | 1 посещение в смену | 1550 | 22 | 1893 | 81,9 | -18,1 | 1895 | 81,8 | -18,2 | 2090 | 74,2 | -25,8 |
| Спортивный зал общего пользования (борцовский и тренажерный залы ДЮСШ, игровой и тренажерный залы ФОК) | м2 площади пола зала | 9126 | 60 | 5162,5 | 176,7 | +76,7 | 5169 | 176,5 | +76,5 | 5700 | 160,1 | +60,1 |
| Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий (спортивно-тренажерный зал повседневного использования) (борцовский и тренажерные залы) | м2 площади пола зала | 4903 | 70 | 6023 | 81,4 | -18,6 | 6030,5 | 81,3 | -18,7 | 6650 | 73,7 | -26,3 |
| Дома культуры | 1 дом культуры | 2 | 1 на 20 тыс.населения | 4 | 50 | -2 | 4 | 50 | -2 | 4 | 50 | -2 |
| Кинотеатры | 1 кинозал | 5 | 1 кинозал на 20 тыс. нас. | 4 | 125 | +25 | 5 | 125 | +25 | 5 | 125 | +25 |
| Библиотеки | 1 на 20 тыс. нас., 1 на 10 тыс. детей | 6 | 1 на 20 тыс. чел. | 4 | 150 | +50 | 6 | 150 | +50 | 6 | 150 | +50 |
| Музеи | 1 учреждение | 1 | независимо от количества жителей | 1 | 100 | 0 | независимо от количества жителей | 100 | 0 | независимо от количества жителей | 100 | 0 |

Жилищный фонд. Новое жилищное строительство

В целях обеспечения комфортных условий проживания населения Генеральным планом города Бузулука предполагается соблюсти среднюю плотность застройки города Бузулука:

- многоэтажная секционная застройка: - 240-260 чел/га;

- малоэтажная секционная и блокированная застройка: - 170-190 чел/га;

- усадебная застройка: - 30-35 чел/га.

Порядка 35% выявленных территорий предполагается использовать под многоэтажную секционную застройку, 20% под малоэтажную секционную и блокированную застройку и 45% по размещение усадебного жилья.

Максимальная демографическая емкость территории перспективной застройки оценивается:

- при обеспеченности 23 м² на человека – 160 тыс.человек;

- при обеспеченности 25 м² на человека – 148 тыс.человек;

- при обеспеченности 30 м² на человека – 123 тыс.человек;

- при обеспеченности 35 м² на человека – 106 тыс.человек;

- довести среднюю обеспеченность жилым фондом с 30 до 35 м2 общей площади на человека, это позволит обеспечить посемейное расселение граждан каждой семьи в отдельные квартиры или дома, это вполне реальная перспектива, учитывая тот факт, что ежегодно в городе вводится в эксплуатацию порядка   0,533 м2/человека общей площади жилья;

- снести ветхий и аварийный фонд;

- предусмотреть строительство домов разных типов для удовлетворения потребностей всех категорий граждан;

Согласно данным, представленным Оренбургстатом, на сегодняшний день в городе Бузулуке, по состоянию на 01.01.2020 года:

- введено в действие жилых домов: - 45875 кв.м общей площади; из них:

- жилые дома, построенные населением: - 27021 кв.м общей площади;

Число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на конец года:

- Всего: - 1825 ед., из них:

- семьи ветеранов боевых действий: - 47 ед.;

- семьи инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов: - 81 ед.;

- многодетные семьи: - 95 ед.;

- молодые семьи: 676 ед.;

- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 151 ед.

Общая площадь введенного жилья за 1 квартал 2021 года составила           9,0 тыс.кв.м, темп роста составляет 191,5% к соответствующему показателю    2020 года. Населением за счет собственных и привлеченных средств введено     2,5 тыс.кв.м жилья, темп роста составил 92,6% к 2020 году.

Экономическая база

Промышленность. Индекс промышленного производства в целом по муниципальному образованию город Бузулук (далее - МО г. Бузулук):

Объем промышленного производства за 1 квартал 2021 года составил:      155 600,1 млн. рублей – 171,0 % к уровню 2020 года.

1. Добыча полезных ископаемых:

Ведущими предприятиями по добыче сырой нефти являются:                     АО «Оренбургнефть», АО «Нефтьинвест».

Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых:              ООО «Резерв», ООО «Специализированное тампонажное управление»,           ООО «РН - Сервис»,  ООО «ТМК Нефтегазсервис-Бузулук»,                                 ООО «ЦБПО ПРЭПУ», ООО «Ветеран», ЗАО «Импульс нефтесервис», Бузулукская экспедиция АО «Самотлорнефтепромхим», ТОСП ООО «ОЗНХ - Сервис», АО «Опытный завод Нефтехим», ТОСП ЗАО «Мекаминефть» в              г. Бузулуке, ОП ООО «Таграс-ремсервис» в г. Бузулуке,                                              ОП ООО «Лениногорсккремсервис» в г. Бузулуке, филиал ООО «Шлюмберже Лоджелко».

2. Обрабатывающие производства:

Ведущими предприятиями обрабатывающих отраслей промышленности являются: АО «Бузулукский механический завод» с 20.04.2021 переименовано в АО «Композит Групп» (основной вид деятельности 45.3 «Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями»). Предприятие на сегодняшний день осуществляет ремонт тракторной техники и сдачу в аренду помещений, ООО «Городской торг» (Производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы), ООО «Бузулукское молоко» (Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции), ООО «Перчатка+» (Производство трикотажных или вязаных перчаток, рукавиц (варежек) и митенок),                       ООО «ТД «Магеллан Центр», зарегистрированное на территории республики Башкортостан, осуществляющее деятельность на территории города Бузулука ранее как ООО «Исток» (Производство спецодежды).

3. Обеспечение электрической энергии, газом и паром, кондиционирование воздуха: Бузулукские коммунальные электрические сети - филиал                     ГУП «Оренбургкоммунэлектросеть», МУП Жилищно - коммунального хозяйства г. Бузулука, ООО «Интеркаскад» (Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными).

4. Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений: МУП «Водоканализационное хозяйство г. Бузулука (Распределение воды для питьевых и промышленных нужд).

Количество малых и средних предприятий, индивидуальных предпринимателей по состоянию на 01.08.2021 года составило 2890 единицы, темп роста по сравнению с аналогичным периодом 2020 года равен 97,5 %.

Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, (далее - МСП), включая индивидуальных предпринимателей: 13094 человека, темп роста к соответствующему периоду предыдущего года составляет 98,22%.

Реализуя меры по созданию благоприятных условий для осуществления предпринимательской деятельности на территории города, администрация города проводит следующую работу по оптимизации механизмов взаимодействия с МСП на местном уровне.

В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» регионального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на территории города Бузулука реализуются 3 его составляющие:

- «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»;

- «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятых граждан»;

- «Акселерация субъектов МСП».

Результаты реализации муниципальной составляющей регионального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в 1 полугодии 2021 года выглядит следующим образом:

- 1080 самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее - НПД);

- 23 субъекта МСП получили поддержку в рамках регионального проекта (21 субъект малого и среднего предпринимательства прошел обучение в рамках семинара на тему «Разрушая экспортные барьеры»; 2 субъекта МСП стали участниками конкурса «Бренды Оренбуржья»);

- 38 начинающих субъектов МСП (действующих менее года), охвачены услугами Центра «Мой Бизнес» (3 начинающих субъекта МСП приняли участие в Азбуке предпринимателя; 1 самозанятый принял участие в форуме «Мой бизнес» открытии Точки кипения; 26 самозанятых участвовали в обучающих семинарах по вопросам маркетингового и финансового планирования; 5 самозанятых стали участниками в форуме «СБЕР Бизнес Live» «Перезагрузка бизнеса»; 3 самозанятых граждан приняли участие в вебинаре «Продвижение коммерческих аккаунтов в социальных сетях. Тренды SMM 2021»);

- 1027 индивидуальных предпринимателя, применяют патентную систему налогообложения.

За 1 полугодие 2021 года выдано 2 микрозайма субъектам МСП.

В городе развита система имущественной поддержки субъектом МСП. Представляется финансовая поддержка в виде льгот по арендной плате за пользование муниципальными нежилыми помещениями субъектами малого и среднего предпринимательства в размере 50% в сфере оказания услуг населению по пошиву и ремонту одежды, ремонту радио-телеаппаратуры, ремонту обуви и социально-ориентированным некоммерческим организациям.

В городе функционирует бизнес – зона «МФЦ для бизнеса», ориентированная на предоставление 111 государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» (за 1 полугодие 2021 года оказана 691 услуга), реализуется механизм оценки регулирующего воздействия принимаемых и экспертиза принятых нормативных правовых актов органов местного самоуправления, затрагивающих предпринимательскую и инвестиционную деятельность.

По предварительным данным среднемесячная заработная плата работников города Бузулука крупных и средних предприятий города за 1 квартал 2021 года составила 36 085,2 руб.

По состоянию на 01.04.2021 года на учете в ГКУ «ЦЗН г. Бузулука» в качестве безработных состоят 1 063 человека, в 2,9 раз больше, чем в 1 квартале 2020 года.

Уровень официально зарегистрированной безработицы по г. Бузулуку на 01.04.2021 года составил 2,5% от численности населения (01.04.2020 года – 0,8%).

2.3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры (в соответствии с прогнозом изменения численности и половозрастного состава населения) в сфере социального обеспечения населения объектами социальной инфраструктуры

Расчет потребности населения МО г. Бузулук в объектах социальной инфраструктуры проводится на основании региональных и Местных нормативов градостроительного проектирования и СП 42.13330.2016. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», Распоряжения Министерства культуры РФ от 02.08.2017 № 965. Расчеты отражены в таблицах 6,11,13,20,25; «Расчет потребности в учреждениях и объектах» и отражают планируемое развитие обеспечения населения объектами социальной инфраструктуры в каждой из систем оказания социальных услуг населению города Бузулука.

3. Комплексное развитие системы образования города Бузулука

3.1. Технико-экономические параметры существующих объектов образования

Муниципальная система образования города Бузулук представляет собой развитую сеть учреждений различных типов и видов. Система обеспечивает доступность дошкольного, общего, специального (коррекционного), дополнительного образования детей.

Система образования города Бузулука включает:

- 15 общеобразовательных организаций: (13 муниципальных общеобразовательных организаций, ЧОУ «Иоанно-Богословская Православная школа при Спасо – Преображенском Бузулукском мужском монастыре», ГКОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат»);

- 25 дошкольных образовательных организаций;

- 2 организации дополнительного образования детей (Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Бузулука «Центр дополнительного образования для детей «Содружество», имеющее в том числе структурное подразделение Детский оздоровительный лагерь «Буревестник»);

- 8 профессиональных образовательных организаций;

- образовательная организация высшего образования - «Бузулукский гуманитарно-технологический институт» – филиал Оренбургского государственного университета.

По состоянию на 01.09.2021 года в муниципальных общеобразовательных организациях города обучаются 11 309 учащихся.

В 2021 году:

- в рамках реализации социально - значимых мероприятий по линии Законодательного Собрания Оренбургской области проведен капитальный ремонт кровли МДОАУ «Детский сад № 1 комбинированного вида», бюджет проекта – 6,7 млн. рублей;

- в течение года проведен капитальный ремонт МОАУ «СОШ № 6», МОБУ «ООШ № 9», бюджет проекта – 16479,555 тыс. рублей.

С 2022 года планируется проведение капитального ремонта и строительные работы следующих объектов образования:

- реставрационные работы объекта культурного наследия «Особняк, 1909г.» Муниципального общеобразовательного автономного учреждения города Бузулука «Средняя общеобразовательная школа № 6 имени А.С. Пушкина»;

- капитальный ремонт фасада Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения города Бузулука «Основная общеобразовательная школа № 9»;

- капитальный ремонт внутренних помещений Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения города Бузулука «Средняя общеобразовательная школа № 4»;

- замена оконных конструкций МДОАУ «Детский сад № 1 комбинированного вида»;

- капитальный ремонт Муниципального общеобразовательного автономного учреждения города Бузулука «Средняя общеобразовательная школа № 13»;

- разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт зданий Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения города Бузулука «Специальная(коррекционная) школа»;

- капитальный ремонт зданий Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения города Бузулука «Специальная(коррекционная) школа»;

- капитальный ремонт кровли Муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения города Бузулука «Детский сад № 20 комбинированного вида»;

- проектно-изыскательские работы на строительство школы на 1135 учащихся в городе Бузулуке;

- строительство школы на 1135 учащихся в городе Бузулуке по улице Рабочая;

- строительство школы на 264 учащихся в городе Бузулуке по улице Мурманская.

Обеспечиваются комфортные условия пребывания детей в общеобразовательных организациях. Постоянно обновляется материально-техническая база, создаются безопасные условия для осуществления образовательного процесса.

3.1.1. Дошкольное образование города Бузулука

По состоянию на 01.01.2022 в 25 муниципальных дошкольных образовательных организациях города Бузулука обучаются 5 345 воспитанников.

Таблица 4

| № п/п | Наименование учреждения | Количество мест фактическое по СанПиН и Ф.85-к | Общая площадь помещений (м2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение города Бузулука «Детский сад № 1 комбинированного вида» | 229 | 2405 |
|  |  | 85 | 620 |
| 2 | Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад № 2» | 162 | 877 |
| 3 | Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение города Бузулука «Детский сад №3» | 163 | 836 |
| 4 | Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение города Бузулука «Детский сад комбинированного вида №4» | 249 | 2413 |
| 5 | Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение города Бузулука «Детский сад №5» | 136 | 1064 |
| 6 | Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение города Бузулука «Детский сад №6» | 115 | 623 |
| 7 | Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное Учреждение города Бузулука «Детский сад №7» | 80 | 786 |
| 8 | Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение города Бузулука «Детский сад №9» | 146 | 1193 |
| 9 | Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение города Бузулука «Детский сад № 10 комбинированного вида» | 250 | 5944,6 |
| 10 | Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение города Бузулука «Детский сад № 12» | 76 | 243 |
|  |  | 67 | 470 |
| 11 | Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение города Бузулука «Детский сад №14» | 90 | 655 |
| 12 | Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение города Бузулука «Детский сад №17» | 148 | 1152 |
| 13 | Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение города Бузулука «Детский сад №18 комбинированного вида» | 252 | 2203 |
| 14 | Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение города Бузулука «Детский сад №19» | 173 | 785 |
| 15 | Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение города Бузулука «Детский сад № 20 комбинированного вида» | 181 | 1861 |
| 16 | Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение города Бузулука «Детский сад № 21 комбинированного вида» | 339 | 5803 |
|  |  | 45 | 257 |
| 17 | Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение города Бузулука «Детский сад № 22» | 60 | 269 |
|  |  | 54 | 225 |
| 18 | Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение города Бузулука «Детский сад № 23» | 164 | 879 |
| 19 | Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение города Бузулука «Детский сад №25» | 166 | 869 |
|  |  | 70 | 1363,8 |
| 20 | Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение города Бузулука «Детский сад № 26» | 300 | 2316 |
| 21 | Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение города Бузулука «Детский сад № 28» | 161 | 847 |
|  |  | 60 | 287 |
| 22 | Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение города Бузулука «Детский сад присмотра и оздоровления № 29» | 162 | 1022 |
| 23 | Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение города Бузулука «Детский сад № 30» | 324 | 1760 |
| 24 | Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад № 32» | 286 | 1725 |
| 25 | Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение города Бузулука «Детский сад комбинированного вида № 33» | 219 | 2462 |

3.1.2. Общее образование города Бузулука

Система общего образования города Бузулука представлена:                        13-ю муниципальными школами:

1 начальная, 2 основные, 9 средних, 1 специальная коррекционная школа. Помимо муниципальных школ имеются ЧОУ «Иоанно-Богословская Православная школа при Спасо – Преображенском Бузулукском мужском монастыре», ГКОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат».

Таблица 5

| № п/п | Наименование организации | Расчетное количество мест (согласно СП 2.4.3648-20) | Фактическое количество обучающихся На 01.09.2021 | Общая площадь помещений (м2)/ учебная площадь (без учета спортивных сооружений) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение города Бузулука «Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза Басманова Владимира Ивановича» | 460 | 961 | 2792/1171 |
|  | Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение города Бузулука «Средняя общеобразовательная школа № 3 имени Героя Советского Союза Алексея Павловича Чурилина | 740 | 1355 | 4039/1874 |
|  | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение города Бузулука «Средняя общеобразовательная школа № 4» | 420 | 716 | 2720/1068 |
|  | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение города Бузулука «Основная общеобразовательная школа № 5» | 360 | 661 | 2584/901 |
|  | Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение города Бузулука «Средняя общеобразовательная школа № 6 имени А.С. Пушкина» | 640 | 936 | 4134/1608 |
|  | Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение города Бузулука «Гимназия № 1 имени дважды Героя Советского Союза летчика-космонавта Юрия Викторовича Романенко» | 610 | 1177 | 4046/1533 |
|  | Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение города Бузулука «Средняя общеобразовательная школа № 8» | 1000 | 1181 | 7225/2511 |
|  | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение города Бузулука «Основная общеобразовательная школа № 9» | 370 | 417 | 2154/949 |
|  | Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение города Бузулука «Средняя общеобразовательная школа № 10 имени Героя Советского Союза Федора Константиновича Асеева» | 980 | 1136 | 5304/2468 |
|  | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение города Бузулука «Начальная общеобразовательная школа № 11» | 310 | 496 | 2521/785 |
|  | Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение города Бузулука «Средняя общеобразовательная школа №12» | 660 | 1154 | 4121/1663 |
|  | Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение города Бузулука «Средняя общеобразовательная школа №13» | 460 | 980 | 3057/1173 |
|  | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение города Бузулука «Специальная (коррекционная) школа» | 156 | 139 | 1836/798 |

Численность населения, получающего в муниципальных общеобразовательных организациях на 01.09.2021

начальное общее образование – 5332 человек,

основное общее образование - 5473 человека,

среднее общее образование - 504 человек.

3.1.3. Дополнительное образование детей города Бузулука

Объекты дополнительного образования на территории города Бузулука представлены следующими учреждениями:

- Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Бузулука «Центр дополнительного образования для детей «Содружество», имеющее в том числе структурное подразделение Детский оздоровительный лагерь «Буревестник»;

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Бузулука «Центр детского творчества «Радуга».

Высшие и средние специальные учебные заведения:

- высшее учебное заведение - «Бузулукский гуманитарно-технологический институт» – филиал Федерального Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Оренбургского государственного университета».

- 8 учреждений среднего профессионального образования.

3.2. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского округа

Образование — единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.

Развитие образования:

- обеспечение населения города качественным образованием современного уровня, удовлетворяющим потребностям личности и общества;

- воспитание учащихся образовательных учреждений с позиции общечеловеческих ценностей с учетом региональных культурных традиций и особенностей;

- сокращение второй смены.

Расчет потребности в образовательных организациях

Таблица 6

| Наименование образовательных организаций | Ед. изм. | Норма на 1000 чел. | Норма на 86042 человек (2021 год) | Норма на 95000 человек (2026 год) | в том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | сущ. сохр. | новое строительство 2021/2026 гг. |
| Объекты дошкольного, начального, общего и среднего образования |  |  |  |  |  |  |
| Дошкольные образовательные организации | мест | На 100 детей 60 мест | 4440 | 4940 | 5012 | Отсутствует потребность в новом строительстве |
| Общеобразователь- ные организации | мест | 104 по МНГП, 132 тек. сост. | 11309 | 13309 | 7166 | 4143/6143 |

Анализ современного состояния образования в городе Бузулуке свидетельствует о том, что в системе образования сложились тенденции и подходы к созданию условий, обеспечивающих качество и доступность образовательных услуг.

Основными задачами в системе образования являются:

- создание условий для обеспечения доступности качественного образования в городе Бузулуке;

- создание новых ученических мест для муниципальных общеобразовательных организаций города;

- успешная реализация и повышение качества образовательной программы в соответствии с федеральной государственной образовательной системой;

- модернизация всей структуры общего образования и приведение их к уровню, соответствующему современным стандартам;

- расширение доступности образования для детей с ограниченными возможностями здоровья в 100% учреждениях общего, дошкольного и дополнительного образования к 2026 году;

- учет прогноза демографической ситуации, загруженности школ, фактического состояния зданий для поэтапного перехода к организации обучения в одну смену к 2023 году;

- обеспечение прав ребенка на личностное развитие и самореализацию, расширение возможностей для удовлетворения разнообразных интересов детей в сфере дополнительного образования;

- охрана и укрепление здоровья детей за счет включения в систему спортивно-оздоровительной работы учреждений дополнительного образования, а также учреждений физической культуры и спорта;

-  совершенствование форм и методов по военно-патриотическому воспитанию детей и подростков.

-   повышение качества профессионального образования.

Планируемые объекты строительства и реконструкции в области образования

Таблица 7

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение | Мероприятие | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ремонт кровли МДОАУ «Детский сад № 1 комбинированного вида», (реализации социально - значимых мероприятий по линии Законодательного Собрания Оренбургской области) | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Галактионова, д.60 | ремонт кровли | 2021 год |
| 2 | капитальный ремонт кровли МОАУ «СОШ № 6», МОБУ «ООШ № 9» | Оренбургская область, город Бузулук, ул. Ленина/О.Яроша, д. 54/66, Оренбургская область, город Бузулук, улица 1 Линия, дом 40 | капитальный ремонт | 2021 год |
| 3 | Реставрационные работы объекта культурного наследия «Особняк, 1909г.» МОАУ «СОШ № 6» | Оренбургская область, город Бузулук, ул. Ленина/О.Яроша, д. 54/66, | Реставрационные работы | 2022 год |
| 4 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт зданий МОБУ «Специальная (коррекционная) школа» | Оренбургская область, город Бузулук, ул. ул.Крестьянская/Заводская д.46/71 | Разработка ПСД | 2022 год |
| 5 | Капитальный ремонт фасада МОБУ «ООШ № 9» | Оренбургская область, город Бузулук, улица 1 Линия, дом 40 | капитальный ремонт | 2022 год |
| 6 | Капитальный ремонт внутренних помещений МОБУ «СОШ№ 4» | Оренбургская область, город Бузулук, улица Фрунзе, дом 100 | капитальный ремонт | 2022 год |
| 7 | Замена оконных конструкций МДОАУ «Детский сад № 1 комбинированного вида» | Оренбургская область, город Бузулук, улица Галактионова, дом 60 | ремонт | 2022 год |
| 8 | Капитальный ремонт МОАУ «СОШ № 13» | Оренбургская область, город Бузулук, улица Школьная, дом 56 | капитальный ремонт | 2023 год |
| 9 | Капитальный ремонт кровли МОБУ «Детский сад № 20 комбинированного вида» | Оренбургская область, город Бузулук, 7 А микрорайон, дом 19 Б | капитальный ремонт | 2023 год |
| 10 | Капитальный ремонт зданий МОБУ «Специальная(коррекционная) школа» | Оренбургская область, город Бузулук, ул. ул.Крестьянская/Заводская д.46/71 | капитальный ремонт | 2024 год |
| 11 | Проектно-изыскательские работы на строительство школы на 1135 учащихся в городе Бузулуке | Оренбургская область, город Бузулук, ул. Рабочая | ПИР | 2022 |
| 12 | Строительство школы на 1135 учащихся в городе Бузулуке, по улице Рабочая | Оренбургская область, город Бузулук, ул. Рабочая | Строительство | 2024 |
| 13 | Строительство школы на 264 учащихся в городе Бузулуке, по улице Мурманская | Оренбургская область, город Бузулук, ул. Мурманская | Строительство | 2026 |

3.3. Организация управления и механизм выполнения мероприятий программы

Управление образования администрации города Бузулука, организует реализацию комплексного развития системы образования на территории города Бузулука и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей Программы комплексного развития социальной инфраструктуры (в области образования) и конечных результатов ее реализации, а также за эффективное использование бюджетных средств.

- 3.3.1. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры в области образования

- Таблица 8

| - № п/п | - Мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры | - Достижение расчетного уровня обеспеченности населения города услугами образования. |
| --- | --- | --- |
|  | - Объекты в области образования |  |
| - 1 | - Строительство образовательных учреждений | - Повышение доступности и качества услуг образования города за счёт ввода в эксплуатацию новых объектов: Удовлетворение потребности населения в услугах общего образования. Обновление материально-технической базы объектов сферы образования н обеспечение их современными информационными ресурсами. Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов |

Целевые индикаторы и показатели программы по годам

Таблица 9

| № п/п | Целевые индикаторы и показатели | Плановые значения по годам, % |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Общая численность обучающихся в общеобразовательных организациях, чел. | 10884 | 11309 | 11709 | 12109 | 12509 | 12909 | 13309 |
| 2 | Количество обучающихся общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, чел. | 10884 | 11309 | 11709 | 12109 | 12509 | 12909 | 13309 |
| 3 | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4 | Общая численность учителей, чел. | 499 | 499 | 494 | 509 | 511 | 511 | 511 |
| 5 | Число учителей, эффективно использующих современные образовательные технологии (в том числе информационно-коммуникационные технологии), чел. | 499 | 499 | 494 | 509 | 511 | 511 | 511 |
| 6 | Доля учителей, эффективно использующих современные образовательные технологии (в том числе информационно-коммуникационные технологии) в профессиональной деятельности, в общей численности учителей (в процентах) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Общее количество педагогических работников, работающих в дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования, чел. |  | 858,2 | 997,0 | 997,0 | 997,0 | 997,0 | 997,0 |
| 8 | Количество педагогических работников, в возрасте до 30 лет, работающих в дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования, чел. | 158 | 158 | 88 | 90 | 91 | 92 | 95 |
| 9 | Доля педагогических работников, в возрасте до 30 лет, работающих в дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования, расположенных на территории ГО, в общем количестве педагогических работников, работающих в дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования, расположенных на территории ГО. | 0,2 | 0,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
| 10 | Общая численность обучающихся 9-11 классов общеобразовательных организаций, чел. | 1492 | 1461 | 1552 | 1717 | 1763 | 1862 | 1862 |
| 11 | Количество обучающихся 9-11 классов общеобразовательных организаций, принимающих участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников, чел. | 60 | 58 | 78 | 86 | 88 | 93 | 93 |
| 12 | Доля обучающихся 9-11 классов общеобразовательных организаций, принимающих участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников в общей численности обучающихся 9-11 классов общеобразовательных организаций, % | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

- 4. Комплексное развитие системы здравоохранения города Бузулука

4.1. Технико-экономические параметры существующих объектов здравоохранения

В городе Бузулуке функционирует 7 амбулаторно - поликлинических учреждений, в которых занято 341 врачей и 1308 среднего медицинского персонала.

Служба скорой медицинской помощи здравоохранения города Бузулука представлена 11 бригадами (2 врачебных и 9 фельдшерских).

В Бузулукской больнице скорой медицинской помощи (ББСМП) в рамках программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» поступила большая партия диагностического оборудования.

В течение 1 квартала 2021 года оборудование работало в тестовом режиме. В настоящее время в ББСМП выполняются исследования для выявления рака молочной железы. По мере поступления новой партии реагентов специалисты готовы приступить к исследованиям биоматериалов для диагностирования опухолей лёгких, желудочно-кишечного тракта, предстательной железы, а также меланом.

Перечень учреждений здравоохранения

Таблица 10

| № | Наименование учреждения | Местоположение | Число мест - для больниц, посещений в смену - для поликлиник, амбулаторий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Норма-тивное | Фактическое |
| 1 | Государственное автономное учреждение здравоохранения «Бузулукская больница скорой медицинской помощи» | улица 1 Мая, 1, Бузулук | 771/2350 | 771/2350 |
| 2 | Общество с ограниченной ответственностью «Мороз-Стоматология» | 3-й микрорайон, 12А, 6 офис, Бузулук |  |  |
| 3 | Общество с ограниченной ответственностью «Центр доктора Бубновского» | 1-й микрорайон, 16В, Бузулук |  |  |
| 4 | Общество с ограниченной ответственностью «Современная стоматология Дикман» | улица Ленина, 56, Бузулук |  |  |
| 5 | Государственное автономное учреждение здравоохранения «Областная психиатрическая больница № 4» | 1-й микрорайон, 34, Бузулук |  |  |
| 6 | Государственное автономное учреждение здравоохранения «Бузулукский наркологический диспансер» | Гая, 43, Бузулук |  |  |
| 7 | Общество с ограниченной ответственностью «Стоматология» | Липовская улица, 16, Бузулук |  |  |
| 8 | Общество с ограниченной ответственностью «Эстедент» | Свердловская улица, 67, Бузулук |  |  |
| 9 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Бузулукский противотуберкулезный диспансер» | Ветеринарная улица, 153, Бузулук |  |  |
| 10 | Общество с ограниченной ответственностью «Медицинский диагностический центр» | улица Пушкина, 8а, Бузулук |  |  |
| 11 | Общество с ограниченной ответственностью «Инвитро» | улица Ленина, 55, Бузулук |  |  |
|  |  | 4-й микрорайон, 19, Бузулук |  |  |
| 12 | Общество с ограниченной ответственностью «Эстет» | улица Чапаева, 56, Бузулук |  |  |
| 13 | Филиал Оренбургской областной клинической инфекционной больницы «Бузулукский центр профилактики и борьбы со СПИД» | Гая, 43, Бузулук |  |  |
| 14 | Государственное автономное учреждение здравоохранения «Бузулукский кожно-венерологический диспансер» | Отакара Яроша, 76, Бузулук |  |  |
| 15 | Филиал ГАУЗ «Оренбургская областная клиническая станция переливания крови» - Бузулукская станция переливания крови | 4-й микрорайон, 1, Бузулук |  |  |
| 16 | Общество с ограниченной ответственностью «Двенадцатый шаг» | Отакара Яроша, 59, Бузулук |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |

В состав государственного автономного учреждения здравоохранения «Бузулукская больница скорой медицинской помощи (далее - ГАУЗ «ББСМП») вошли:

- 1. Комплекс № 1 со стационаром на 355 коек, включая роддом, поликлиникой для взрослых на 600 посещений, поликлиникой для детей на 240 посещений, женской консультацией на 200 посещений и отделением скорой медицинской помощи.

- 2. Комплекс № 2 со стационаром на 235 коек, поликлиникой для взрослых на 500 посещений в смену, детской поликлиникой на 250 посещений в смену и стоматологической поликлиникой на 170 посещений.

- 3. Комплекс № 3 со стационаром на 145 коек, поликлиникой на 150 посещений, 9 амбулаторий на 240 посещений и 37 ФАПов.

- Зоны обслуживания всех отделений: г. Бузулук и Бузулукский район, также возложены межрайонные функции по оказанию медицинской и консультативной помощи жителям прилегающих районов: Первоймайского, Тоцкого, Курманаевского и Грачевского, а по онкологии – Северо-Западной зоны. Медицинская помощь по основным нозологическим формам заболеваний организована в соответствии с действующими приказами Министерства здравоохранения области.

Приоритетным направлением государственной политики в сфере здравоохранения является создание условий для повышения качества и доступности медицинской помощи гражданам Российской Федерации, лекарственного обеспечения населения, распространение здорового образа жизни, внедрение инновационных технологий в здравоохранении.

Скорую медицинскую помощь населению города оказывает Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Бузулукская больница скорой медицинской помощи» на 1061 койко-место, с поликлиникой на 1550 посещений. Кроме этого, имеется инфекционная больница на 60 койко-мест.;

В больнице внедрены программные комплексы автоматизированных систем приема вызовов и оперативного управления работой бригад.      Дерматовенерологическая служба в городе представлена государственным автономным учреждением здравоохранения «Оренбургский областной клинический кожно-венерологический диспансер», Филиал «Бузулукский клинический кожно-венерологический диспансер».

Стоматологические клиники и центры г. Бузулука предоставляют следующие услуги:

- лечение кариеса;

- пломбирование;

- лечение зубов и десен;

- удаление зубов;

- протезирования.

Иностранным гражданам, застрахованным в системе обязательного медицинского страхования, предоставляется бесплатная медицинская помощь.

Доступность медицинской помощи жителям старших возрастных групп обеспечивается через проведение углубленного диспансерного обследования инвалидов, ветеранов, супругов погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны.

Порядок оказания специализированной медицинской помощи предусматривает поэтапную систему ее оказания с маршрутизацией пациентов в учреждения здравоохранения трех уровней, в том числе:

государственные учреждения здравоохранения, расположенные на территориях муниципальных районов и городских округов (I уровень), - для оказания первичной специализированной медицинской помощи при неотложных состояниях;

межрайонные центры государственных учреждений здравоохранения (II уровень) - для оказания специализированной помощи, в том числе при неотложных состояниях;

областные государственные учреждения здравоохранения (III уровень) - для оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи.

Расчет потребности в учреждениях и объектах в сфере здравоохранения

Таблица 11

| Наименование учреждений обслуживания | Ед. изм. | Норма на 1000 чел. | Норма на 86042 человек (2021 год) | Норма на 95000 человек (2026 год) | в том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | сущ. сохр. | новое строительство 2021/2026 гг. |
| Объекты здравоохранения |  |  |  |  |  |  |
| Амбулаторно-поликлиническая сеть, диспансеры без стационара (поликлиника) | 1 посещение в смену | 22 | 1893 | 2090 | 1550 | 540 |
| Стационары всех типов | коек | 13,47 | 1159 | 1280 | 1306 | - |

4.2. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского округа

Здравоохранение – отрасль деятельности государства, целью которой является организация и обеспечение доступного медицинского обслуживания населения, сохранение и повышение его уровня здоровья.

Развитие здравоохранения:

-  создание условий для улучшения демографической ситуации;

-  снижение заболеваемости, смертности населения городского округа;

-  стабилизация и улучшение эпидемиологической ситуации, обусловленной заболеваниями социального характера.

Система здравоохранения города Бузулука предназначена для оптимального удовлетворения потребностей населения в профилактической, медико-социальной лекарственной помощи.

Основными задачами в системе здравоохранения являются:

- развитие системы профилактики заболеваний, активного сохранения и восстановления здоровья человека;

- улучшение качества и обеспечение доступной медицинской помощи;

- совершенствование лекарственного обеспечения населения;

- защита и укрепление здоровья социально уязвимых групп населения, в том числе пожилых граждан;

- повышение качества и эффективности предоставляемых услуг;

- укрепление материально-технической базы стационара, городской поликлиники, отделения скорой медицинской помощи;

- расширение и оптимизация объемов амбулаторно-поликлинических видов помощи.

В целях обеспечения комплексного подхода к решению поставленных задач, концентрации ресурсов здравоохранения на приоритетных направлениях, осуществляются мероприятия:

1) Совершенствование межсекторального подхода к охране здоровья населения.

2) Оптимизация системы управления здравоохранением на основе рационального разграничения функций и полномочий с целью эффективного обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

3) Повышение структурной эффективности здравоохранения, перенос акцента со стационарного на амбулаторное звено.

4) Развитие сети общеврачебных практик как наиболее оптимальной формы первичной медико-санитарной помощи в сельской местности.

5) Внедрение современных технологий в сфере профилактики, диагностики, лечения и реабилитации социально значимых заболеваний.

6) Активизация мероприятий по гигиеническому воспитанию населения и формированию здорового образа жизни.

7) Укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений.

8) Профессиональная подготовка и переподготовка кадров здравоохранения, в т.ч. целевая подготовка молодых специалистов на основе государственного заказа и контрактных форм занятости выпускников.

9) Повышение социального статуса и престижа в обществе профессии медицинского работника. Усиление мер социальной поддержки медицинских работников.

10) Совершенствование системы управления качеством медицинских услуг, создание единой региональной информационной системы здравоохранения, развитие телемедицины, развитие информационных и телекоммуникационных технологий в сфере здравоохранения.

11) Формирование здорового образа жизни, укрепления и сохранения здоровья населения Оренбургской области.

12) Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний и предупреждения преждевременной смертности населения Оренбургской области.

13) Предупреждение смертности от онкологических заболеваний, травм, отравлений.

14) Предупреждение распространения инфекционных заболеваний на территории Оренбургской области.

15) Повышение эффективности оказания медицинской помощи матерям и детям.

16) Повышение качества первичной медико-санитарной помощи.

17) Совершенствование офтальмологической, урологической медицинской помощи.

18) Повышение доступности высокотехнологичной медицинской помощи.

19) Повышение доступности медицинской помощи сельскому населению Бузулукского района и жителям Оренбургской области.

20) Мониторинг качества медицинской помощи.

Министерство здравоохранения Оренбургской области в период до 2023 года не планирует увеличения мощности учреждений здравоохранения в связи с самодостаточностью.

4.3. Организация управления и механизм выполнения мероприятий программы

Министерство здравоохранения Оренбургской области совместно с Администрацией города Бузулука организует реализацию комплексного развития системы здравоохранения и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей Программы комплексного развития социальной инфраструктуры (в области здравоохранения) и конечных результатов ее реализации, а также за эффективное использование бюджетных средств.

- 4.3.1.  Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры в области здравоохранения

- Таблица 12

| - № п/п | - Мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры | - Достижение расчетного уровня обеспеченности населения города услугами здравоохранения |
| --- | --- | --- |
|  | - Объекты в области развития здравоохранения |  |
| - 1 | - Строительство объектов в области здравоохранения | Обеспечение выполнения стандартов качества и доступности медицинской помощи на основе модернизации системы здравоохранения; Совершенствование организационно- экономического потенциала здравоохранения, усиление профилактической составляющей в здравоохранении. |

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы по годам для медицинских учреждений

Таблица 13

| № п/п | Наименование показателя | Плановые значения по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 2021 | - 2022 | - 2023 | - 2024 | - 2025 | - 2026 |
| 1 | Общее количество населения, проживающего в муниципальном образовании (городском округе), (чел) | 86,0 | 86,05 | 86,15 | 88,26 | 86,30 | 86,30 |
| 2 | Количество городского населения, проживающего в муниципальном образовании (городском округе), (чел) | 86,0 | 86,05 | 86,15 | 88,26 | 86,30 | 86,30 |
| 3 | Смертность населения от болезней системы кровообращения, (чел) (число умерших от болезни системы кровообращения на 100 тыс. человек) | 564 655,8 | 560 650,8 | 558 647,7 | 556 644,6 | 550 637,3 | 550 637,3 |
| 4 | Смертность населения от новообразований, (чел) - в том числе от злокачественных, в том числе число умерших от новообразований, в том числе от злокачественных, на 100 тыс. человек | 220 220 255,0 | 218 218 226,0 | 216 216 224,0 | 214 214 217,7 | 210 210 216,0 | 210 210 216,0 |
| 5 | Смертность населения от туберкулеза, (чел) (случаев на 100 тыс. человек) | 6 7,0 | 6 7,0 | 6 7,0 | 6 7,0 | 6 7,0 | 6 7,0 |
| 6 | Смертность населения в трудоспособном возрасте, (чел) (число умерших в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек) | 224 457,1 | 222 453,0 | 220 448,9 | 218 444,9 | 210 428,5 | 210 428,5 |
| 7 | Смертность населения трудоспособного возраста от болезней системы кровообращения, (чел) (число умерших от болезней системы кровообращения в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек) | 100 264,0 | 98 200,0 | 96 195,9 | 94 191,8 | 90 183,6 | 90 183,6 |
| 8 | Материнская смертность, (чел) (на 100 тыс. родившихся живыми) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Младенческая смертность, (чел) (на 1000 родившихся живыми) | 5 5,1 | 5 5,0 | 5 4,9 | 5 4,9 | 5 4,9 | 5 4,9 |

5. Комплексное развитие системы социальной защиты населения города Бузулука

5.1. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной защиты населения

В городе Бузулуке расположено Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Оренбургской области «Бузулукский дом-интернат для престарелых и инвалидов».

Дом-интернат для престарелых и инвалидов расположен в черте города Бузулука. Площадь территории составляет 3302,68 кв.м, рассчитан на 305 койко-мест.

В дом-интернате на 3 жилых этажах расположено 5 отделений:

- 3 отделения «Милосердия» на 150 койко-мест;

- отделение активного долголетия на 115 койко-мест;

- специализированное психоневрологическое отделение на 40 койко-мест;

- карантин и изолятор на 7 койко-мест

Помимо Дома-интерната в городе Бузулуке расположено Государственное автономное учреждение социального обслуживания Оренбургской области «Комплексный центр социального обслуживания населения» в г. Бузулуке и Бузулукском районе.

Деятельность учреждения направлена на оказание постоянной, периодической, разовой помощи, в том числе срочной помощи, гражданам в целях улучшения условий их жизнедеятельности и (или) расширения их возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности.

В структуру Учреждения входят следующие подразделения:

- 6 отделений социального обслуживания в форме социального обслуживания на дому;

- 1 отделение социального обслуживания в полустационарной форме;

- 1 кризисное отделение для граждан, имеющих обстоятельства, ухудшающие условия их жизнедеятельности.

Фактическая мощность учреждений социального обслуживания населения города Бузулука

Таблица 14

| № п/п | Наименование учреждения | Адрес | Количество граждан ежегодно пользующихся услугами социальных учреждений города | Количество граждан обслуживаемых на дому социальными службами города |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГБУСООБ «Бузулукский дом-интернат для престарелых и инвалидов» | Оренбургская область, город Бузулук, ул. Фрунзе, 102 | 305 | - |
| 2 | ГАУСООБ «Комплексный центр социального обслуживания населения» | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Кирова, 26 | 1320 | 1050 |

В соответствии со стратегическим видением социально-экономического развития города Бузулука наиболее значимыми направлениями представляются:

- создание условий социального благополучия, комфортной и безопасной социальной среды:

-  вовлечение домашних хозяйств в предпринимательство через становление и поддержку малого и среднего бизнеса, ориентированного на использование преимущественно собственных ресурсов города Бузулука и его потенциала;

- развитие программ социального сопровождения и помощи семье в воспитании малолетних детей путем развития детских дошкольных учреждений, профилактики семейного неблагополучия, полное обеспечение малышей дошкольным образованием;

- полное завершение процесса модернизации и развития системы социального обслуживания семей и детей в соответствии с международными стандартами социального обслуживания семей и детей;

-  обеспечение доступности социальных услуг высокого качества для всех нуждающихся граждан пожилого возраста и инвалидов путем дальнейшего развития сети организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности, предоставляющих социальные услуги;

- развитие сектора негосударственных некоммерческих организаций и автономных муниципальных учреждений в сфере оказания социальных услуг;

-  содействие развитию практики благотворительной деятельности граждан и организаций, а также распространению добровольческой деятельности (волонтерства);

-  повышение устойчивости социальных процессов в городском сообществе, включая воспитание любви к городу; совершенствование городской системы социализации детей, подростков и молодежи; обеспечение равных социальных возможностей всем жителям города Бузулука.

В современных социально-экономических условиях одним из важнейших направлений социальной защиты инвалидов является создание для них, а также для других маломобильных групп населения (лиц пожилого и преклонного возраста, беременные женщины, лица, получившие травмы различных   локализаций и пр.) доступной среды жизнедеятельности.

В городе Бузулуке ежегодно переоборудуются с учетом архитектурных требований для обеспечения безбарьерного доступа лиц с ограниченными возможностями здания организаций, наиболее посещаемые инвалидами, также проводится работа по оборудованию пешеходных переходов дублирующими звуковыми сигналами, производится разметка парковочных мест для автотранспорта инвалидов.

За последние годы на территории города Бузулука в рамках обеспечения доступности объектов социальной инфраструктуры выполнено следующее:

- на территории вокзала станции Бузулук для инвалидов оборудованы пандусы, подъемник, туалет, устроена полоса безопасности с тактильным покрытием на первой пассажирской платформе, налажена доставка инвалида к вагону и загрузка в него на специальной инвалидной коляске;

- нанесена горизонтальная дорожная разметка 1.24.3 «Инвалиды», установлен дорожный знак 6.4. «Парковка», установлена дополнительная табличка «Зона действия» на Привокзальной площади;

- в ГБУСО Оренбургской области «Бузулукский дом - интернат для престарелых и инвалидов» обозначены первая и последняя ступени лестничных маршей желтой краской, установлены поручни в переходе в баню, поручни на запасных путях эвакуации, откидные пандусы на запасных путях эвакуации;

- в ГКУ «ЦЗН г. Бузулука» контрастным цветом выделены ступени лестничных маршей при входе, установлены кнопка вызова и доводчик на дверь;

- в здании ГАУСО Оренбургской области «КЦСОН» в г. Бузулук и                  г. Бузулукском районе выделены контрастным цветом первая и последняя ступени лестничного марша при входе в здание, оборудован пандус;

- в ГАУЗ «Бузулукская больница скорой медицинской помощи» имеется пандус, дверь с доводчиком, обозначены первая и последняя ступени лестничных маршей желтой краской, установлены поручни в холлах, произведена замена пассажирских лифтов в здании поликлиники и роддома с наличием поручней, световой и звуковой индикацией расположения лифта, визуальной и тактильной идентификацией рабочей поверхности кнопок.

В рамках государственной программы «Доступная среда», которая направлена на создание равных возможностей для инвалидов во всех сферах жизни, в «Бузулукском доме-интернате для престарелых и инвалидов» созданы следующие условия:

- проживание пожилых людей и инвалидов на 1 этаже здания; комнаты просторные, широкие проходы, санитарные комнаты оборудованы специальными поручнями;

- при проживании на 2 и 3 этажах возможность пользования электрическим подъемником (лифт);

- наличие пандусов, асфальтированных дорожек;

- удобное (низкое) расположение электрических розеток и выключателей;

- широкие дверные проемы, отсутствие дверных порогов;

- оборудование санузлов, душевых коридоров поручнями для облегчения передвижения;

- наличие специальной реабилитационной техники — наличие техники и приспособлений, облегчающих передвижение: комнатные, прогулочные кресло -коляски, «ходунки», костыли, трости, другое;

- наличие специального автотранспорта с подъемником, для транспортировки колясочников, немобильных проживающих в городские учреждения здравоохранения;

- наличие многофункциональной беспроводной системы вызова помощи, предназначенной для дистанционного вызова персонала учреждения при любых затруднениях и вопросах.

Проведенные социологические исследования показали, что уровень жизни инвалидов значительно ниже, чем в среднем у населения, а их проблемы решаются недостаточно эффективно.

Как показывают результаты социологических исследований, наиболее критически доступность социальной инфраструктуры оценивают респонденты с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата; инвалиды по зрению отмечают трудность или полную невозможность посещения спортивных сооружений и мест отдыха.

Недостаточно провести только отдельные виды работ (например, установку пандусов для инвалидов-колясочников), необходимо комплексное дооснащение объекта, обеспечивающее его доступность для всех категорий инвалидов – по слуху, по зрению, с нарушениями опорно-двигательной функции и прочих лиц, с ограниченными возможностями здоровья.

Нерешенность проблемы доступа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья к среде жизнедеятельности порождает ряд серьезных   социально-экономических последствий:

- дестимуляция трудовой и социальной активности инвалидов, негативно отражающаяся на занятости, образовательном и культурном уровне инвалидов, уровне и качестве их жизни;

- высокая социальная зависимость, вынужденная самоизоляция инвалидов;

- негативное отношение к инвалидам в массовом сознании, социальная разобщенность инвалидов и не инвалидов.

Обеспечение доступности среды для инвалидов является одной из важнейших социально – экономических проблем, затрагивающей права и потребности граждан, необходимость решения которой вытекает как из требований национального законодательства, так и из международных обязательств Российской Федерации.

При этом формирование доступной среды для инвалидов должно включать мероприятия по обеспечению физической доступности объектов в приоритетных сферах    жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

Расчет потребности в учреждениях и объектах в сфере социальной защиты населения

Таблица 15

| Наименование учреждений обслуживания | Ед. изм. | Норма на 1000 чел. | Норма на 86042 человек (2021 год) | Норма на 95000 человек (2026 год) | в том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | сущ. сохр. | новое строительство 2021/2026 гг. |
| Объекты сферы социальной защиты населения |  |  |  |  |  |  |
| Центр социального обслуживания населения | 1 центр | по заданию на проектирование |  |  | 1 |  |
| Дома-интернаты для престарелых (с 60 лет) и инвалидов | 1 дом | по заданию на проектирование |  |  | 1 |  |

5.2. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского округа

Перечень и оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по муниципальной программе «Доступная среда в городе Бузулуке»

Таблица 16

| Мероприятия по реализации программы | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  | Перечень мероприятий в области физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |
| формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

Финансовое обеспечение учреждений социальной защиты осуществляется за счет средств областного бюджета на организацию деятельности учреждений, непосредственное предоставление государственных услуг и социальных услуг различных форм социального обслуживания населения, оплату коммунальных услуг, проведение охранных и противопожарных мероприятий.

В рамках Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» вопросами местного значения остаются: содержание муниципального имущества, благоустройство территории за счет средств бюджета города.

Основной целью учреждений социальной защиты является доступное, эффективное, качественное и комфортное для граждан (инвалидов, детей-инвалидов, маломобильных групп населения, семей с несовершеннолетними детьми, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) предоставление государственных услуг и социальных услуг различных форм социального обслуживания.

Социальная защита населения:

- оказание социальной поддержки безнадзорным детям и подросткам, (в том числе из малообеспеченных семей);

-  повышение качества жизни граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и содействие в ее преодолении;

-  обеспечение доступности в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

Доступность граждан, проживающих в отдаленных районах города, к получению государственных услуг, социальных услуг различных форм социального обслуживания обеспечивается учреждениями социальной защиты посредством деятельности мобильной социальной службы.

Однако, проблемными на сегодняшний день остаются вопросы по обеспечению:

- доступности к объектам социальной инфраструктуры граждан с ограниченными возможностями (инвалидов с нарушением зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, инвалидов-колясочников), маломобильных групп населения;

- комфортных условий при получении государственных услуг и социальных услуг различных форм социального обслуживания в части необходимости проведения текущих и капитальных ремонтов объектов социальной инфраструктуры, а также благоустройства прилегающих территорий.

Для достижения доступных и комфортных условий с целью получения социально незащищенными слоями населения городского округа государственных услуг и социальных услуг различных форм социального обслуживания, полноценной системы социальной поддержки, необходимо выполнение объемных и требующих длительных сроков реализации проектов, что возможно только при использовании программно-целевого метода.

Развитие сферы социального обеспечения планируется за счет создание доступных и комфортных условий для социально-незащищенных групп населения. Одним из основных направлений деятельности в сфере социальной защиты населения остается формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения, предусматривающей реконструкцию существующих объектов капитального строительства, оборудованных в соответствии с требованиями Свода правил по проектированию и строительству СП 31-102-99 «Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей».

Основными задачами в системе социальной защиты населения являются:

предоставление гражданам государственных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации и Оренбургской области;

предоставление временного (постоянного) проживания несовершеннолетним в условиях, приближенных к домашним;

оказание квалифицированной социальной, правовой, психолого-медико-педагогической помощи несовершеннолетним и их родителям (законным представителям), имеющим различные формы дезадаптации;

проведение реабилитационных мероприятий с несовершеннолетними, включающих профессионально-трудовые, учебно-познавательные, социокультурные, физкультурно-оздоровительные и иные компоненты;

устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в семьи граждан;

оказание адресной социальной помощи (денежных средств, бесплатного горячего питания, продуктовых наборов, одежды, обуви, других предметов первой необходимости) гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации;

проведение мероприятий по социальной реабилитации для инвалидов (детей-инвалидов);

временное обеспечение отдельных категорий граждан техническими средствами ухода, реабилитации и адаптации;

защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Все существующие объекты социального обслуживания и социальной защиты населения находятся в ведении органов государственной власти Оренбургской области. В связи с этим, конкретизация необходимого объема помощи населению в соответствии с региональными и местными потребностями является сферой компетенции Министерства социального развития Оренбургской области. Предложения по развитию сети учреждений социального обслуживания и социальной защиты должны рассматриваться в соответствии с региональными и муниципальными программами. В генеральных планах муниципальных образований могут быть сформулированы предложения по развитию сети учреждений социального обслуживания и социальной защиты, однако решения о размещении данных объектов должны приниматься на уровне органов государственной власти Оренбургской области.

5.3. Организация управления и механизм выполнения мероприятий программы

Министерство социального развития Оренбургской области, совместно с Администрацией города Бузулука, организует реализацию комплексного развития системы социальной защиты населения на территории города Бузулука и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей Программы комплексного развития социальной инфраструктуры (в области социальной защиты населения) и конечных результатов ее реализации, а также за эффективное использование бюджетных средств.

- 5.4.  Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры в области социальной защиты населения

- Таблица 17

| - № п/п | - Мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры | - Достижение расчетного уровня обеспеченности населения муниципального образования услугами учреждений социальной защиты населения |
| --- | --- | --- |
|  | - Объекты в области развития социальной защиты населения |  |
| - 1 | - Строительство объектов в области социальной защиты населения | Обеспечение выполнения стандартов качества и доступности оказания социальной помощи населению на основе реконструкции учреждений системы социальной защиты населения и строительства новых современных объектов социального обслуживания и социальной защиты населения; Совершенствование организационно- экономического потенциала объектов социального обслуживания и социальной защиты населения, в том числе: оказание адресной социальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проведение мероприятий по социальной реабилитации для инвалидов (детей-инвалидов), предоставление гражданам государственных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации и Оренбургской области. |

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы по годам для социальных учреждений

Таблица 18

| Наименование показателей | Единица измерения | Плановые показатели по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Количество получателей социальных услуг, находящихся на социальном обслуживании в учреждении по г. Бузулуку | чел | 1340 | 1320 | 1320 | 1320 | 1340 | 1350 | 1350 |
| Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги от общего числа получателей социальных услуг, находящихся на социальном обслуживании | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля получателей социальных услуг, удовлетворенных качеством предоставленных социальных услуг от общего числа получателей социальных услуг, получающих социальные услуги | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Укомплектование учреждения специалистами, оказывающими социальные услуги | % | 91,42 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Несмотря на проводимую работу в городе Бузулуке, имеется ряд проблем обеспечения доступности среды жизнедеятельности для инвалидов, которые необходимо решать комплексно.

Наиболее острая проблема связана с тем, что социально значимые объекты (объекты, наиболее часто посещаемые населением), в том числе муниципальной формы собственности, остаются до настоящего времени труднодоступными для многих инвалидов. В связи с этим возникает задача внедрения универсального дизайна внешней среды, прежде всего основных объектов социальной инфраструктуры. Такой дизайн предназначен для использования людьми с разными физическими возможностями, в том числе инвалидами. При внедрении универсального дизайна должны быть достигнуты принципы равенства, комфорта в использовании, приложения минимума усилий в пользовании объектами.

Среди основных препятствий, ограничивающих доступ людей с инвалидностью к культурным и досуговым учреждениям, является отсутствие специально оборудованных устройств к культурно-досуговым учреждениям, а также их физическая недоступность.

Выполнение мероприятий Программы «Доступная среда в городе Бузулуке» обеспечит комплексный подход к решению вопросов, направленных на формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности. Программно-целевой метод позволит более эффективно использовать финансовые ресурсы, сконцентрировав их на решении приоритетных задач, обеспечить комплексное решение проблем в долгосрочной перспективе, а также взаимосвязь между проводимыми мероприятиями и результатами их выполнения.

6. Комплексное развитие физической культуры и спорта города Бузулука

6.1. Технико-экономические параметры существующих объектов физической культуры и спорта

В городе Бузулуке функционирует 92 спортивных сооружения. Из них 2 стадиона, 3 ванны водноспортивного комплекса «Нефтяник», 1 – Физкультурно-оздоровительный комплекс «Кристалл» с ледовой ареной, 29 плоскостных сооружений, 33 спортивных зала, 3 стрелковых тира, 20 приспособленных спортивных сооружений и 1 лыжная трасса.

Управление по культуре, спорту и молодёжной политике администрации города Бузулука (далее – УКС и МП) организует работу спортивных учреждений города Бузулук.

В ведении УКС и МП находятся:

- МАУ г. Бузулука ВСК «Нефтяник» - стадион «Нефтяник» площадью 32837 кв. м, с пропускной способностью 109 человек и с 950 посадочными местами для зрителей;

- Водноспортивный комплекс «Нефтяник» общей площадью 8118,7 кв. м, с единовременным посещением 162 человека и с 350 посадочными местами для зрителей;

- МАУ г. Бузулука ФОК «Кристалл» общей площадью 4902,6 кв. м, с единовременным посещением 80 человек и с 642 посадочными местами для зрителей;

- Муниципальное бюджетное учреждение города Бузулука «Спортивная школа олимпийского резерва» (МБУ г. Бузулука «СШОР») - Виды спорта: бокс, дзюдо, плавание, прыжки в воду, самбо;

- Муниципальное автономное учреждение города Бузулука «Спортивная школа№ 1» (МАУ г. Бузулука «СШ №1») - Виды спорта: баскетбол, волейбол, лапта, настольный теннис, футбол.

- Муниципальное бюджетное учреждение города Бузулука «Спортивная школа № 2» (МБУ г. Бузулука «СШ №2») - Отделения: лёгкая атлетика, лыжные гонки.

Деятельность УКС и МП объединяет 86 коллективов физической культуры:

- дошкольные образовательные учреждения   - 25

- общеобразовательные школы                         -13,

- учреждения СПО                                              -7,

- ВУЗ                                                                     -1,

- предприятия и учреждения города                 - 15,

- учреждения дополнительного

образования и спортивной подготовки         - 4,

- физкультурно-спортивные клубы                  - 16,

из них:

- фитнес-клубов                                                  - 9,

- детских и подростковых                                  - 6,

- организации, занимающиеся

адаптивной физической культурой                   - 5.

В структуру муниципальных спортивных объектов города входит: стадион «Локомотив», стадион «Нефтяник», спортивный комплекс «Олимпиец», которые находятся в оперативном управлении МАУ г. Бузулука «СШ №1». Стадион «Локомотив», площадь 49675,56 кв. м, с пропускной способностью 107 человек; спорт-комплекс «Олимпиец», площадью 1775,9 кв. м, с пропускной способностью 55 человек и с 367 посадочными местами.

Мощность объектов физической культуры и спорта

Таблица 19

| № | Наименова- ние объекта | Адрес объекта | Фактическая мощность (количество спортсменов, посетителей), чел | Количество Тренеров, наставников | Площадь объета кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |  |  |
| 1 | СК «Олимпиец» | ул. Чапаева, д. 2А | 70559,996 | 7 | 1775,9 |
| 2 | Стадион «Локомотив» | ул. Локомотивная, д. 6 | 62250 | 6 | 49675,56 |
| 3 | Стадион 3 мкр-он | 3 мкр-он, д. 13 В | 95249 | 6 | 32837 |
| 4 | Хоккейный корт 1 мкр-он д.8 | 1мкр-он, д.8 | 8731 | 0 | 250 |
| 5 | Шахматный клуб 1 мкр-он д.16 | 1 мкр-он, д.16 | 2412 | 1 | 58,8 |
| 6 | Водноспортивный комплекс «Нефтяник» | 1 микр-н, д. 17 Е | 157823 | 13 | 5675,4 |
| 7 | Физкультурно-оздоровитель-ный комплекс с ледовой ареной «Кристалл» | 3-й микрорайон, д. 17 Б | 32000 | 4 | 4902,6 |
| 8 | «Центр дзюдо» | 1 микрорайон, д. 25 | 24697 | 3 | 207 |
| 9 | Специализи-рованный зал бокса | ул.Крестьянская/Заводская, д. 46/71 | 30240 | 5 | 398,8 |
| 10 | «Центр боевых искусств «Бусидо» | ул. Щорса, д. 72 | 25200 | 3 | 356,5 |

В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» проводятся работы по реконструкции стадиона «Локомотив». В 2020 году проведены подготовительные работы по расчистке территории стадиона, спила аварийных деревьев, демонтажа трибун и ветхого ограждения. Смонтирована дренажная система, уложено основание, обустроены беговые дорожки. Футбольное поле полностью подготовлено к укладке искусственного покрытия, а беговые дорожки к нанесению финишного слоя резинового покрытия. Согласно нормам перед укладкой покрытия основание поля должно просесть и принять определенную плотность.

В 2021 году произведена укладка искусственного покрытия футбольного поля и нанесение финишного слоя резинового покрытия беговых дорожек стадиона «Локомотив».

В рамках национального проекта «Демография» регионального проекта «Спорт - норма жизни» ведутся работы по оснащению объектов спортивной инфраструктуры спортивно - технологическим оборудованием по направлению «Создание малых спортивных площадок, монтируемых на открытых площадках или закрытых помещениях, на которых возможно проводить тестирование населения в соответствии со Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО), объем финансирования – 3,99 млн. рублей.

Запланированная к строительству в 2021 году открытая баскетбольная площадка, построена в третьем квартале 2021 года, при поддержке НКО «Благотворительный фонд «Кириленко – детям!».

Реализация принципов здорового образа жизни, привлечение различных социальных и возрастных групп населения к занятиям физической культурой и спортом является одним из приоритетных направлений деятельности администрации города Бузулука.

С целью привлечения населения города Бузулука к занятиям физической культурой и спортом ежегодно проводится масса физкультурно - массовых и спортивных мероприятий среди школьников, молодежи, экономически активного населения, граждан пожилого возраста, инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:

- Чемпионаты и Первенства по культивируемым видам спорта;

- традиционные турниры, посвященные знаменательным датам, памяти почётных граждан города, заслуженных работников физической культуры и спорта, ветеранов войны и труда;

- физкультурно-оздоровительные мероприятия, спортивные праздники, посвященные Всероссийскому Дню физкультурника с награждением спортивного актива, фестивали спорта, декады спорта и здоровья.

Одной из основных форм организации физкультурно-спортивной работы является проведение массовых физкультурно-спортивных мероприятий.

В учреждениях СПО ежегодно проводится городская спартакиада по 9 видам спорта: лёгкая атлетика, лыжные гонки, волейбол, баскетбол, мини-футбол, настольный теннис, лапта, гиревой спорт, полиатлон). В числе постоянных лидеров по итогам спартакиады, Бузулукский строительный колледж, колледж промышленности и транспорта.

Для занятий массовыми видами спорта, проведения физкультурных и спортивных мероприятий, поддержания стремления людей вести здоровый образ жизни в городе имеются 92 спортивных сооружения.

С целью реализации Указа Президента РФ от 24.03.2014 № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» осуществляется работа по пропаганде и поэтапному внедрению норм комплекса ГТО.

Особое внимание уделяется созданию полноценных условий для активной жизни людей с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов.

Основными задачами дальнейшего развития физической культуры и спорта являются:
          -  создание условий для активных занятий физической культурой и спортом населения в местах отдыха, на стадионах, спортивных базах, спортивных площадках и других спортивных объектах;

- содействие развитию адаптивной физической культуры с целью привлечения людей с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов к активным занятиям физической культурой и спортом;

- повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни населения города Бузулука.

На территории города Бузулука развиваются более 30 видов спорта. По всем проводятся городские соревнования, формируются сборные команды города для участия в первенствах и чемпионатах области. Двенадцать видов спорта охвачены системой спортивной подготовки (баскетбол, бокс, волейбол, дзюдо, лапта, лёгкая атлетика, лыжные гонки, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, самбо, футбол).

В зимнее время на территории города работают 4 хоккейных корта и 2 ледовые площадки, обслуживаемые силами муниципальных предприятий и учреждений.  В ФОК «Кристалл» работает пункт проката коньков, на базе МБУ г. Бузулука «СШ №2» - прокат лыжного инвентаря.

Не остаются в стороне от спортивной жизни города и самые маленькие жители. Для дошкольников остается высоко востребованным образовательный комплекс «Буратино», где занимаются дети, не посещающие детский сад.

Но имеется острая проблема, сдерживающая развитие физической культуры и спорта в городе Бузулуке - недостаточная потребность значительной части населения в активных занятиях физической культурой и спортом и в здоровом образе жизни.

Решать указанные проблемы планируется путем:

- пропаганды здорового образа жизни среди широких слоев населения с целью формирования соответствующих ценностей и создания необходимых условий для физического и нравственного развития личности в процессе занятий физической культурой и спортом;

- обновления материально-технической базы;

- создания условий для привлечения населения к занятиям физической культурой, эффективного использования спортивных сооружений, предназначенных для обеспечения учебно-тренировочного процесса, а также для проведения физкультурно-массовых и спортивных мероприятий;

- увеличения количества спортивно-массовых мероприятий и улучшения качества их проведения;

- обеспечение участия спортсменов на учебно-тренировочных сборах, областных соревнованиях, крупнейших турнирах, в том числе на чемпионатах мира, Европы, российских и международных соревнованиях;

- улучшение качества предоставления дополнительного образования и организации тренировочного процесса в муниципальных учреждениях спортивной направленности за счет привлечения к работе молодых специалистов и стимулирования профессиональных тренерских кадров.

Расчет потребности в учреждениях и объектах в сфере физической культуры и спорта

Таблица 20

| Наименование учреждений обслуживания | Ед. изм. | Норма на 1000 чел. | Норма на 86042 человек (2021 год) | Норма на 95000 человек (2026 год) | в том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | сущ. сохр. | новое строительство 2021/2026 гг. |
| Объекты спортивного и физкультурно-оздоровительного назначения |  |  |  |  |  |  |
| Спортивный зал общего пользования (борцовский и тренажерный залы ДЮСШ, игровой и тренажерный залы ФОК) | м2 площади пола зала | 60 | 5162,5 | 5700 | 9126 | - |
| Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий (спортивно-тренажерный зал повседневного использования) (борцовский и тренажерные залы) | м2 площади пола зала | 70 | 6023 | 6650 | 4903 | 1747 |

6.2. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского округа

Главной целью развития массовой физической культуры и спорта является создание условий, обеспечивающих возможность населению города Бузулука вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом.

Сфера физической культуры и спорта в последнее время получила мощный поступательный импульс. Строятся современные сооружения - закрытые плавательные бассейны, площадки с синтетическим покрытием, физкультурно-оздоровительные комплексы, повышается интерес населения к занятиям физической культурой и спортом.

Физическая культура и спорт в равной степени, как и здравоохранение, образование, культура - важнейший стратегический ресурс развития полноценного и здорового общества и отдельного человека, который не только зависит от социальной системы, но и сам активно воздействует на различные стороны и сферы общественной жизни.

Занятия физической культурой и спортом оказывают положительное влияние практически на все функции и системы организма, являются мощным средством профилактики заболеваний, способствуют формированию морально-волевых и гражданских качеств личности. Именно поэтому организация деятельности в сфере физической культуры имеет огромное социальное значение.

В соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования норматив обеспеченности спортивными залами общего пользования составляет 60 кв. м площади пола на 1000 жителей, а помещениями для физкультурно-оздоровительных занятий (спортивно-тренажерный зал повседневного использования) (борцовский и тренажерные залы) 70 кв. м площади пола на 1000 жителей, но если спортивными залами город укомплектован на 160%, то помещения для физкультурно-оздоровительных занятий присутствуют на территории города в недостаточном количестве. Плавательные бассейны, катки, ледовые арены и пр. могут создаваться по заказу на проектирование.

С учетом освоения удаленных от основной части города площадок жилищного строительства необходимо строительство дополнительных спортивных объектов (спортивных центров и спортивных залов в составе прочих учреждений обслуживания).  Новые спортивные комплексы предлагается размещать в крупных микрорайонах новой застройки. Плавательные бассейны предлагается размещать в составе спортивных комплексов. Отдельные помещения для занятий физической культурой и спортом могут также размещаться в составе культурно-досуговых учреждений.

Проблемы развития физической культуры и спорта в г. Бузулуке:

-  острая необходимость в строительстве спортивных сооружений для игровых видов спорта:

-  множество видов спорта, не охваченных системой спортивной подготовки;

-  отсутствие регионального и федерального финансирования этапов высшего   спортивного мастерства, совершенствования спортивного мастерства   в учреждениях спортивной подготовки муниципальных образований.

Объекты в области физической культуры и спорта,

реализованные в 2021 году

Таблица 21

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение | Мероприятие | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | реконструкция стадиона «Локомотив», в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» |  | укладка искусственного покрытия поля, нанесение финишного слоя резинового покрытия беговых дорожек | 2021 объем финансирования – 16991,4 тыс. рублей |
| 2 | «Создание малых спортивных площадок, монтируемых на открытых площадках или закрытых помещениях, на которых возможно проводить тестирование населения в соответствии со Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО) | МАУ г.Бузулука "СШ № 1", Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Чапаева, д.2, корп. "А" | оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно - технологическим оборудованием по направлению | 2021 объем финансирования – 3990 тыс. рублей |
| 3 | Строительство открытой баскетбольной площадки при поддержке НКО «Благотворительный фонд «Кириленко – детям!» |  | строительство открытой баскетбольной площадки | 2021 объем финансирования – 6427 тыс. рублей |

6.3. Организация управления и механизм выполнения мероприятий программы

Управление по физической культуре и спорту администрации города Бузулук и Министерство физической культуры и спорта Оренбургской области организует реализацию комплексного развития физической культуры и спорта на территории городского округа и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей Программы комплексного развития социальной инфраструктуры (в области физической культуры и спорта) и конечных результатов ее реализации, а также за эффективное использование бюджетных средств.

- 6.3.1. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры в области физической культуры и спорта

- Таблица 22

| - № п/п | - Мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры | - Достижение расчетного уровня обеспеченности населения района услугами |
| --- | --- | --- |
|  | - Объекты в области физической культуры и спорта |  |
| - 1 | - Строительство объектов в области физической культуры и массового спорта | Обеспечение доступности и привлекательности занятий физической культурой и спортом для всех групп населения. Увеличение числа систематически занимающихся физической культурой и спортом. - Повышение уровня обеспеченности спортивными объектами и сооружениями. |

Целевые индикаторы и показатели в области физической культуры и спорта

Таблица 23

| № п/п | Целевые индикаторы и показатели | Плановые значения по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Доля населения городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом,чел/ (%) |  | 50,4 | 52,3 | 53,4 | 57,8 | 62,2 | 66,6 |
| 2 | Уровень обеспеченности населения города Бузулука спортивными сооружениями: спортивными залами, плавательным бассейном, плоскостными спортивными сооружениями: - плоскостные сооружения,(%) - спортивные залы, (%) - бассейн, (%) | 74 100 | 74 100 | 76 100 | 76 100 | 78 100 | 78 100 | 78 100 |
| 3 | Количество проведенных спортивных, спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта в соответствии с календарным планом, ед. | 22 | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 |
| 4 | Количество выполненных (подтвержденных) спортивных разрядов и званий, чел. | 48 | 48 | 50 | 52 | 54 | 54 | 54 |
| 5 | Доля жителей, принявших участие в спортивных, спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях по видам сорта в соответствии с календарным планом, % | 25,2 | 25,2 | 26,1 | 26,7 | 28,9 | 30 | 30 |
| 6 | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов в ГО, % | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |

7. Комплексное развитие культуры и туризма города Бузулука

7.1. Технико-экономические параметры существующих объектов культуры и искусства

Отрасль культуры объединяет деятельность по сохранению объектов культурного наследия, развитию библиотечного, музейного дела, поддержке и развитию исполнительских искусств, современного изобразительного искусства, сохранению нематериального культурного наследия народов Российской Федерации и развитию традиционной народной культуры, укреплению межрегиональных и международных связей.

Сеть муниципальных бюджетных учреждений культуры представлена учреждениями, осуществляющими:

1. Культурно-досуговую деятельность: муниципальное бюджетное учреждение культуры города Бузулука Дом культуры «Машиностроитель» (МБУК г. Бузулука ДК «Машиностроитель»), муниципальное бюджетное учреждение культуры города Бузулука Дворец культуры «Юбилейный».

2. Просветительскую деятельность: муниципальное бюджетное учреждение культуры города Бузулука «Городская централизованная библиотечная система» (МБУК г.Бузулука «ГЦБС»), в составе которой шесть библиотек, из них - одна детская библиотека; муниципальное бюджетное учреждение культуры города Бузулука «Бузулукский краеведческий музей» (МБУК г. Бузулука «Бузулукский краеведческий музей»).

3. Образовательную деятельность: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Бузулука «Детская музыкальная школа имени Фёдора Ивановича Шаляпина» (МБУ ДО г. Бузулука «ДМШ»); муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Бузулука «Детская школа искусств» (МБУ ДО г. Бузулука «ДШИ».

В рамках национального проекта «Культура»:

-  в МБУ ДО г. Бузулука «ДМШ» приобретены музыкальные инструменты, методическая литература, оборудование, в муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Бузулука «ДШИ» поступило 2 фортепиано отечественного производства «Михаил Глинка»;

-  создана библиотека нового поколения - «модельная» на базе центральной библиотеки им. Л.Н. Толстого;

- 31 специалист прошел курсы повышения квалификации на базах федеральных центров России.

Основными задачами в сфере культуры в среднесрочной перспективе являются:

- реновация МБУК г. Бузулука ДК «Машиностроитель» (создание многогранного пространства с многофункциональными зонами, обновленным зрительным залом и виртуальным концертным злом (ВКЗ), обустройством автостоянки). Бюджет проекта в 2021 году – 13,7 млн. рублей; в 2022году – 15,0 млн.руб;

-  капитальный ремонт здания МБУ ДО г. Бузулука «ДШИ» по адресу ул. Пушкина, 60 и как следствие за счет новых отремонтированных площадей увеличение охвата детей в возрасте от 7 до 18 лет услугами муниципальных бюджетных организаций дополнительного образования с 4,5% до 4,9% (в т.ч. за счет платных услуг по общеразвивающим программам);

- капитальный ремонт здания центральной детской библиотеки им. С. Марщака по адресу ул. Галактионова, 47 и реализация на базе библиотеки федерального проекта - создания модельной библиотеки по итогам конкурсного отбора;

- поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) в сфере культуры (КСТ «Ритм», КСТ «Академия звезд»);

- увеличение числа посетителей организаций культура в соответствии с задачами развития национальной культурно политики до 2030 года, т.е увеличение в 3 раза в 2030 году по отношению к 2019 году.

В рамках городских программ учреждениями культуры за 2021 год проведено 2255 культурно-массовых мероприятий, число посещений составило 347,7 тыс. человек, 399 111 просмотров официальных цифровых ресурсов.

Перечень муниципальных учреждений культуры города Бузулука

Таблица 24

| Объект культуры | Юридический адрес | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние на 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МБУК г. Бузулука Дом культуры «Машиностроитель» | 461040 г. Бузулук Оренбургской области, ул. Ленина, д.60 | Число зданий | Ед. | 1 |
|  |  | Общая площадь | Кв. м | 2098,3 |
|  |  | Число помещений | Ед. | 6 |
|  |  | Число зрительных залов | Ед. | 1 |
|  |  | Число посадочных мест в зрительных залах | Ед. | 400 |
| МБУК г. Бузулука Дворец культуры «Юбилейный» | 461050 г. Бузулук Оренбургской области, 3 микрорайон, д.17 «А» | Число зданий | Ед. | 2 |
|  |  | Общая площадь | Кв. м | 6587,0 |
|  |  | Число помещений | Ед. | 40 |
|  |  | Число зрительных залов | Ед. | 3 |
|  |  | Число посадочных мест в зрительных залах | Ед. | 990 |
| МБУК г. Бузулука «Бузулукский краеведческий музей» | 461040 г. Бузулук Оренбургской области, ул. Ленина, д. 56 | Общая площадь | Кв. м | 1007,0 |
|  |  | Экспозиционно-выставочная площадь | Кв. м | 565,5 |
|  |  | Площадь под хранение фондов | Кв. м | 119,5 |
|  |  | Число предметов основного фонда | Ед. | 17562 |
| МБУК г. Бузулука «Городская централизованная библиотечная система» | 461040 г. Бузулук Оренбургской области, ул. М. Егорова, д.15 | Общая площадь | Кв.м. | 1855,3 |
|  |  | Площадь для хранения фондов | Кв. м | 1031,6 |
|  |  | Площадь для обслуживания пользователей | Кв. м | 823,7 |
|  |  | Число посадочных мест для пользователей | Ед. | 194 |
| МБУ ДО г. Бузулука «Детская школа искусств» | 461040 г. Бузулук Оренбургской области, 3 микрорайон, д.8 | Число зданий | Ед. | 2 |
|  |  | Число учебных комнат | Ед. | 23 |
|  |  | Общая площадь помещений | Кв. м | 638,9 |
|  |  | Площадь учебных помещений | Кв. м | 441,0 |
| МБУ ДО г. Бузулука «Детская музыкальная школа имени Ф. И. Шаляпина» | 461040 г. Бузулук Оренбургской области, ул. Ленина, д.63 | Число зданий | Ед. | 1 |
|  |  | Число учебных комнат | Ед. | 16 |
|  |  | Общая площадь помещений | Кв. м | 296,4 |
|  |  | Площадь учебных помещений | Кв. м | 224,7 |

Деятельность учреждений культуры и искусства города Бузулука является одной из важнейших составляющих современной жизни. Библиотеки, музеи, учреждения культуры дополнительного образования выполняют образовательные, воспитательные, досуговые функции в обществе, способствуют формированию его нравственно-эстетических основ, духовных потребностей и ценностных ориентаций его членов. Учреждения культуры являются также одной из основных форм информационного обеспечения общества. Собранные в учреждениях культуры фонды и коллекции представляют собой часть культурного наследия и информационного ресурса города. Неотъемлемым компонентом культурной среды города выступают театральные и музыкальные творческие коллективы и система дополнительного художественного эстетического воспитания детей и подростков.

В последние десятилетия удалось преодолеть спад в развитии культуры, добиться расширения форм и объемов участия общества в поддержке сферы культуры.

Вместе с тем, многие проблемы сферы культуры пока остаются нерешенными.

Отрасль традиционно ориентирована на государственную финансовую поддержку и бюджетное финансирование. Однако, в современные дни, у организаций появилась   возможность увеличения собственных доходов учреждений культуры и искусства за счет внебюджетной деятельности, но условия предоставления услуг значительно уступают коммерческим  организациям.

Здания, в которых расположены муниципальные учреждения культуры, были построены или реставрированы в 50-70-х годах и технически устарели. Несмотря на ежегодное финансирование ремонтных работ, выделяемых средств недостаточно.

Многообразие и тесная взаимосвязь отдельных направлений культурной деятельности требует широкого взаимодействия органов власти всех уровней, общественных объединений и других субъектов сферы культуры, обусловливает необходимость применения программных методов решения стоящих перед отраслью задач.

Проблемами коллективов исполнительских искусств являются следующие: дефицит профессиональных кадров, «устаревание» педагогического состава, отсутствие у коллективов соответствующей материальной базы (дефицит музыкальных инструментов, аппаратуры, сценических костюмов).

Цели и задачи Программы:

Цель: обеспечение доступности населения к услугам организаций культуры, их разнообразие, повышение качества условий предоставления услуг муниципальными учреждениями культуры.

Достижение указанной цели планируется обеспечить посредством решения следующих задач:

-	 расширение линейки предоставляемых услуг организациями культуры в соответствии с современными запросами населения;

-	повышение качества условий предоставления муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры.

Результативность программы будет оцениваться на основе целевых показателей, обозначенных для оценки эффективности реализуемых мероприятий.

Конечными результатами программы станут:

-	создание необходимых условий для развития и совершенствования деятельности муниципальных учреждений культуры;

-	повышение эффективности деятельности учреждений культуры, их конкурентоспособности на рынке социокультурных услуг;

-	создание благоприятных условий для вовлечения горожан в культурную жизнь города, обеспечение равного доступа к культурным ценностям для всех социальных групп;

-	повышение качества библиотечного обслуживания и популяризации чтения среди населения города.

Расчет потребности в учреждениях и объектах в сфере культуры и искусства

Таблица 25

| Наименование учреждений обслуживания | Ед. изм. | Норма на 1000 чел. | Норма на 86042 человек (2021 год) | Норма на 95000 человек (2026 год) | в том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | сущ. сохр. | новое строите-льство 2021/2026 гг. |
| Объекты культуры |  |  |  |  |  |  |
| Дома культуры | 1 дом культуры | 1ед. на 20 тыс.населения | 4 | 4 | 2 | - |
| Кинотеатры | 1 кинозал | 1 на 20 тыс. чел | 4 | 4 | 5 | - |
| Библиотеки общедоступные | 1 учреждение | 1 на 20 тыс. чел | 4 | 4 | 6 | - |
| Музеи | 1 учреждение | 1 на городской округ с населением до 100 тыс. | 4 | 4 | 1 | - |

7.2. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения

Основными задачами культуры и туризма являются:

- обеспечение доступности информационных ресурсов населению города через библиотечное обслуживание;

- удовлетворение потребностей населения в оригинальных произведениях театрального искусства, лучших образцах российских и зарубежных кинопроизведений, в иных видах культурного досуга;

- совершенствование музейного дела и обеспечение доступности музейных фондов населению города;

- повышение культуры обслуживания посетителей и повышение культуры труда;

-  улучшение условий оказания услуг, путем проведения ремонта зданий и помещений учреждений культуры;

- обеспечение противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности;

- социально-культурное обновление и комплексная модернизация учреждений культуры города с целью увеличения видов культурно-досуговых услуг, предоставляемых различным категориям населения;

- расширение доступности культурных благ, различных видов и форм культурного досуга для как можно большего числа жителей города Бузулук;

- развитие системы платных услуг по дополнительным видам деятельности учреждений культуры – повышение уровня взаимодействия учреждений и организаций культуры в создании и реализации совместных творческих проектов;

- обеспечение приоритетного развития учреждений культуры и досуга, ориентированных на работу с подростками и молодёжью;

- воспитание гражданственности, патриотизма, национального взаимоуважения;

- обеспечение реализации, предусмотренных законодательством РФ, в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории города Бузулук (в рамках полномочий Управления по культуре, спорту и молодежной политике администрации города Бузулука);

- информационное, кадровое и научно-методическое обеспечение сферы культуры;

- проявление внимания к ветеранам (пенсионерам) войны, труда вооружённых сил и правоохранительных органов города Бузулук, создание условий, обеспечивающих им активную деятельность, почёт и уважение в обществе;

- защита прав и интересов инвалидов, достижение инвалидами равных с другими гражданами возможностей участия во всех сферах жизни общества.

В целях обеспечения комплексного подхода к решению поставленных задач в сфере развития культуры и искусства города Бузулук сеть учреждений культуры планирует осуществление следующих мероприятий:

- повышение профессионального уровня специалистов организаций культуры;

- разработка и внедрение фирменного стиля библиотек путем создания библиотек «нового поколения»;

- пополнение фондов библиотек лучшими произведениями мировой литературы, (в т.ч. справочной, краеведческой отраслевой);

- подписка на периодические издания;

- обновление компьютерного парка и программного обеспечения библиотек;

- усовершенствование автоматизации учётно – хранительских операций фондохранилищ музея;

-создание виртуального концертного зала (ВКЗ) и привлечение аудитории к классическому искусству;

- создание оригинальных постановок, мероприятий высокого художественного интеллектуального, духовного уровня;

- создание многоуровневой системы повышения квалификации работников культуры, обучение местной талантливой молодежи;

- усиление работы по повышению квалификации преподавателей;

-участие в федеральных конкурсах с целью привлечения грантовой  системы реализации новых творческих проектов.

В условиях, когда культура становится значимым фактором общественного развития, особенно важна реализация конституционных гарантий на участие граждан в культурной жизни, на доступ к культурным ценностям. Одним из условий доступа к услугам учреждений культуры являются нормативы социальной обеспеченности учреждениями культуры. На сегодняшний день город Бузулук недостаточно обеспечен такими учреждениями культуры, как, дома культуры и организациями дополнительного образования в сфере культуры и искусства.

Туризм

Туристическая индустрия города Бузулука представлена 15 организациями, занимающимися туристической деятельностью, 8 организациями, предоставляющими услуги по размещению туристов, и один музей – МБУК         г. Бузулука «Бузулукский краеведческий музей».

На территории города МБУК г. Бузулука «Бузулукский краеведческий музей» разработаны туристические и экскурсионные маршруты:

Архитектура и памятники города Бузулука;

Монастыри и храмы города Бузулука;

Бузулук в годы Гражданской войны;

Бузулук в годы Великой Отечественной войны;

Бузулук литературный и другие.

События туристических маршрутов связаны с историей расположения иностранных воинских частей в г. Бузулуке в годы Великой Отечественной войны, польской армии Владислава Андерса, формированием 1-го отдельного чехословацкого батальона под командованием Людвика Свободы.

В 2021 году совместно с Публичным Акционерным Обществом «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») на основе использования цифровой платформы был разработан и успешно запущен проект интерактивного туристического гида «Городские легенды», установка информационных пюпитров и размещение аудио-гида и текстового описания объектов в открытых источниках в интернете.

Планируемые объекты в области культуры и туризма

Таблица 26

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение | Мероприятие | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт здания МБУК г. Бузулука ДК «Машиностроитель», | г. Бузулук, ул. Ленина, д. 60 | создание многогранного пространства с многофункциональными зонами, обновленным зрительным залом и виртуальным концертным залом (ВКЗ), обустройство автостоянки. | Бюджет проекта 34384,4 тыс. рублей |
| 2 | Капитальный ремонт здания МБУ ДО г. Бузулука «ДШИ» | г. Бузулук, ул. Пушкина, д. 60 |  | Бюджет проекта в 2022 году – 34155,21 тыс. рублей |
| 3 | Капитальный ремонт здания МБУ ДО г. Бузулука «ДМШ им. Ф.И. Шаляпина» | г. Бузулук, ул. Чапаева, д. 45 |  | Бюджет проекта в 2024 году – 2663,0 тыс. рублей |
| 4 | Ремонт здания Центральной детской библиотеки им. С. Маршака МБУК г. Бузулука «ГЦБС» и библиотеки им. В. Куйбышева | г. Бузулук, ул. Галактионова, д. 47 | Цель: участие в федеральном отборе на создание модельной библиотеки | Бюджет проекта в 2121-2023 годах – 14500 тыс. рублей |

7.3. Организация управления и механизм выполнения мероприятий программы

Управление по культуре, спорту и молодежной политике администрации города Бузулука несет ответственность, организует реализацию комплексного развития культуры и искусства на территории города Бузулука и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей Программы комплексного развития социальной инфраструктуры (в области культуры и искусства) и конечных результатов ее реализации, а также за эффективное использование бюджетных средств.

- 7.3.1. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры в области культуры

- Таблица 27

| - № п/п | - Мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры | - Достижение расчетного уровня обеспеченности населения района услугами |
| --- | --- | --- |
|  | - Объекты в области культуры |  |
| - 1 | - Строительство объектов в области культуры | - Расширение возможностей для культурно- духовного развития жителей городского округа. Сохранение и развитие творческого потенциала специалистов учреждений культуры, сохранение и пополнение материально-технической базы. Увеличение количества посетителей культурно- досуговых мероприятий. Изменение пространств и площадей библиотек посредством создания библиотек «нового поколения». |

Целевые индикаторы и показатели в области культуры и туризма

Таблица 28

| № п/п | Целевые индикаторы и показатели | Плановые значения по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | среднее число посещений музея населением городского округа, тыс. чел. | 47,0 | 47,1 | 47,6 | 48,0 | 48,5 | 48,5 | 48,5 |
| 2 | книгообеспеченность (число библиотек); | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | доля отремонтированных, технически оснащённых объектов культуры; | 55% | 66% | 78% | 78% | 80% | 80% | 80% |
| 4 | количество посещений спектаклей и мероприятий (кол-во спектаклей, мероприятий \кол-во зрителей, тыс. чел.) | 518\ 137,8 | 518\ 137,9 | 523\ 147,5 | 535\ 157,9 | 535\ 168,9 | 535\ 168,9 | 535\ 168,9 |
| 5 | Кол-во одарённых детей школьного возраста – победителей областных конкурсов фестивалей, выставок, чел. | 193 | 193 | 199 | 207 | 209 | 218 | 218 |
| 6 | Общее количество туристско-экскурсионных маршрутов | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 |
| 7 | количество новых туристско-экскурсионных маршрутов (единиц) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

8. Перечень и оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципальной программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры города Бузулук на период до 2026 года»

Таблица 29

| Мероприятия по реализации программы | Источник финансирования | Срок исполнения | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  | Перечень мероприятий в области физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкции стадиона «Локомотив», в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» | Федеральный бюджет | 2021 | 16991,4 |  | Бюджет не сформирован |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  | 16991,4 |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Создание малых спортивных площадок, монтируемых на открытых площадках или закрытых помещениях, на которых возможно проводить тестирование населения в соответствии со Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО), | Федеральный бюджет | 2021 | 3990,0 | 3753,8 |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  | 156,4 |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  | 79,8 |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство открытой баскетбольной площадки при поддержке НКО «Благотворительный фонд «Кириленко – детям!». | Федеральный бюджет | 2021 | 6427 |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  | 6427 |  |  |  |  |  |
| Строительство ФОК на стадионе «Локомотив» | Федеральный бюджет | 2022-2026 |  |  | Бюджет не сформирован |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация стадиона в 3 микрорайоне (ремонт трибун, ремонт беговой дорожки, обустройство освещения стадиона) | Федеральный бюджет | 2022-2026 |  |  | Бюджет не сформирован |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция хоккейного корта 1 микрорайон дом 8 (ремонт здания, замена самого хоккейного корта) | Федеральный бюджет | 2022-2026 |  |  | Бюджет не сформирован |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  | 27408,4 | 27408,4 |  |  |  |  |  |
|  | Перечень мероприятий в области образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт кровли МДОАУ «Детский сад № 1 комбинированного вида», (реализации социально - значимых мероприятий по линии Законодательного Собрания Оренбургской области) | Федеральный бюджет | 2021 | 6663,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  | 6663,0 |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальный ремонт МОАУ «СОШ № 6», МОБУ «ООШ № 9», | Федеральный бюджет | 2021 | 16479,55556 | 11123,69756 |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  | 3707,90244 |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  | 1647,95556 |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реставрационные работы объекта культурного наследия «Особняк, 1909г.» МОАУ «СОШ № 6» | Федеральный бюджет | 2022 | 78390,24390 |  | 62673,0 |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  | 13757,48781 |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  | 1959,75609 |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт зданий МОБУ «Специальная (коррекционная) школа» | Федеральный бюджет | 2022 | 450,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  | 450,0 |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт фасада МОБУ «ООШ № 9» | Федеральный бюджет | 2022 | 8200,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  | 8200,0 |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт внутренних помещений МОБУ «СОШ№ 4» | Федеральный бюджет | 2022 | 4390,2439 |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  | 4390,2439 |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена оконных конструкций МДОАУ «Детский сад № 1 комбинированного вида» | Федеральный бюджет | 2022 | 2630,9 |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  | 2630,9 |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектно-изыскательские работы на строительство школы на 1135 учащихся в городе Бузулуке | Федеральный бюджет | 2022 | 10000,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  | 10000,0 |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство школы на 1135 учащихся в городе Бузулуке, по улице Рабочая | Федеральный бюджет | 2024 | 361987,3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  | 361987,3 |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство школы на 264 учащихся в городе Бузулуке, по улице Мурманская | Федеральный бюджет | 2026 |  |  |  |  |  |  | Бюджет не сформирован |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  | 489191,24336 | 23142,55556 | 104061,3878 |  | 361987,3 |  |  |
| Перечень мероприятий в области культуры и туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт здания МБУК г. Бузулука ДК «Машиностроитель», создание многогранного пространства с многофункциональными зонами, обновленным зрительным залом и виртуальным концертным залом, обустройство автостоянки. | Федеральный бюджет | 2021-2022 | 34384,4 |  | 5700,0 |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  | 13684,4 | 15000,0 |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт здания МБУ ДО г. Бузулука «ДШИ» по адресу: г. Бузулук, ул. Пушкина, д. 60 | Федеральный бюджет | 2022 | 34155,21 |  | 23883,28 |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  | 5242,73 |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  | 5029,2 |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт здания МБУ ДО г. Бузулука «ДМШ им. Ф.И. Шаляпина» | Федеральный бюджет | 2023 год | 2663,54 |  |  |  | 2181,92 |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  | 478,96 |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  | 2,66 |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт здания Центральной детской библиотеки им. С. Маршака МБУК г. Бузулука «ГЦБС» и библиотеки им. В. Куйбышева с целью участия в федеральном отборе на создание модельной библиотеки | Федеральный бюджет | 2021-2023 | 14500,0 |  |  | 10000,0 |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  | 1500,0 | 3000,0 |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  | 85703,15 | 15184,4 | 57855,21 | 10000,0 | 2663,54 |  |  |
| ВСЕГО |  |  | 602302,79336 | 65735,35556 | 161916,5978 | 10000 | 364650,84 |  |  |

Стоимость перспективных мероприятий по проектированию, реконструкции или строительству объектов социальной инфраструктуры, на период до двух лет, устанавливается согласно, сметных расчетов, проектов строительства (реконструкции), на более поздний период, определена методом сравнения стоимости аналогичных объектов и требует уточнения.

9. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского округа и повышению доступности среды для маломобильных групп населения

При проектировании, строительстве и реконструкции объектов социальной инфраструктуры необходимо предусматривать универсальную безбарьерную среду для беспрепятственного доступа к объектам и услугам всех категорий граждан, в том числе инвалидов и граждан других маломобильных групп населения (к которым могут быть отнесены люди преклонного возраста, с временными или длительными нарушениями здоровья и функций движения, беременные женщины, люди с детскими колясками и другие).

Для инвалидов и граждан других маломобильных групп населения требования к проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры определяются следующими нормативными документами:

СП 59.13330.2012 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01.2001»;

СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения»; СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам»;

СП 31-102-99 «Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей»;

СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям»;

РДС 35-201-99 «Система нормативных документов в строительстве. Руководящий документ системы. Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры».

Здания и сооружения объектов социальной инфраструктуры рекомендуется проектировать с учетом критериев доступности, безопасности, удобства и информативности: возможности беспрепятственно достигнуть места обслуживания и воспользоваться предоставленным обслуживанием; беспрепятственного движения по коммуникационным путям, помещениям и пространствам; возможности своевременно воспользоваться местами отдыха, ожидания и сопутствующего обслуживания; возможность избежать травм, ранений, увечий, излишней усталости из-за свойств архитектурной среды зданий; возможность своевременного опознавания и реагирования на места и зоны риска; предупреждение потребителей о зонах, представляющих потенциальную опасность; своевременное распознавание ориентиров в архитектурной среде общественных зданий; точную идентификацию своего места нахождения и мест, являющихся целью посещения; использование средств информирования, соответствующих особенностям различных групп потребителей; возможность эффективной ориентации посетителя, как в светлое, так и в темное время суток; сокращение времени и усилий на получение необходимой информации; возможность иметь непрерывную информационную поддержку на всем пути следования по зданию.