| АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БУЗУЛУКА ПОСТАНОВЛЕНИЕ _____________________№ ________________ г. Бузулук; ПРОЕКТ.. Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |  |
| --- | --- | --- |

В целях обеспечения устойчивого и эффективного функционирования экономики города Бузулука за счёт рационального использования энергетических ресурсов и перевода экономики на энергосберегающий путь развития, в соответствии с пунктом 2 статьи  179 Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации, статьёй 16 Федерального закона от 06.10.2003               № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 30, пункта 5 статьи 40, статьи 43 Устава города Бузулука,  постановления администрации города Бузулука от 06.11.2015 № 2433-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Бузулука», распоряжения администрации города Бузулука от 27.06.2019 № 105 – р «Об  утверждении Перечня муниципальных программ города  Бузулука»:

1. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Бузулука» согласно приложению.

2. Поручить организацию исполнения настоящего постановления Управлению жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации города Бузулука.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Российская  провинция» и подлежит официальному опубликованию на правовом интернет-портале Бузулука БУЗУЛУК-ПРАВО.РФ, но не ранее 01.01.2020.

4. Настоящее постановление подлежит включению в областной регистр муниципальных нормативных правовых актов.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города А.Н.Уткина.

Глава города                                                                                            С.А. Салмин

2

Разослано: в дело, А.Н. Уткину, Управлению жилищно -  коммунального хозяйства и транспорта администрации города Бузулука, Финансовому управлению администрации города Бузулука, правовому управлению  администрации города Бузулука, Управлению по информационной политике администрации города Бузулука, редакции газеты «Российская провинция», ООО «Информправо плюс»

3

Приложение к постановлению

администрации города  Бузулука

от  ____________2019  № ____

Муниципальная программа

«Энергосбережение и  повышение энергетической эффективности

города Бузулука»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Энергосбережение и  повышение энергетической эффективности

города Бузулука»  (далее - Программа,  муниципальная  программа)

| - Ответственный исполнитель программы | - Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации города Бузулука (далее – УЖКХиТ) |
| --- | --- |
| - Соисполнители Программы | - - |
| - Участники Программы | - УЖКХиТ, муниципальное унитарное предприятие Жилищно – коммунального хозяйства города Бузулука (далее – МУП ЖКХ г. Бузулука), муниципальное унитарное предприятие «Водоканализационное хозяйство г. Бузулука» (далее - МУП «ВКХ г. Бузулука») |
| - Подпрограммы Программы | - - |
| - Приоритетные проекты (программы), реализуемые в рамках Программы | - - |
| - Цель Программы | - Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счёт реализации энергосберегающих мероприятий |
| - Задачи Программы | - 1. Создание условий для прекращения безучётного потребления ресурсов и повышения эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде. - 2. Внедрение энергоэффективных технологий на объектах водоснабжения и водоотведения. 3. Внедрение современных энергоэффективных систем освещения 4 |
| - Показатели (индикаторы) Программы | - Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях приведены в приложении №1 к Программе |
| - Сроки и этапы реализации Программы | - 2020-2026 годы, этапы реализации Программы не выделяются |
| - Объем бюджетных ассигнований Программы | - 82326,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации: - местный бюджет – 69926,0 тыс.руб., - в том числе по годам реализации: - 2020 г. – 21242,0 тыс.руб.; - 2021 г. – 21242,0 тыс.руб.; - 2022 г. - 21242,0 тыс.руб.; - 2023 г. – 6200,0 тыс.руб.; 2024 г. – 0,0 тыс.руб.; 2025 г. – 0,0 тыс.руб.; 2026 г. – 0,0 тыс.руб. внебюджетные средства – 12400,0 тыс.руб., в том числе по годам реализации: - 2020 г. – 3420,0 тыс.руб.; - 2021 г. – 2290,0 тыс.руб.; - 2022 г. - 2290,0 тыс.руб.; - 2023 г. – 1100,0 тыс.руб.; 2024 г. – 1100,0 тыс.руб.; 2025 г. – 1100,0 тыс.руб.; 2026 г. – 1100,0 тыс.руб. |
| - Ожидаемые результаты реализации Программы | - создание условий для прекращения безучетного потребления ресурсов в жилищном фонде; - сокращение потерь воды на водопроводных линиях; - экономия расходов на электроэнергию в системах уличного освещения; - улучшение качества уличного освещения. |

1.  Общая характеристика сферы реализации Программы

5

Программа направлена на построение функциональной системы управления в сфере энергосбережения и  повышения уровня энергоэффективности во всех сферах экономической деятельности.

# 1.1 Общая характеристика жилищного фонда

В городе 1078 домов являются многоквартирными домами (далее – МКД) с общей площадью зданий 1,312 млн.м2. Управление большей частью многоквартирного жилищного  фонда  осуществляют  6 управляющих компаний, на долю которых приходится  60,8 % МКД.

Около 65 % площадей жилых домов оборудованы централизованным отоплением, 51 % - централизованным горячим водоснабжением и 72 % - централизованным холодным водоснабжением.

Статьёй 13 пунктом 6 Федерального закона от  23.11.2009 г.  № 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее –  ФЗ № 261) предусмотрена обязанность собственников многоквартирных домов произвести оснащение многоквартирных домов общедомовыми приборами учёта коммунальных ресурсов. До 01 января 2019 года все многоквартирные дома должны быть оснащены приборами учёта коммунальных ресурсов. Если собственниками обязанность по оснащению ОДПУ не выполняется, то обязанность установить приборы учёта возлагается пунктом 9 ст. 13  ФЗ  № 261 на ресурсоснабжающие организации. В соответствии с требованиями ФЗ № 261 необходимо установить коллективные (общедомовые) приборы учёта:

- тепловой энергии и горячего  водоснабжения в 224 МКД;

- холодной воды в 304 МКД.

### 1.2. Общая характеристика сетей водоснабжения

Система водоснабжения г. Бузулука состоит из 38 действующих артезианских скважин подруслового Красногвардейского водозабора на левобережье реки Самары и 18 скважин городского водозабора, которые в настоящее время находятся в резерве и не эксплуатируются.

Снабжение    абонентов    города    Бузулука    холодной   питьевой  водой

надлежащего качества осуществляется через централизованную систему сетей водопровода.

### Общая протяжённость водопроводных сетей города Бузулука составляет 365,5 км., в том числе 99,5 км. магистральных водоводов, 230,9 км. уличных сетей и 35,1 км. внутриквартальных сетей и вводов водопровода. Диаметр  водопроводов варьируется от 25 до 600 мм. Сети выполнены из таких материалов как чугун, сталь и полиэтилен, незначительная часть асбестоцемент.

В целях обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения, повышение энергетической эффективности путём экономного потребления холодной воды, мероприятия  программы  позволят обеспечить:

- бесперебойное снабжение города питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества;

- повышение надежности работы систем водоснабжения;

6

- модернизацию и инженерно-техническую оптимизацию систем водоснабжения с учётом современных требований.

### 1.3 Общая характеристика электрических сетей

Электроснабжение города осуществляют электросетевые компании: «Бузулукские коммунальные электрические сети» - филиал Государственного унитарного  предприятия коммунальных  электрических  сетей  «Оренбургкоммунэлектросеть», Производственное отделение «Западные электрические сети» «Оренбургэнерго» - филиала Открытого акционерного  общества  «Межрегиональная сетевая  компания Волги»,                                        ООО «Экспертэнергоаудит».

Электроснабжение г. Бузулука осуществляется от Оренбургской энергосистемы через понижающую подстанцию «Бузулукская» 220/110/35/6 кВ ПО ЗЭС.

В рамках  заключённого энергосервисного контракта с ООО «ЕЭС – Гарант» проведена работа по реконструкции сетей уличного освещения города с заменой 10000 светильников на менее энергоёмкие светодиодные светильники. При заключении контракта расходы на модернизацию оборудования полностью берет на себя энергосервисная компания. Свои затраты она возмещает из экономии оплаты энергоресурсов, полученной за счёт внедрения энергосберегающих технологий. Одновременно энергосервисная компания осуществляет полное техническое обслуживание на протяжении всего времени действия контракта.

За счёт мер по модернизации объектов уличного освещения имеется существенная экономия,  что  значительно повышает  эффективность расхода бюджета на поставку коммунального ресурса.

2. Перечень показателей (индикаторов) Программы

Сведения о показателях (индикаторах) Программы представлены в приложении № 1 к Программе.

Значение показателей (индикаторов) считается достигнутым в случае, если его фактическое значение достигнуто на уровне не менее 95 процентов, либо превышает его плановое значение.

3. Перечень основных мероприятий Программы

Перечень основных мероприятий Программы представлен в приложении

№ 2 к Программе.

4. Ресурсное обеспечение реализации Программы

Ресурсное обеспечение реализации Программы приведено в приложении № 3 к Программе.  Ресурсное    обеспечение    реализации    Программы    с    разбивкой    по источникам финансирования представлено в приложении № 4 к Программе.

Приложение №1 к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Бузулука»

7

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Характеристика показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Исходные показатели базового года | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 «Мероприятия по повышению энергосбережения и энергетической эффективности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество многоквартирных жилых домов, оборудованных коллективными приборами учета тепловой энергии и горячего водоснабжения | Основное мероприятие | ед./год | 224 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2. | Количество многоквартирных жилых домов, оборудованных коллективными узлами учета холодной воды | Основное мероприятие | ед./год | 326 | 39 | 20 | 20 | - | - | - | - |

| Основное мероприятие 2 «Мероприятия по энергосбережению в системах водоснабжения и водоотведения» 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сокращение потерь воды при авариях ежегодно на 2,0 тыс. м3/год | Основное мероприятие | тыс. м3/год | 14,6 | 16,6 | 18,6 | 20,6 | 22,6 | 24,6 | 26,6 | 28,6 |
| Основное мероприятие 3 «Эффективные мероприятия по энергосбережению на электрических объектах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Минимальные доли размера экономии, обеспечиваемые ООО «ЕЭС – Гарант» за отчётный период в рамках энергосервисного контракта | Основное мероприятие | кВт/час | 3283130 | 3283130 | 3283130 | 3283130 | 688370 | - | - | - |
| 2. | Снижение расхода электроэнергии на уличное освещение | Основное мероприятие | % | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | - | - | - |
| 3. | Объем потребления электрической энергии на объектах уличного освещения | Основное мероприятие | кВт/час | 2309496 | 2309496 | 2309496 | 2309496 | 387209 | - | - | - |

Приложение №2 к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Бузулука»

9

Перечень

основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Ожидаемый конечный результат (краткое описание) | Связь с показателями (индикаторами) муниципальной программы (подпрограмм) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1 «Мероприятия по повышению энергосбережения и энергетической эффективности» | МУП ЖКХ г. Бузулука, МУП «ВКХ г. Бузулука» | Создание условий для прекращения безучётного потребления ресурсов в жилищном фонде | - количество многоквартирных жилых домов, оборудованных коллективными приборами учета тепловой энергии и горячего водоснабжения; - количество многоквартирных жилых домов, оборудованных коллективными узлами учета холодной воды |
| 2. | Основное мероприятие 2 «Мероприятия по энергосбережению в системах водоснабжения и водоотведения» | МУП «ВКХ г. Бузулука» | Сокращение потерь воды в водопроводной сети | - сокращение потерь воды при авариях ежегодно на 2,0 тыс. м3/год |
| 3. | Основное мероприятие 3 «Эффективные мероприятия по энергосбережению на электрических объектах» | УЖКХиТ | Внедрение энергоэффективных технологий на объектах энергетической инфраструктуры | - минимальные доли размера экономии, обеспечиваемые ООО «ЕЭС – Гарант» за отчётный период в рамках энергосервисного контракта; - снижение расхода электроэнергии на уличное освещение; - объем потребления электрической энергии на объектах уличного освещения |

Приложение №3 к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Бузулука»

10

Ресурсное обеспечение

реализации муниципальной программы

(тыс. рублей)

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Главный распорядитель бюджетных средств (ответственный исполнитель, соисполнитель, участник) | Код бюджетной классификации |  |  | Объем бюджетных ассигнований |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Муниципальная программа | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Бузулука» | всего, в том числе: | Х | Х | Х | 24662,0 | 23532,0 | 23532,0 | 7300,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 |
|  |  |  | УЖКХиТ | 037 | Х | 04 0 00 00000 | 21242,0 | 21242,0 | 21242,0 | 6200,0 | - | - | - |
|  |  |  | МУП ЖКХ г. Бузулука; МУП «ВКХ г. Бузулука» | Х | Х | 04 0 00 00000 | 3420,0 | 2290,0 | 2290,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1 | «Мероприятия по повышению энергосбережения и энергетической эффективности» | МУП ЖКХ г. Бузулука | Х | Х | 04 0 01 00000 | 3220,0 | 2190,0 | 2190,0 | - | - | - | - |
|  |  | Монтаж общедомовых приборов учёта тепловой энергии и горячего водоснабжения в многоквартирных домах 11 |  | Х | Х | Х | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
|  |  | Монтаж общедомовых приборов учёта холодной воды в многоквартирных домах | МУП «ВКХ г. Бузулука» | Х | Х | Х | 2320,0 | 1190,0 | 1190,0 | - | - | - | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 2 | «Мероприятия по энергосбережению в системах водоснабжения и водоотведения» | МУП «ВКХ г. Бузулука» | Х | Х | 04 0 02 00000 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | Замена водопроводных вводов на МКД и распределительных водопроводных линий |  | Х | Х | Х | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.3 | Основное мероприятие 3 | «Эффективные мероприятия по энергосбережению на электрических объектах» | УЖКХиТ | 037 | Х | 04 0 03 00000 | 21242,0 | 21242,0 | 21242,0 | 6200,0 | - | - | - |
|  |  | Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности города Бузулука | УЖКХиТ | 037 | 0409 12 | 04 0 03 20270 | 20413,6 | 20413,6 | 20413,6 | 6200,0 | - | - | - |
|  |  |  |  | 037 | 0503 | 04 0 03 20270 | 828,4 | 828,4 | 828,4 | - | - | - | - |

Приложение №4 к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Бузулука»

13

Ресурсное обеспечение

реализации муниципальной программы

с разбивкой по источникам финансирования

(тыс. рублей)

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Муниципальная программа | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | всего, в том числе: | 24662,0 | 23532,0 | 23532,0 | 7300,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | местный бюджет | 21242,0 | 21242,0 | 21242,0 | 6200,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 |
|  |  |  | внебюджетный источник | 3420,0 | 2290,0 | 2290,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1 | «Мероприятия по повышению энергосбережения и энергетической эффективности» | всего, в том числе: | 3320,0 | 2190,0 | 2190,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | внебюджетный источник | 3320,0 | 2190,0 | 2190,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие 2 | «Мероприятия по энергосбережению в системах водоснабжения и водоотведения | всего, в том числе: | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | внебюджетный источник 14 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Основное мероприятие 3 | «Эффективные мероприятия по энергосбережению на электрических объектах» | всего, в том числе: | 21242,0 | 21242,0 | 21242,0 | 6200,0 | - | - | - |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | местный бюджет | 21242,0 | 21242,0 | 21242,0 | 6200,0 | - | - | - |
|  |  |  | внебюджетный источник | - | - | - | - | - | - | - |