| АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БУЗУЛУКА ПОСТАНОВЛЕНИЕ _________________№ _______________ г. Бузулук # Об утверждении муниципальной # программы «Формирование # комфортной городской среды # в городе Бузулуке» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# В соответствии с пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ              «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Оренбургской области от № пп «Об утверждении государственной программы «Формирование комфортной городской среды в Оренбургской области»,  на основании статей 7, 30, пункта 5 статьи 40, статьи 43 Устава города Бузулука, постановления администрации города Бузулука от 06.11.2015 № 2433-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Бузулука», распоряжения администрации города Бузулука от  30.11.2022          № 127-р «Об утверждении Перечня муниципальных  программ города Бузулука»:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды в городе Бузулуке» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Российская провинция», но не ранее 01.01.2023, и подлежит официальному опубликованию на правовом интернет-портале Бузулука БУЗУЛУК-ПРАВО.РФ.

# 3. Настоящее постановление подлежит включению в областной регистр муниципальных нормативных правовых актов.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города.

Глава города                                                                                          В.С. Песков

# Разослано: в дело, Немкову А.А., Управлению градообразования и капитального строительства города Бузулука, Финансовому управлению администрации города Бузулука, управлению по информационной политике администрации города Бузулука,  обществу с ограниченной ответственностью «Информправо плюс», редакции газеты «Российская провинция»

2

Приложение к постановлению администрации города Бузулука от «_____»________2022 №____

- Муниципальная программа

- «Формирование комфортной городской среды в городе Бузулуке»

- ПАСПОРТ

муниципальной программы

# «Формирование комфортной городской среды в городе Бузулуке»

# (далее –  Программа, муниципальная программа)

| Ответственный исполнитель Программы | Управление градообразования и капитального строительства города Бузулука (далее – УГиКС) |
| --- | --- |
| Соисполнители Программы | - |
| Участники Программы | # - |
| Период реализации Программы | 2023-2030 годы |
| Цель Программы | Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды |
| Задачи Программы | 1.Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий города Бузулука. 2.Работы по инвентаризации индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения на территории города Бузулука. |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы, в том числе по годам реализации | # 342966,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2023 год – 139391,6 тыс. рублей; 2024 год – 33929,1 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей; 2026 год – 33929,1 тыс. рублей; 2027 год – 33929,1 тыс. рублей; 2028 год – 33929,1 тыс. рублей; 2029 год – 33929,1 тыс. рублей; 2030 год – 33929,1 тыс. рублей; |

- Стратегические приоритеты развития муниципальной программы

# Список определений, используемых в Программе:

благоустройство территории – комплекс  мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, предназначенных для обеспечения и повышения комфортности условий проживания граждан, поддержания и улучшения санитарного и эстетического состояния территории;

бульвар – это аллея или полоса зелёных насаждений вдоль улицы, вдоль берега реки,  предназначенная для прогулок, пешеходного движения, кратковременного отдыха, защиты тротуаров  и зданий от пыли и шума;

дворовая территория многоквартирных домов – совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких

домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами),  тротуарами  и  автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

3

дизайн-проект – пакет документации, дающей представление о проекте общественного пространства (генеральный план, визуализации, эскизы малых архитектурных форм, пояснительные записки, фотографии, иллюстрирующие существующее положение, другое);

дополнительные виды работ по благоустройству дворовых территорий – оборудование детских и (или) спортивных площадок, устройство автомобильных парковок, площадок для мусорных контейнеров, озеленение территорий и другие работы (предусмотренные по желаниям жителей, утвержденные протоколом после проведения собрания собственников жилья);

инвентаризация территории – комплекс мероприятий, направленных на выявление и уточнение данных территории в целях учета такой территории;

индекс качества городской среды муниципального образования (далее - индекс) – цифровое значение состояния городской среды населенных пунктов, входящих в муниципальное образование, полученное в результате комплексной оценки количественных и поддающихся измерению показателей, характеризующих уровень комфорта проживания на соответствующей территории (далее – индикаторы), в соответствии с критериями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации;

малые архитектурные формы  – элементы монументально – декоративного оформления, устройства для оформления мобильного и вертикального озеленения, водные устройства, городская мебель, коммунально – бытовое и техническое оборудование на территории муниципального образования и

другие объекты городского дизайна (урны, скамьи, декоративные ограждения, светильники, декоративные стенки, фонтаны, беседки, вазы для цветов, монументально-декоративные композиции, декоративные скульптуры, оборудование детских, спортивных площадок, площадок для отдыха, другое);

малые города – населенные пункты, имеющие статус города, с численностью населения до 100 тыс. человек включительно;

минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий – ремонт дворовых проездов, ремонт (устройство) тротуаров, ремонт подходов к входам многоквартирных домов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн;

наружное освещение – совокупность элементов, предназначенных для освещения в темное время суток магистралей, улиц, площадей, парков, скверов, бульваров, дворов и пешеходных дорожек города;

общественные территории (территории общего пользования) – территории муниципального образования,  в том числе территории соответствующего функционального  назначения (площади, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки), иные территории,    специально

предназначенные для использования неограниченным кругом лиц в целях досуга, проведения массовых мероприятий;

озеленение – элемент благоустройства и ландшафтной организации территории, обеспечивающий формирование среды муниципального образования с активным использованием растительных компонентов, а также комплексный процесс, связанный с проведением работ по различным видам инженерной подготовки (вертикальная планировка, террасирование, кронирование и другое) и благоустройству озелененных территорий  (непосредственная посадка деревьев, в том числе крупномеров, кустарников, создание травянистых газонов, цветников, альпинариев и розариев, устройство специализированных садов и другое);

парк – озелененная территория, представляющая собой часть территории природного комплекса, на которой располагаются природные и искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты (парк, сад, сквер, бульвар);

парковка (парковочное место) – специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или)  примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети, зданий, строений или сооружений и предназначенное для организованной

4

стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка либо собственника соответствующей части здания, строения или сооружения;

паспорт объекта – совокупность текстовой информации с описанием принятых архитектурно-планировочных, конструктивных решений здания, в том числе по благоустройству его территории, баланса территории, технико-экономических показателей, и графической информации с изображением цветового решения фасадов с учетом основных и дополнительных элементов и оборудования фасадов и элементов благоустройства территории с указанием средств озеленения;

пешеходные зоны – участки территории населенного пункта, на которых осуществляется движение населения в прогулочных и культурно-бытовых целях, в целях транзитного передвижения и которые обладают определенными характеристиками (наличие остановок скоростного внеуличного и наземного общественного транспорта, высокая концентрация объектов обслуживания, памятников истории и культуры, рекреаций и другое), высокая суммарная плотность пешеходных потоков. Пешеходные зоны могут формироваться на эспланадах, пешеходных улицах, пешеходных частях площадей населенного пункта;

пешеходная дорожка – размещаемое за пределами проезжей части инженерное сооружение, предназначенное для движения пешеходов, обеспечивающее связь между функциональными зонами благоустраиваемой территории.

площадь – открытое, архитектурно обрамлённое зданиями и зелёными насаждениями пространство, входящее в систему городского пространства;

пляж – территория массового отдыха на берегу водоема с открытым плоским берегом и обустроенной частью водоема в целях безопасного купания;

сквер – объект озеленения города, представляющий собой участок величиной около 0,15–2 гектара, размещается на площади, перекрёстке улиц, либо на примыкающем к улице участке квартала. Планировка включает дорожки, площадки, газоны, цветники, отдельные группы деревьев, кустарников. Предназначается для кратковременного отдыха пешеходов и художественного оформления архитектурного ансамбля;

тротуар – элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов и примыкающий к проезжей части дворового проезда;

улица – обустроенная и используемая для движения транспортных средств и пешеходов полоса земли либо поверхность искусственного сооружения, находящаяся в пределах населенных пунктов, в том числе магистральная дорога скоростного и регулируемого движения, пешеходная, велосипедная и парковая дорога, дорога в научно-производственных, промышленных и коммунально-складских зонах (районах);

элементы благоустройства – декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, элементы озеленения, различные виды оборудования и оформления, в том числе фасадов зданий, строений, сооружений, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные строения и сооружения, информационные щиты и указатели, применяемые как составные части благоустройства территории;

Внешний облик города, его эстетичный вид во многом зависят от степени благоустроенности территории.

Благоустройство территорий в городе Бузулуке является одним из наиболее эффективных инструментов повышения привлекательности города в целом и отдельных его районов для проживания, работы и проведения свободного времени. В городе насчитывается 346 дворовых территорий, из которых 337 дворовые территории требуют благоустройства.

На сегодняшний день объекты благоустройства дворов жилищного фонда частично соответствуют требованиям качества и не обеспечивают современный уровень комфорта жителей.

5

Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды.

К благоустройству дворовых территорий необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно  – целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

В целях оказания финансовой помощи (выделение субсидии) в обеспечении благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий Управлением по архитектуре и градостроительству министерства строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области разработана государственная программа «Формирование комфортной городской среды в Оренбургской области» на 2023 -2030 годы.

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к решению существующих проблем в сфере благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий города Бузулука,  а также повысить эффективность и результативность расходования бюджетных средств. Решение вышеназванных вопросов возможно с применением программно-целевого метода, который во многом позволит обеспечить качественный системный подход к решению существующих проблем на территории города в области внешнего благоустройства и озеленения.

На территории города Бузулука расположено 12 общественных территорий. Шесть общественных территорий являются  благоустроенными (имеют асфальтобетонное покрытие, озеленены, установлены скамьи и урны). Решение проблемы создания комфортных условий проживания на территории города путем качественного повышения уровня благоустройства территорий общего пользования способствует концентрации в городе Бузулуке человеческого капитала, обеспечению устойчивого социально-экономического развития города, привлечению дополнительных инвестиций.

Кроме того, реализация Программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения города, увеличить площадь озеленения  территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых  территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Действующие Правила благоустройства, озеленения и санитарного содержания территории города Бузулука утверждены решением городского Совета депутатов от 25.07.2012 № 291 «Об утверждении Правил благоустройства, озеленения и санитарного содержания территории города Бузулука», в связи с изменениями законодательства и требований по содержанию территорий периодически корректируются.

# Исходя из вышеизложенного, в целях решения проблем по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий города Бузулука необходима реализация настоящей Программы.

Мероприятия Программы разработаны исходя из необходимости решения задачи по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов и общественных территорий города Бузулука, с учетом финансовых ресурсов, выделяемых на финансирование Программы, и полномочий, закрепленных за муниципальным образованием город Бузулук Оренбургской области.

Мероприятия по обеспечению благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий города Бузулука в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» предусматривают благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий города Бузулука за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.

Мероприятие по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает в себя разработку и реализацию в соответствии с требованиями Программы дизайн-проектов, предусматривающих выполнение минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий:

- ремонт дворовых проездов;

6

- ремонт тротуаров;

- ремонт подходов к входам в многоквартирные дома;

- освещение дворовых территорий;

- установка скамеек;

- установка урн для мусора,

а также выполнение работ, включенных в дополнительный  перечень:

- устройство парковочных карманов (асфальтобетонные и щебеночные покрытия);

- устройство новых тротуаров, пешеходных дорожек;

- ремонт существующих пешеходных дорожек;

- отсыпка растительным грунтом газонов и палисадников за бордюрным камнем;

- окраска бордюрного камня;

- установка детского, игрового, спортивного оборудования, а также оборудования для хозяйственных площадок (коврочистки, стойки для сушки белья и др.);

- устройство травмобезопасных покрытий из резиновой крошки под детское, игровое, спортивное оборудование с обустройством основания под такое покрытие (асфальт, бетон);

- устройство спортивных площадок для игры в футбол, волейбол, баскетбол с ограждением по периметру, устройством травмобезопасных покрытий на них (резиновое покрытие, искусственная трава);

-  установка ограждений газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных площадок, парковок;

- озеленение территорий, которое включает в себя посадку деревьев, кустарников, газонов, снос и кронирование деревьев, корчевание пней, другое;

- работы по демонтажу различных конструкций (металлических, бетонных, деревянных) для последующего благоустройства территорий под ними;

- отсыпка, планировка и выравнивание газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных и хозяйственных площадок, вазонов, цветочниц;

- устройство подпорных стен для укрепления откосов и грунтов на дворовых территориях с их оштукатуриванием, окраской, иной облицовкой или без таковых работ;

- устройство лестничных маршей, спусков (из бордюрного камня или бетонных заводского изготовления) с оборудованием их металлическими поручнями;

- устройство пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения по дворовой территории многоквартирных домов маломобильных групп населения;

- установка ограждающих устройств (бетонные, металлические столбики для ограждения парковок, тротуаров, детских игровых площадок (кроме шлагбаумов и автоматических ворот);

- установка вазонов, цветочниц;

- ремонт отмосток многоквартирных домов;

- иные виды работ.

Программа предусматривает:

1.Привлечение к участию в мероприятиях по благоустройству студенческих отрядов, к разработке дизайн-проектов – специалистов архитектурных специальностей высших учебных заведений, в том числе выпускников, и архитекторов.

При разработке дизайн-проектов учитывается мнение специалистов архитектурных специальностей высших учебных заведений, в том числе выпускников и архитекторов, принимается участие в архитектурных сессиях на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Оренбургский государственный университет». При проведении работ по благоустройству объектов на территории города участвуют  студенческие  отряды средних специальных  учебных заведений города Бузулука.

2. Проведение мероприятий по благоустройству с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе создание безбарьерной среды для маломобильных граждан в зоне общественных пространств.

При формировании объема работ по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования населения предусматривается возможность использования данных объектов маломобильными группами населения. Работы по созданию комфортных условий обеспечения доступности для маломобильных групп населения проводятся в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», в соответствии со сводом правил № СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (утвержденным Приказом Минстроя России от 14.11.2016 № 798/пр).

7

3. Проведение мероприятий по поддержанию текущего уровня благоустройства (освещение, озеленение, уборка территорий, другое). Кроме того, практика  проведения мероприятий по поддержанию достигнутого в рамках реализации программы уровня благоустройства осуществляется  путем проведения  ежегодных субботников.

4. Реализация мероприятий Программы предусматривает синхронизацию выполнения работ по благоустройству с реализуемой в городе Бузулуке муниципальной программой «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры в городе Бузулуке», утвержденной постановлением администрации города Бузулука от 08.10.2015 № 2187-п и региональной программой «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014-2043 годах», утвержденной постановлением Правительства Оренбургской области от 30.12.2013 № 1263-пп, а также с мероприятиями, реализуемыми в рамках национальных проектов «Демография», «Образование», «Здравоохранение», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной инициативы», в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями, утвержденными Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, приоритетным проектом «Безопасные и качественные дороги».

Реализация данных мероприятий позволит создать комфортные и безопасные условия проживания граждан с соблюдением необходимых санитарных норм и правил, повысить комфортность проживания с учетом обеспечения доступности маломобильных групп населения, обеспечить эффективную эксплуатацию многоквартирных домов, снижение физического износа дорожного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, доведение технического и эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов до нормативных требований,  сформировать активную гражданскую позицию жителей многоквартирных домов, а также позволит повысить качество городской среды.

Мероприятия по благоустройству общественных территорий города Бузулука включают в себя разработку и реализацию дизайн-проектов, предусматривающих выполнение работ по благоустройству данных территорий.

На уровне города Бузулука образуется муниципальная общественная комиссия (далее – Комиссия)  из представителей органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц для организации обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией муниципальной программы после ее утверждения в установленном порядке.

Организация деятельности Комиссии осуществляется в соответствии с положением о Комиссии, утвержденным с учетом типовой формы, подготовленной Минстроем России. При этом проведение заседаний Комиссии рекомендовано осуществлять в открытой форме с использованием видеофиксации с последующим размещением соответствующих записей, протоколов заседаний в открытом доступе на официальном сайте администрации города Бузулука www.бузулук.рф.

Срок реализации Программы обусловлен объемом предстоящих работ и средств, выделенных на реализацию Программы на период 2023-2030 годов.

Перечень мероприятий Программы уточняется на основе анализа полученных результатов выполнения мероприятий за соответствующий период.

8

Адресный перечень дворовых и общественных территорий, сформированный на основании проведенной инвентаризации, приводится в приложении № 5 к настоящей Программе.

Реализация мероприятия «Обеспечение благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» (далее – мероприятие) Программы осуществляется:

- на основании договоров (контрактов) и соглашений, заключенных по итогам предусмотренных действующим федеральным законодательством процедур размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд;

- юридическим лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом в соответствии с жилищным законодательством, в случае, если дворовая территория, подлежащая благоустройству, включена в состав общего имущества многоквартирного дома, в отношении которого осуществляется управление.

Необходимым условием реализации мероприятий  является проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений.

Для реализации мероприятия подготовлены следующие документы:

- минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории (приложение № 6 к настоящей Программе);

- дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (приложение № 7 к настоящей Программе);

- порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного  перечня работ по благоустройству дворовых территорий города Бузулука, а также порядок и форма участия (трудовое и (или) финансовое) заинтересованных лиц в выполнении работ (приложение № 8 к настоящей Программе);

- порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн – проектов благоустройства дворовой и общественной территории, включенных в муниципальную программу (приложение № 9 к настоящей Программе);

- порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу (приложение № 10 к настоящей Программе).

В Программу подлежат включению дворовые территории исходя из даты представления предложений собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству при условии их соответствия установленным требованиям, оформленным в соответствии с требованиями действующего законодательства и в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой.  Дворовые территории, прошедшие отбор и не включенные в муниципальную программу на текущий год в связи с превышением выделенных лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой, включаются в муниципальную программу на последующие годы исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц. Заинтересованные лица принимают участие  в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия. Трудовое участие осуществляется путем безвозмездного коллективного выполнения своими силами и средствами работ по озеленению дворовой территории, уборке, очистке и санитарному содержанию объектов озелененных территорий, установке декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, растительных компонентов, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных сооружений, используемых как составные части благоустройства, а также обеспечения сохранности созданных объектов благоустройства.

Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий осуществляется в соответствии с порядком формирования перечня общественных территорий муниципального образования город Бузулук Оренбургской области, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе Бузулуке» в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»,  порядком организации и проведения открытого голосования по общественным территориям муниципального образования город Бузулук Оренбургской области, утвержденными муниципальными нормативными правовыми актами администрации города Бузулука.

11

9

В 2022 году город Бузулук стал победителем в номинации «Исторические поселения» во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Результатом победы стало получение гранта на благоустройство Троицкого парка в городе Бузулуке в 2023 году. Реализация мероприятий по благоустройству Троицкого парка в городе Бузулуке позволит создать комфортные условия для отдыха жителей города с сохранением  исторического наследия.

- 3. Перечень показателей Программы

Перечень показателей муниципальной программы  представлен в приложении № 1 к Программе.

4. Структура муниципальной программы

Структура муниципальной программы  представлена в приложении № 2 к Программе.

5. Финансовое обеспечение реализации Программы

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы приведено в приложении № 3 к Программе. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы с разбивкой по источникам финансирования  представлено в приложении № 4 к Программе.

10 Приложение № 1 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды в городе Бузулуке»

- Перечень

- показателей  муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Исходные показатели базового года | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля благоустроенных объектов от запланированных в текущем году | процент | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| «Реализация мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и другое) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды, (нарастающий итог с 2019 г.) в том числе: | единиц | 5 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий (нарастающий итог с 2019 г.) | единиц | 4 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Количество реализованных мероприятий по благоустройству дворовых территорий (нарастающий итог с 2019 г.) | единиц | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Индекс качества городской среды | единиц | 196 | 205 | 213 | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды 11 | процент | 20 | 25 | 30 | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды | процент | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 5. | Показатель реализации муниципальными образованиями мероприятий по цифровизации городского хозяйства | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Количество проектов, реализованных муниципальным образованием, признанным победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | единиц | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Проведение инвентаризации дворовых и общественных территорий, территорий, находящихся в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения на территории города Бузулука» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Заключение муниципального контракта на оказание услуг по проведению технической инвентаризации | да-1 нет-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

12

Приложение № 2 к муниципальной

программе «Формирование комфортной

городской среды в городе Бузулуке»

Структура

муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Реализация мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» |  |  |
|  | УГиКС |  |  |
|  | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий города Бузулука | Увеличение количества благоустроенных общественных территорий в городе Бузулуке. Развитие качественной и современной городской среды при бережном сохранении исторического наследия. | - реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и другое) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды, в том числе: - количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий; - количество реализованных мероприятий по благоустройству дворовых территорий; - индекс качества городской среды; 6 - доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды; - доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды; - показатель реализации муниципальными образованиями мероприятий по цифровизации городского хозяйства; 13 -количество проектов, реализованных муниципальным образованием, признанным победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях |
|  |  | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий в городе Бузулуке. |  |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Проведение инвентаризации дворовых и общественных территорий, территорий, находящихся в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения на территории города Бузулука» |  |  |
|  | УГиКС |  |  |
|  | Работы по инвентаризации индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения на территории города Бузулука | Проведение работ по инвентаризации индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения на территории города Бузулука. | заключение муниципального контракта на оказание услуг по проведению технической инвентаризации |

14

Приложение № 3 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды в городе Бузулуке»

Финансовое обеспечение

реализации муниципальной программы

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента | Главный распоряди-тель бюджетных средств (ответствен-ный исполнитель, соисполни-тель, участник) | Код бюджетной классификации |  |  | Объем бюджетных ассигнований |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды в городе Бузулуке» | всего, в том числе: | Х | Х | Х | 139391,6 | 33929,1 | - | 33929,1 | 33929,1 | 33929,1 | 33929,1 | 33929,1 |
|  |  | УГиКС | 036 | Х | 24 0 00 00000 | 139391,6 | 33929,1 | - | 33929,1 | 33929,1 | 33929,1 | 33929,1 | 33929,1 |
| 2. | Реализация мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» | УГиКС | 036 | Х | 24 1 F2 00000 | 138191,6 | 33929,1 | - | 33929,1 | 33929,1 | 33929,1 | 33929,1 | 33929,1 |
|  | Реализация программ формирования современной городской среды | УГиКС | 036 | 0503 | 24 1 F2 55550 | 30649,2 | 33929,1 | - | 33929,1 | 33929,1 | 33929,1 | 33929,1 | 33929,1 |
|  | Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | УГиКС | 036 | 0503 | 15 24 1 F2 54240 | 70000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Субсидии победителям Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | УГиКС | 036 | 0503 | 24 1 F2 S4240 | 37542,4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Проведение инвентаризации дворовых и общественных территорий, территорий, находящихся в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения на территории города Бузулука» | УГиКС | 036 | 0503 | 24 4 01 00000 | 1200,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Проведение инвентаризации | УГиКС | 036 | 0503 | 24 4 01 20891 | 1200,00 | - | - | - | - | - | - | - |

16

Приложение № 4 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды в городе Бузулуке»

Финансовое обеспечение

реализации муниципальной программы с разбивкой по источникам финансирования

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента | Источник финансирования | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды в городе Бузулуке» | всего, в том числе: | 139391,6 | 33929,1 | - | 33929,1 | 33929,1 | 33929,1 | 33929,1 | 33929,1 |
|  |  | федеральный бюджет | 96480,828 | 29314,7 | - | 29314,7 | 29314,7 | 29314,7 | 29314,7 | 29314,7 |
|  |  | областной бюджет | 30609,772 | 1221,4 | - | 1221,4 | 1221,4 | 1221,4 | 1221,4 | 1221,4 |
|  |  | местный бюджет | 12301,0 | 3393,0 | - | 3393,0 | 3393,0 | 3393,0 | 3393,0 | 3393,0 |
| 2. | Реализация мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» | всего, в том числе: | 138191,6 | 33929,1 | - | 33929,1 | 33929,1 | 33929,1 | 33929,1 | 33929,1 |
|  |  | федеральный бюджет | 96480,828 | 29314,7 | - | 29314,7 | 29314,7 | 29314,7 | 29314,7 | 29314,7 |
|  |  | областной бюджет | 30609,772 | 1221,4 | - | 1221,4 | 1221,4 | 1221,4 | 1221,4 | 1221,4 |
|  |  | местный бюджет | 111010,0 | 3393,0 | - | 3393,0 | 3393,0 | 3393,0 | 3393,0 | 3393,0 |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Проведение инвентаризации дворовых и общественных территорий, территорий, находящихся в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения на территории города Бузулука» | всего, в том числе: | 1200,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 1200,00 | - | - | - | - | - | - | - |

17

Приложение № 5

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской

среды в городе Бузулуке»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

дворовых и общественных территорий, сформированный

на основании проведенной инвентаризации

| # № п/п |  | Адрес дворовой территории 18 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2023 год |
|  |  | - |
|  |  | 2024 год |
| # 1 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 1, 2 микрорайон, д. 2, 2 микрорайон, д. 3, 2 микрорайон, д. 4, 2 микрорайон, д. 5, 2 микрорайон, д. 6, 2 микрорайон, д. 7 |
|  |  | 2025 год |
| # 2 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 30, 2 микрорайон, д. 31, 2 микрорайон, д. 32 |
|  |  | 2026 год |
| # 3 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, 3 микрорайон, д. 3, 3 микрорайон, д. 4, 3 микрорайон, д. 5 |
|  |  | 2027 год |
| # 4 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, 3 микрорайон, д. 11а, 3 микрорайон, д. 11б, 3 микрорайон, д. 12 |
|  |  | 2028 год |
| # 5 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. 1 Мая, д. 11 |
|  |  | 2029 год |
| # 6 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 34 |
|  |  | 2030 год |
| # 7 |  | # Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Пушкина, д. 10 |
| # 8 |  | # Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Пушкина, д. 8, ул. Рожкова, д. 61 |
| # 9 |  | # Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Рабочая, д. 17, ул. Рабочая, д. 27 |
| # 10 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Рожкова, д. 53 |
| # 11 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Ленина, д. 6 |
| # 12 |  | # Оренбургская область, г Бузулук, ул. М.Егорова, д. 38, ул. М.Егорова, # д. 40 |
| # 13 |  | # Оренбургская область, г. Бузулук, ул. М.Егорова, д. 42, ул. М.Егорова, # д. 44, ул. М.Егорова, д. 46 |
| # 14 |  | # Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Чапаева, д. 1, ул. Чапаева, д. 1а |
| # 15 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Рожкова, д. 32 |
| # 16 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. М.Егорова, д. 11 |
| # 17 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Октябрьская, д. 66 |
| # 18 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Рожкова, д. 42 |
| # 19 |  | # Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Шевченко, д. 72 |
| # 20 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Шевченко, д. 82, ул. Шевченко, д. 84, ул. Шевченко, д. 84а |
| # 21 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Шевченко, д. 80 |
| # 22 |  | # Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Шевченко, д. 88 |
| # 23 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Шевченко, д. 70 |
| # 24 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. М.Егорова, д. 15 |
| # 25 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Суворова, д. 2 |
| # 26 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Рожкова, д. 36, ул. Рожкова, д. 38 19 |
| # 27 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Суворова, д. 6 |
| # 28 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Суворова, д. 12, ул. Суворова, д. 14, ул. Суворова, д. 16, ул. Суворова, д. 18, ул. Суворова, д. 20 |
| # 29 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Пушкина, д. 3Б, ул. Рожкова, д. 44, ул. Рожкова, д. 46 |
| # 30 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Суворова, д. 10, ул. Суворова, д. 8 |
| # 31 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Суворова, д. 28, ул. Суворова, д. 30 |
| # 32 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Ленинградская, д. 17, ул. Ленинградская, д. 19 |
| # 33 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Шевченко, д. 76, ул. Шевченко, д. 76а |
| # 34 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Ленинградская, д. 21 |
| # 35 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Ленинградская, д. 23 |
| # 36 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Суворова, д. 24, ул. Суворова, д. 26 |
| # 37 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Суворова, д. 44, ул. Суворова, д. 46, ул. Суворова, д. 48, ул. Суворова, д. 50 |
| # 38 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Суворова, д. 52, ул. Суворова, д. 54,ул. Суворова, д. 56, ул. Суворова, д. 58 |
| # 39 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Садовая, д. 10 |
| # 40 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Вильямса, д. 1 |
| # 41 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Нефтяников, д. 19 |
| # 42 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Нефтяников, д. 20 |
| # 43 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Нефтяников, д. 21,ул. Нефтяников, д. 22, ул. Нефтяников, д. 26 |
| # 44 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Нефтяников, д. 18 |
| # 45 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Шевченко, д. 78 |
| # 46 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Нефтяников, д. 27 |
| # 47 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Нефтяников, д. 30 |
| # 48 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Шевченко, д. 74 |
| # 49 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Рожкова, д. 40 |
| # 50 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Нефтяников, д. 23/1, ул. Нефтяников, д. 23/2, ул. Нефтяников, д. 23/3 |
| # 51 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Нефтяников, д. 19а, ул. Нефтяников, д. 23, ул. Нефтяников, д. 24 |
| # 52 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Чапаева, д. 2 |
| # 53 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Нефтяников, д. 32 |
| # 54 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Гая, д. 79, ул. Гая, д. 81 |
| # 55 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. М.Егорова, д. 13 |
| # 56 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Гая, д. 91, ул. Гая, д. 93 |
| # 57 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Гая, д. 89 |
| # 58 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Ленина, д. 3а |
| # 59 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Гая, д. 87 |
| # 60 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. М.Егорова, д. 9 20 |
| # 61 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. 16 Линия, д. 54, ул. 16 Линия, д. 56 |
| # 62 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Гая, д. 75, ул. Гая, д. 77 |
| # 63 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Рабочая, д. 49, ул. Рабочая, д. 51а |
| # 64 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Гая, д. 77а |
| # 65 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Герцена, д. 34 |
| # 66 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Котовского, д. 23, ул. Котовского, д. 31, ул. Котовского, д. 33, ул. Котовского, д. 35 |
| # 67 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Луганская, д. 24, ул. Луганская, д. 26 |
| # 68 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Котовского, д. 112, ул. Котовского, д. 77, ул. Котовского, д. 79 |
| # 69 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Губкина, д. 20, ул. Губкина, д. 22 |
| # 70 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Котовского, д. 37, ул. Котовского, д. 39, ул. Котовского, д. 41 |
| # 71 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Пятигорская, д. 41 |
| # 72 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. М.Горького, д. 63, ул. М.Горького, д. 65, ул. М.Горького, д. 65а |
| # 73 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Липовская, д. 3, ул. Липовская, д. 3а |
| # 74 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Чапаева, д. 47 |
| # 75 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Заречная, д. 11, ул. Заречная, д. 13, ул. Заречная, д. 17, ул. Заречная, д. 7, ул. Заречная, д. 9 |
| # 76 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Заречная, д. 1 |
| # 77 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Домашкинская, д. 3, ул. Домашкинская, д. 3а |
| # 78 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, поселок Гидрокомплекс, д. 2 |
| # 79 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Гая, д. 86, ул. Гая, д. 88, ул. Гая, д. 90, ул. Гая, д. 92 |
| # 80 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Гая, д. 85 |
| # 81 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Вокзальная, д. 3 |
| # 82 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. 1 Линия, д. 34 |
| # 83 |  | Оренбургская область, г Бузулук, ул. 1 Линия, д. 20 |
| # 84 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. 1 Линия, д. 10, ул. 1 Линия, д. 6 |
| # 85 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. 1 Линия, д. 1, ул. 1 Линия, д. 3 |
| # 86 |  | Оренбургская область, г Бузулук, ул. Пушкина, д. 2а |
| # 87 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Пушкина, д. 2б |
| # 88 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Рабочая, д. 9а |
| # 89 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Рабочая, д. 11 |
| # 90 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Пушкина, д. 4д |
| # 91 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Гая, д. 71, ул. Гая, д. 73 |
| # 92 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Гая, д. 71а |
| # 93 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Гая, д. 73 а |
| # 94 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Гая, д. 77б |
| # 95 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Красногвардейская, д. 19, 21 ул. Красногвардейская, д. 21, ул. Красногвардейская, д. 23 |
| # 96 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Красногвардейская, д. 18, ул. Красногвардейская, д. 22, ул. Красногвардейская, д. 24 |
| # 97 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. К.Заслонова, д. 48 |
| # 98 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Калинина, д. 48 |
| # 99 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. 1 Мая, д. 59 |
| # 100 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 2б |
| # 101 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 34 |
| # 102 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 18, 7а микрорайон, д. 19, 7а микрорайон, д. 24, 7а микрорайон, д. 31, 7а микрорайон, д. 32, 7а микрорайон, д. 33 |
| # 103 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 34а, 7а микрорайон, д. 35, 7а микрорайон, д. 36, 7а микрорайон, д. 37, 7а микрорайон, д. 38а |
| # 104 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 15, 7а микрорайон, д. 16, 7а микрорайон, д. 17 |
| # 105 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 10, 7а микрорайон, д. 7, 7а микрорайон, д. 8, 7а микрорайон, д. 9 |
| # 106 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Луганская, д. 7 |
| # 107 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Луганская, д. 7а |
| # 108 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Самарская, д. 13 |
| # 109 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Красногвардейская, д. 12, ул. Красногвардейская, д. 8, ул. Самарская, д. 11, ул. Самарская, д. 7, ул. Самарская, д. 9 |
| # 110 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Красногвардейская, д. 2, Ул. Красногвардейская, д. 4, ул. Красногвардейская, д. 6, ул. Самарская, д. 1, ул. Самарская, д. 3, ул. Самарская, д. 5 |
| # 111 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 20а, 7а микрорайон, д. 21а |
| # 112 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 20, 7а микрорайон, д. 21, 7а микрорайон, д. 22 |
| # 113 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 22а |
| # 114 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 11, 7а микрорайон, д. 12, 7а микрорайон, д. 13, 7а микрорайон, д. 14, 7а микрорайон, д. 14а |
| # 115 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 1, 7а микрорайон, д. 2, 7а микрорайон, д. 3, 7а микрорайон, д. 4, 7а микрорайон, д. 4а, 7а микрорайон, д. 5, 7а микрорайон, д. 6, 7а микрорайон, д. 6а |
| # 116 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 25, 7а микрорайон, д. 26, 7а микрорайон, д. 27, 7а микрорайон, д. 28 |
| # 117 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 29 |
| # 118 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 30 |
| # 119 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Луганская, д. 29, ул. Луганская, д. 2а, ул. Луганская, д. 60 |
| # 120 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Калинина, д. 48б |
| # 121 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, линия 22-я, д. 24 22 |
| # 122 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Огородная, д. 15, ул. Огородная, д. 17, ул. Огородная, д. 19 |
| # 123 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Луганская, д. 10, ул. Луганская, д. 6, ул. Луганская, д. 8 |
| # 124 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Огородная, д. 25 |
| # 125 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Огородная, д. 21, ул. Огородная, д. 23 |
| # 126 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Луганская, д. 14, ул. Луганская, д. 16, ул. Луганская, д. 18, ул. Луганская, д. 20 |
| # 127 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Губкина, д. 16, ул. Красногвардейская, д. 17, ул. Луганская, д. 3, ул. Луганская, д. 5 |
| # 128 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Губкина, д. 14 |
| # 129 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Красногвардейская, д. 13, ул. Красногвардейская, д. 15 |
| # 130 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Губкина, д. 10, ул. Губкина, д. 10а, ул. Губкина, д. 12, ул. Губкина, д. 8, ул. Красногвардейская, д. 11, ул. Красногвардейская, д. 7, ул. Красногвардейская, д. 9, ул. Омская, д. 2, ул. Омская, д. 4 |
| # 131 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Губкина, д. 4, ул. Губкина, д. 6, ул. Красногвардейская, д. 1, ул. Красногвардейская, д. 3, ул. Красногвардейская, д. 5, ул. Омская, д. 3, ул. Омская, д. 5, ул. Омская, д. 7 |
| # 132 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Луганская, д. 12, ул. Самарская, д. 19, ул. Самарская, д. 21 |
| # 133 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, 3 микрорайон, д. 9, 3 микрорайон, д. 9а |
| # 134 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, 3 микрорайон, д. 10 |
| # 135 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, 3 микрорайон, д. 23, 3 микрорайон, д. 8 |
| # 136 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, 3 микрорайон, д. 19, 3 микрорайон, д. 20, 3 микрорайон, д. 21, 3 микрорайон, д. 22 |
| # 137 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, 3 микрорайон, д. 1в, 3 микрорайон, д. 1г |
| # 138 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, 3 микрорайон, д. 1а |
| # 139 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, 3 микрорайон, д. 1, 3 микрорайон, д. 6 |
| # 140 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, линия 22-я, д. 24а |
| # 141 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, 3 микрорайон, д. 2 |
| # 142 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Мельничная, д. 1 |
| # 143 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. 15 Линия, д. 63 |
| # 144 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, 3 микрорайон, д. 2а, 3 микрорайон, д. 7, 3 микрорайон, д. 7а |
| # 145 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. 1 Мая, д. 3/1 |
| # 146 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, 3 микрорайон, д. 17 23 |
| # 147 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, 3 микрорайон, д. 10а, 3 микрорайон, д. 10б |
| # 148 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Советская, д. 48а, ул. Советская, д. 48б |
| # 149 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, 3 микрорайон, д. 13а, 3 микрорайон, д. 13б, 3 микрорайон, д. 16а |
| # 150 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, 3 микрорайон, д. 12а, 3 микрорайон, д. 16 |
| # 151 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 13, 4 микрорайон, д. 4 |
| # 152 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 11, 4 микрорайон, д. 12 |
| # 153 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 2 |
| # 154 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 3 |
| # 155 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Ново-Кузнечная, д. 37а |
| # 156 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Ново-Кузнечная, д. 21, ул. Ново-Кузнечная, д. 23, ул. Ново-Кузнечная, д. 23а, ул. Ново-Кузнечная, д. 29, ул. Советская, д. 28 |
| # 157 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Нефтяников, д. 3 |
| # 158 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Нефтяников, д. 1 |
| # 159 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Центральная, д. 54 |
| # 160 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Тополиная, д. 91 |
| # 161 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Вишневая, д. 26 |
| # 162 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Вишневая, д. 2а, ул. Дорожная, д. 35 |
| # 163 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Вишневая, д. 2, ул. Вишневая, д. 4 |
| # 164 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Московская, д. 79 |
| # 165 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Минская, д. 85 |
| # 166 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Галактионова, д. 75 |
| # 167 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Щорса, д. 76, ул. Щорса, д. 78 |
| # 168 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Щорса, д. 74 |
| # 169 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Суворова, д. 40б |
| # 170 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Липовская, д. 16, ул. Липовская, д. 16а |
| # 171 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Липовская, д. 16б |
| # 172 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Культуры, д. 82 |
| # 173 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Культуры, д. 84 |
| # 174 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 5, 4 микрорайон, д. 8 |
| # 175 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Раздельная, д. 25 |
| # 176 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 9, 4 микрорайон, д. 9а |
| # 177 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Раздельная, д. 35 |
| # 178 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 24, 4 микрорайон, 24 д. 25 |
| # 179 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. М.Егорова, д. 34, ул. М.Егорова, д. 36 |
| # 180 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 32, 4 микрорайон, д. 33 |
| # 181 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Рабочая, д. 55 |
| # 182 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. М.Горького, д. 74 |
| # 183 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Гая, д. 39 |
| # 184 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Гая, д. 41 |
| # 185 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Гая, д. 35, ул. Гая, д. 37а |
| # 186 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 41, 4 микрорайон , д. 41а, 4 микрорайон, д. 42 |
| # 187 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 26, 4 микрорайон , д. 26а |
| # 188 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Фрунзе, д. 12 |
| # 189 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 43, 4 микрорайон , д. 43а |
| # 190 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Луговая, д. 7 |
| # 191 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 30, 4 микрорайон, д. 37 |
| # 192 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 34, 4 микрорайон , д. 36 |
| # 193 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Фрунзе, д. 7/4 |
| # 194 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Фрунзе, д. 7/2 |
| # 195 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 29 |
| # 196 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Фрунзе, д. 7/6 |
| # 197 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 22а, 4 микрорайон, д. 28 |
| # 198 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 22, 4 микрорайон, д. 7 |
| # 199 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 14, 4 микрорайон, д. 15, 4 микрорайон, д. 16 |
| # 200 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. 1 Мая, д. 62, ул. Галактионова, д. 47 |
| # 201 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Фрунзе, д. 7/1, ул. Фрунзе, д. 7/3, ул. Фрунзе, д. 7/5 |
| # 202 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. 1 Мая, д. 60, ул. Чапаева, д. 70 |
| # 203 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Галактионова, д. 47А, ул. Чапаева, д. 56 |
| # 204 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Галактионова, д. 52 |
| # 205 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Гая, д. 50в |
| # 206 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Гая, д. 50б |
| # 207 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Гая, д. 29, ул. Шевченко, д. 2 |
| # 208 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Чапаева, д. 40 25 |
| # 209 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Чапаева, д. 34 |
| # 210 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Д.Бедного, д. 4 |
| # 211 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Ленина, д. 70 |
| # 212 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Гая, д. 33а |
| # 213 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, 1 микрорайон, д. 1 |
| # 214 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Гая, д. 52, ул. Гая, д. 54, ул. Гая, д. 56 |
| # 215 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, 1 микрорайон, д. 2, 1 микрорайон , д. 3 |
| # 216 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Гая, д. 58 |
| # 217 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Гая, д. 60 |
| # 218 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, 1 микрорайон, д. 4, 1 микрорайон, д. 5 |
| # 219 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, 1 микрорайон, д. 16, 1 микрорайон, д. 17 |
| # 220 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Гая, д. 70а, ул. Гая, д. 72, ул. Гая, д. 72а, ул. Гая, д. 74 |
| # 221 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, 1 микрорайон, д. 13 |
| # 222 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, 1 микрорайон, д. 11, 1 микрорайон, д. 12 |
| # 223 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Гая, д. 74а |
| # 224 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, 1 микрорайон, д. 10 |
| # 225 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, 1 микрорайон, д. 18, 1 , микрорайон, д. 19, 1 микрорайон, д. 21, 1 микрорайон, д. 23 |
| # 226 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 15 |
| # 227 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Гая, д. 68, ул. Гая, д. 70, ул. Фрунзе, д. 22 |
| # 228 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Гая, д. 37, ул. Маяковского, д. 6, ул. Северная, д. 5 |
| # 229 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 14 |
| # 230 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Суворова, д. 70 |
| # 231 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Суворова, д. 64/1, ул. Суворова, д. 64/2, ул. Суворова, д. 66 |
| # 232 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 8 |
| # 233 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Серго, д. 74 |
| # 234 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 9 |
| # 235 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 10 |
| # 236 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 17 |
| # 237 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 11 |
| # 238 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 24, 2 микрорайон, д. 25, 2 микрорайон, д. 26, 2 микрорайон, д. 27 |
| # 239 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 18, 2 микрорайон, д. 21, 2 микрорайон, д. 22, 2 микрорайон, д. 23, 2 микрорайон, д. 28, 2 микрорайон, д. 28а |
| # 240 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 19, 2 микрорайон, 26 д. 20 |
| # 241 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 33 |
| # 242 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 29 |
| # 243 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 36 |
| # 244 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, аллея 1-я, д. 5 |
| # 245 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, аллея 1-я, д. 9 |
| # 246 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. 1 Мая, д. 17 |
| # 247 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. 1 Мая, д. 41а |
| # 248 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, аллея 2-я, д. 15 |
| # 249 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, аллея 2-я, д. 20 |
| # 250 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Вильямса, д. 20 |
| # 251 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Вильямса, д. 22 |
| # 252 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Вильямса, д. 28 |
| # 253 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Вильямса, д. 38 |
| # 254 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Водокачка, д.1, ул. Водокачка, д. 2 |
| # 255 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Галактионова, д. 6 |
| # 256 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Галактионова, д. 8/1, ул. Галактионова, д. 8/2 |
| # 257 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Галактионова, д. 12 |
| # 258 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Галактионова, д. 23, ул. О.Яроша, д. 78 |
| # 259 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Галактионова, д. 24/1, ул. Галактионова, д. 24/2 |
| # 260 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Галактионова, д. 58 |
| # 261 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Гая, д. 80, ул. Гая, д. 82, ул. Гая, д. 84 |
| # 262 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Гая, д. 101 |
| # 263 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Гая, д. 105 |
| # 264 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Заводская, д. 19 |
| # 265 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Казанская, д. 23 |
| # 266 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Кирова, д. 18 |
| # 267 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Кирова, д. 19 |
| # 268 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Кирова, д. 28а |
| # 269 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Кирова, д. 29 |
| # 270 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Кирова, д. 42 |
| # 271 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Кирова, д. 46/1 |
| # 272 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Кирова, д. 56 |
| # 273 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Кирова, д. 60а |
| # 274 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Кирова, д. 78 |
| # 275 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Комсомольская, д. 82 |
| # 276 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Комсомольская, д. 99 |
| # 277 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Куйбышева, д. 25/1, ул. Куйбышева, д. 25/2 |
| # 278 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Куйбышева, д. 56 27 |
| # 279 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Куйбышева, д. 101 |
| # 280 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Куйбышева, д. 146 |
| # 281 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Куйбышева, д. 151 |
| # 282 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Ленина, д. 33а |
| # 283 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Ленина, д. 59а |
| # 284 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Ленина, д. 71 |
| # 285 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Ленина, д. 61 |
| # 286 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Ленина, д. 76а |
| # 287 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Льва Толстого, д. 140 |
| # 288 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Матросова, д. 3 |
| # 289 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. М.Горького, д. 89 |
| # 290 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Октябрьская, д. 45 |
| # 291 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Октябрьская, д. 62 |
| # 292 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Октябрьская, д. 82 |
| # 293 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Октябрьская, д. 84 |
| # 294 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Октябрьская, д. 92 |
| # 295 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Октябрьская, д. 125 |
| # 296 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. О.Яроша, д. 25а |
| # 297 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. О.Яроша, д. 33 |
| # 298 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. О.Яроша, д. 35 |
| # 299 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. О.Яроша, д. 41 |
| # 300 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. О.Яроша, д. 48 |
| # 301 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. О.Яроша, д. 49 |
| # 302 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. О.Яроша, д. 58 |
| # 303 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. О.Яроша, д. 74 |
| # 304 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. О.Яроша, д. 77 |
| # 305 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Пушкина, д. 67 |
| # 306 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Рабочая, д. 139в |
| # 307 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Чапаева, д. 41 |
| # 308 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Чапаева, д. 51 |
| # 309 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Чапаева, д. 53 |
| # 310 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Чапаева, д. 77 |
| # 311 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Энергетическая, д. 20 |
| # 312 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. 1 Мая, д. 34, ул. Кирова, д. 131 |
| # 313 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 16 |
| # 314 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, поселок Гидрокомплекс, д. 1 |
| # 315 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Николаевская, д. 3 |
| # 316 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Фрунзе, д. 16, ул. Фрунзе, д. 18, ул. Фрунзе, д. 20 |
| # 317 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Иркутская, д. 89 ул. Иркутская, д. 89а |
| # 318 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Краснодарская, д. 95, ул. Краснодарская, д. 95а 28 |
| # 319 |  | # Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Октябрьская, д. 24 |
| # 320 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Иркутская, д. 85, ул. Иркутская, д. 85а |
| # 321 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Иркутская, д. 87, ул. Иркутская, д. 87а |
| # 322 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Бузулукская, д. 67, ул. Бузулукская, д. 67а |
| # 323 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Ставропольская, д. 1, ул. Ставропольская, д. 3 |
| # 324 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Севастопольская, д. 92, ул. Донбасская, д. 91 |
| # 325 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Полтавская, д. 91а |
| # 326 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Уфимская, д. 69 |
| # 327 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Московская, д. 73, ул. Московская, д. 75 |
| # 328 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Ставропольская, д. 11, ул. Ставропольская, д. 9 |
| # 329 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Ставропольская, д. 5, ул. Ставропольская, д. 7 |
| # 330 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Московская, д. 137а, ул. Московская, д. 145а |
| # 331 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Рабочая, д. 68а |
| # 332 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Пушкина, д. 4а |
| # 333 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Степная, д. 22 |
| # 334 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Луганская, д. 26а |
| # 335 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Объездная, д. 19 |
| # 336 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Объездная, д. 17 |
| # 337 |  | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Октябрьская, д. 35 |
| Общественные территории |  |  |
|  | 2023 год |  |
| 1 | Оренбургская область, г. Бузулук,1- 4 микрорайон Аллея «Дружба» (3 этап) |  |
| 2 | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Ленина/ул. М. Горького, Троицкий парк |  |
|  | 2024 год |  |
| 1 | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. М.Горького, д. 31 Сквер «Никольский» |  |
|  | 2025 год |  |
| # 1 | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Чапаева, д. 8 Сооружение (памятник Дважды Герою Советского Союза, летчику-космонавту СССР Романенко Юрию Викторовичу) 29 |  |
|  | 2026 год |  |
| # 1 | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Суворова, д. 36 Парк имени Л.Толстого |  |
|  | 2027 год |  |
| 1 | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. 1 Линия, д. 42 Сквер «Железнодорожников» |  |
|  | 2028 год |  |
| # 1 | - |  |
|  | 2029 год |  |
| # 1 | - |  |
|  | 2030 год |  |
| # 1 | - |  |

30

Приложение № 6

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской

среды в городе Бузулуке»

Минимальный перечень работ

по благоустройству дворовых территорий

многоквартирных домов

Виды работ

- Ремонт дворовых проездов

- Ремонт тротуаров

- Ремонт подходов к входам МКД

- Освещение дворовых территорий

- Установка скамеек

- Установка урн для мусора

Приложение № 7

31

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской

среды в городе Бузулуке»

Дополнительный перечень работ

по благоустройству дворовых территорий

многоквартирных домов

| № пп | Наименование видов работ |
| --- | --- |
| 1 | Устройство парковочных карманов (асфальтобетонные и щебеночные покрытия) |
| 2 | Устройство новых тротуаров, пешеходных дорожек |
| 3 | Ремонт существующих пешеходных дорожек |
| 4 | Отсыпка растительным грунтом газонов и палисадников за бордюрным камнем |
| 5 | Окраска бордюрного камня |
| 6 | Установка детского, игрового, спортивного оборудования, а также оборудования для хозяйственных площадок (коврочистки, стойки для сушки белья и др.) |
| 7 | Устройство травмобезопасных покрытий из резиновой крошки под детское, игровое, спортивное оборудование с обустройством основания под такое покрытие (асфальт, бетон) |
| 8 | Устройство спортивных площадок для игры в футбол, волейбол, баскетбол с ограждением по периметру, устройством травмобезопасных покрытий на них (резиновое покрытие, искусственная трава) |
| 9 | Установка ограждений газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных площадок, парковок |
| 10 | Озеленение территорий, которое включает в себя посадку деревьев, кустарников, газонов, снос и кронирование деревьев, корчевание пней, другое |
| 11 | Работы по демонтажу различных конструкций (металлических, бетонных, деревянных) для последующего благоустройства территорий под ними |
| 12 | Отсыпка, планировка и выравнивание газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных и хозяйственных площадок, вазонов, цветочниц |
| 13 | Устройство подпорных стен для укрепления откосов и грунтов на дворовых территориях с их оштукатуриванием, окраской, иной облицовкой или без таковых работ |
| 14 | Устройство лестничных маршей, спусков (из бордюрного камня или бетонных заводского изготовления) с оборудованием их металлическими поручнями 32 |
| 15 | Устройство пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения по дворовой территории многоквартирных домов маломобильных групп населения |
| 16 | Установка ограждающих устройств (бетонные, металлические столбики для ограждения парковок, тротуаров, детских игровых площадок (кроме шлагбаумов и автоматических ворот) |
| 17 | Установка вазонов, цветочниц |
| 18 | Ремонт отмосток многоквартирных домов |
| 19 | Иные виды работ |

Приложение № 8

33

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской

среды в городе Бузулуке»

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий города Бузулука, а также порядок и форма участия (трудовое и (или) финансовое) заинтересованных лиц в выполнении работ

1. Общие положения

  - Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования и использования денежных средств (далее – аккумулирование средств), поступающих от собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица), направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий города Бузулука в рамках муниципальной программы, механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового и  (или) финансового участия заинтересованных лиц в выполнении указанных работ.

  - В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:

а)  трудовое участие – добровольная безвозмездная трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и выполняемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц при осуществлении видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий города Бузулука;

б) финансовое участие – финансирование выполнения видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий города Бузулука за счет участия заинтересованных лиц в размере не менее 20 процентов от общей стоимости соответствующего вида работ;

в) общественная муниципальная комиссия – комиссия, создаваемая в соответствии с постановлением администрации города Бузулука для рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц, а также контроля за реализацией Программы.

2.     Порядок и форма участия  (трудовое и (или) финансовое) заинтересованных лиц в выполнении работ

2.1. Заинтересованные лица принимают участие  в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия.

34

# 2.2. Организация трудового и (или) финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

# 2.3. Финансовое (трудовое) участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий подтверждается документально в зависимости от избранной формы такого участия.

# 2.4. Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных минимальным и (или) дополнительным перечнями, предоставляются в Управление градообразования и капитального строительства города Бузулука (далее - УГиКС).

# В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, представляются  копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в установленном порядке, копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, открытый в соответствии с настоящим Порядком.

# Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются в УГиКС не позднее 2 дней со дня перечисления денежных средств в установленном порядке.

# В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие  представляются: отчет подрядной организации о выполнении работ, включающий информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. Рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

# Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в УГиКС не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

# 2.5. При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня (минимального перечня - в случае принятия такого решения) работ по благоустройству доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.

3.Условия аккумулирования и расходования средств

3.1. В случае включения заинтересованными лицами в заявку работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет администратора доходов бюджета города Бузулука - УГиКС.

35

3.2. После утверждения дизайн-проекта приказом УГиКС  на основании протокола заседания общественной муниципальной комиссии и его согласования с представителями заинтересованных лиц УГиКС заключает с представителями заинтересованных лиц, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, соглашение, в котором указывается объект благоустройства, реквизиты для перечисления средств, определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами, а также реквизиты счета, на который подлежат возврату денежные средства заинтересованных лиц в случаях, определенных соглашением (далее по тексту – соглашение).

Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, определяется в соответствии со сметным расчетом, а также исходя из  нормативной стоимости (единичных расценок) работ по благоустройству дворовых территорий и объема работ, указанного в дизайн-проекте, и составляет не менее 20 процентов от общей стоимости соответствующего вида работ из дополнительного перечня работ.

Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, изменяется по итогам осуществления закупки товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также с учетом стоимости фактически выполненных работ.

3.3.Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется в течение десяти дней с даты подписания соглашения.

Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках Программы, подлежит корректировке с включением следующих по очередности дворовых территорий, прошедших отбор в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных Программой. Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета города Бузулука с момента их зачисления на лицевой счет УГиКС.

3.4.В течение десяти рабочих дней со дня перечисления средств УГиКС направляет в Финансовое управление администрации города Бузулука  копию заключенного соглашения.

3.5. На сумму поступивших денежных средств увеличиваются бюджетные ассигнования УГиКС как главному распорядителю бюджетных средств с последующим доведением в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств для осуществления целевых расходов, предусмотренных Программой.

3.6.УГиКС осуществляет учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

36

3.7.УГиКС обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте администрации города Бузулука в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

УГиКС ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес общественной муниципальной комиссии.

3.8.Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется УГиКС на финансирование перечня работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с дизайн-проектом благоустройства дворовых территорий, утвержденным протоколом заседания общественной муниципальной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в городе Бузулуке» и согласованным с представителем заинтересованных лиц.

3.9. Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

3.10. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.

37

Приложение № 9

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской

среды в городе Бузулуке»

ПОРЯДОК

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой и общественной территории, включенных в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды в городе Бузулуке» (далее  - Порядок)

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой и общественной территории, включенных в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды в городе Бузулуке».

2. Для целей Порядка  применяются следующие понятия:

2.1.Дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

2.2. Заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

3.Разработка дизайн - проекта обеспечивается Управлением градообразования и капитального строительства администрации города Бузулука  (далее - УГиКС).

4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий и общественных территорий, прошедших  отбор,  исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований.

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн - проект разрабатывается на общую дворовую территорию.

5. В дизайн - проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект подготавливается в  виде проектно-сметной документации или  в упрощенном виде - изображении дворовой территории на топографической съемке в масштабе с отображением текстового и визуального описания проекта  благоустройства дворовой территории и технического оснащения площадок исходя  из минимального и дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом  стоимости работ исходя из единичных расценок.

38

6. Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом местных нормативов градостроительного проектирования города Бузулука.

7. Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии:

7.1. Осмотр дворовой и общественной территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц.

7.2. Разработка дизайн – проекта.

7.3. Согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой и общественной территории  с представителем заинтересованных лиц.

8. Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный дизайн-проект в срок не превышающий двух календарных дней с момента его получения и представить в УГиКС согласованный дизайн-проект или мотивированные замечания.

В случае не урегулирования замечаний, УГиКС передает дизайн-проект с замечаниями представителя заинтересованных лиц общественной муниципальной комиссии для проведения обсуждения с участием представителя заинтересованных лиц и принятия решения по дизайн-проекту.

9. Дизайн - проект утверждается приказом УГиКС на основании протокола заседания общественной муниципальной комиссии.

Приложение № 10

39

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской

среды в городе Бузулуке»

ПОРЯДОК

представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды в городе Бузулуке» (далее  - Порядок)

1. Настоящий Порядок разработан в целях формирования муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в городе Бузулуке»  на территории города Бузулука (далее - муниципальная программа) и определяет последовательность представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу, условия и порядок отбора дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству, для включения в муниципальную программу.

2. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие основные понятия:

- дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

- заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству;

- парковка (парковочное место) – специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или)  примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети, зданий, строений или сооружений и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка либо собственника соответствующей части здания, строения или сооружения.

3. В целях осуществления благоустройства дворовой территории в рамках муниципальной программы заинтересованные лица вправе выбрать виды работ, предполагаемые к выполнению на дворовой территории, из следующих перечней:

40

3.1. Минимальный перечень работ:

- ремонт дворовых проездов;

- ремонт тротуаров;

- ремонт подходов к входам в многоквартирные дома;

- освещение дворовых территорий;

- установка скамеек;

- установка урн для мусора.

3.2. Дополнительный перечень работ:

- устройство парковочных карманов (асфальтобетонные и щебеночные покрытия);

- устройство новых тротуаров, пешеходных дорожек;

- ремонт существующих пешеходных дорожек;

- отсыпка растительным грунтом газонов и палисадников за бордюрным камнем;

- окраска бордюрного камня;

- установка детского, игрового, спортивного оборудования, а также оборудования для хозяйственных площадок (коврочистки, стойки для сушки белья и др.);

- устройство травмобезопасных покрытий из резиновой крошки под детское, игровое, спортивное оборудование с обустройством основания под такое покрытие (асфальт, бетон);

- устройство спортивных площадок для игры в футбол, волейбол, баскетбол с ограждением по периметру, устройством травмобезопасных покрытий на них (резиновое покрытие, искусственная трава);

- установка ограждений газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных площадок, парковок;

- озеленение территорий, которое включает в себя посадку деревьев, кустарников, газонов, снос и кронирование деревьев, корчевание пней, другое;

- работы по демонтажу различных конструкций (металлических, бетонных, деревянных) для последующего благоустройства территорий под ними;

- отсыпка, планировка и выравнивание газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных и хозяйственных площадок, вазонов, цветочниц;

- устройство подпорных стен для укрепления откосов и грунтов на дворовых территориях с их оштукатуриванием, окраской, иной облицовкой или без таковых работ;

- устройство лестничных маршей, спусков (из бордюрного камня или бетонных заводского изготовления) с оборудованием их металлическими поручнями;

- устройство пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения по дворовой территории многоквартирных домов маломобильных групп населения;

- установка ограждающих устройств (бетонные, металлические столбики для ограждения парковок, тротуаров, детских игровых площадок (кроме шлагбаумов и автоматических ворот);

41

# - установка вазонов, цветочниц;

# - ремонт отмосток многоквартирных домов;

# - иные виды работ.

4. Заинтересованные лица вправе представлять в администрацию города Бузулука в лице Управления градообразования и капитального строительства города Бузулука (далее - уполномоченный орган)  предложения о включении дворовых территорий в муниципальную программу, включающие виды работ из минимального перечня работ и (или) дополнительного перечня работ.

5. В муниципальную программу подлежат включению дворовые территории исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц при условии их соответствия установленным настоящим Порядком требованиям, оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства и в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой.

6. Дворовые территории, прошедшие отбор и не вошедшие в муниципальную программу на текущий год в связи с превышением выделенных лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой, включаются в муниципальную программу на дальнейший период реализации, исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц.

7. Для включения дворовой территории в муниципальную программу заинтересованными лицами представляются в уполномоченный орган следующие документы:

7.1. Заявка в двух экземплярах по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

7.2. Оригиналы протоколов общих собраний собственников помещений в каждом многоквартирном доме с оригиналами листов голосования, оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства, решений собственников каждого здания и сооружения, расположенных в границах дворовой территории, содержащих в том числе следующую информацию:

- решение об обращении с предложением по включению дворовой территории в муниципальную программу;

- перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству;

- перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству (в случае принятия такого решения заинтересованными лицами);

- форма участия: финансовое (при выборе видов работ из дополнительного перечня работ) и (или) трудовое;

- решение о принятии (непринятии) в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (в собственность - для собственников зданий строений и сооружений), оборудования, малых архитектурных форм, иных некапитальных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации муниципальной программы;

42

- обязательство по осуществлению содержания оборудования, малых архитектурных форм, иных некапитальных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации муниципальной программы;

-  решение об определении лиц, которые от имени собственников помещений в многоквартирном доме уполномочены на представление предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории (далее - представитель).

7.3.  Схема с границами территории, предлагаемой к благоустройству.

7.4. Копию проектно-сметной документации, в том числе локальной сметы (при наличии).

7.5. Фотоматериалы, подтверждающие отсутствие или ненадлежащее состояние соответствующих элементов благоустройства дворовых территорий.

8. Ответственность за достоверность сведений в заявке и прилагаемых к ней документах, несут заинтересованные лица, представившие их.

9. Заявка с прилагаемыми к ней документами, подается в уполномоченный орган в порядке и сроки, указанные в сообщении о начале приема заявок заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу, которое опубликовывается на официальном сайте администрации города Бузулука в разделе «Формирование комфортной городской среды». В сообщении указывается следующая информация: период приема заявок (дата начала и окончания подачи заявок), который составляет не менее 30 календарных дней; почтовый адрес уполномоченного органа; адрес электронной почты уполномоченного органа; номер телефона уполномоченного органа по вопросам приема предложений; график работы уполномоченного органа.

10. Поступившие заявки заинтересованных лиц регистрируются в день их поступления в журнале регистрации заявок с указанием порядкового регистрационного номера, даты и времени представления заявки, адреса многоквартирного дома, дворовая территория которого предлагается к благоустройству, фамилии, имени, отчества представителя. На обоих экземплярах заявки проставляется регистрационный номер, дата и время представления заявки. Один экземпляр заявки возвращается представителю.

11. Уполномоченный орган не позднее рабочего дня следующего за днем представления заявки передает ее в общественную муниципальную  комиссию (далее  - Комиссия), состав которой утверждается постановлением администрации города Бузулука.

12. Комиссия осуществляет рассмотрение и оценку заявок заинтересованных лиц на предмет соответствия заявки и прилагаемых к ней документов установленным настоящим Порядком требованиям, в том числе к составу и оформлению.

43

13. Комиссия возвращает заявку в следующих случаях:

- представление заявки после окончания срока подачи, указанного в сообщении о начале приема заявок;

- представление заявки и прилагаемых к ней документов оформленных с нарушением требований действующего законодательства и настоящего Порядка.

14. Решение Комиссии оформляется протоколом и в срок не позднее 2 рабочих дней после проведения заседания Комиссии размещается на официальном сайте администрации города Бузулука в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

15. В случае выявления несоответствия заявки требованиям настоящего Порядка, заявка с прилагаемыми к ней документами возвращается представителю заинтересованных лиц с указанием причин, явившихся основанием для возврата.

16. После устранения причины, явившейся основанием для возврата заявки, представитель заинтересованных лиц вправе повторно направить предложение о включении дворовых территорий в муниципальную программу. В этом случае датой приема документов будет являться дата их повторной подачи.

44

Приложение

к Порядку представления, рассмотрения

и оценки предложений заинтересованных лиц

о включении дворовой территории

в муниципальную программу «Формирование

комфортной  городской среды

в городе Бузулуке»

В Управление градообразования и капитального

строительства города Бузулука

От ______________________________________

(указывается полностью фамилия, имя, отчество представителя)

проживающий (ая) по адресу:

__________________________________________

Номер контактного телефона:

__________________________________________

ЗАЯВКА

о включении дворовой территории в  муниципальную программу «Формирование комфортной  городской среды в городе Бузулуке» на _________год

Прошу включить дворовую территорию многоквартирного дома______________________________________________________________

(указать адрес многоквартирного дома)

в муниципальную программу «Формирование комфортной  городской среды в  городе Бузулуке»

Приложение:

1.  Оригинал протокола (ов) общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, решений собственников зданий и сооружений.

2.  Схема с границами территории, предлагаемой к благоустройству.

3. Копия проектно-сметной документации, в том числе локальной сметы (при наличии).

4. Фотоматериалы, подтверждающие отсутствие или ненадлежащее состояние соответствующих элементов благоустройства, дворовых территорий.

Представитель: _____________ (Ф.И.О.)

(подпись)