**Отчет о реализации проекта «Народный бюджет» в городе Бузулуке**

**за 1 полугодие 2020 года.**

Решением городского Совета депутатов от 23.12.2019 № 594 «О бюджете города Бузулука на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» в 2020 году на реализацию проекта «Народный бюджет» предусмотрено 1,9 млн. руб.

За первое полугодие 2020 года Управлением жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации города Бузулука проведены работы по установке детской игровой площадки по адресу ул. Луговая, д.7, установлено ограждение футбольных полей по адресу ул. Шевченко, д.83 и 3 микрорайон, д.16.

Контракт на выполнение работ по асфальтированию и установке ограждений придомовой территории по адресу ул. 1 Линия д.34. с ООО «Дорстрой 56» находиться на стадии заключения. Работы запланировано провести в срок до 25.09.2020 года.

Также совместно с жителями определен перечень работ по дополнительному благоустройству территории за счет средств, сложившихся результате проведения конкурсных процедур. Жители в качестве дополнительных мероприятий определили установку спортивных элементов на детской площадке, проведение ремонтных работ и закупку сеток для мини – футбольных ворот.