**Отчет о реализации проекта «Народный бюджет» в городе Бузулуке**

**за 3 квартал 2019 года.**

В третьем квартале 2019 года Проект «Народный бюджет – 2019» завершен.

По результатам реализации Проекта приобретена и установлена детская площадка по адресу: ул. 1 Линия д. 1, асфальтирована дорога и стоянка по адресу: ул. Шевченко 72.

В соответствии с порядком, утвержденным постановлением администрации города от 18.04.2016 № 869-п «Об утверждении Положения о проекте «Народный бюджет» в городе Бузулуке» года в период с 15.07.2019 по 02.08.2019 года был объявлен сбор заявок для участия в проекте «Народный бюджет - 2020», 16 инициативных групп подали заявки на участие в проекте.

Проведено три заседания комиссии по проведению конкурсного отбора заявок на участие в Проекте.

Финансовым управлением подготовлен и размещен на официальном сайте администрации города Сводный перечень заявок, принимаемых к реализации за счет средств бюджета города Бузулука в рамках проекта «Народный бюджет» на 2020 год.

В 2020 году будут проведены работы по адресам:

- ул. Луговая, д.7 - установка детской игровой площадки;

- 3 микрорайон, д. 16 - установка ограждения футбольного поля;

- ул.1 Линия 34 - установка ограждения и асфальтирование придомовой территории;

- ул. Шевченко, д. 81,83,85,89,89а - установка ограждения спортивной площадки.

Участниками проекта в установленный срок были представлены все необходимые документы и обеспечен необходимый уровень софинансирования.

Объем расходов на реализацию проекта запланирован в сумме 1 945,4 тыс. рублей.