| АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БУЗУЛУКА ПОСТАНОВЛЕНИЕ _________________№ _______________ г. Бузулук # Об утверждении муниципальной # программы «Развитие жилищно – коммунального и дорожного хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры # в городе Бузулуке» |  |  |
| --- | --- | --- |

# В соответствии с пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ              «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статей 7, 30, пункта 5 статьи 40, статьи 43 Устава города Бузулука, постановления администрации города Бузулука от 06.11.2015 № 2433-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Бузулука», распоряжения администрации города Бузулука от  30.11.2022 № 127-р «Об утверждении Перечня муниципальных  программ города Бузулука»:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры в городе Бузулуке» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Российская провинция», но не ранее 01.01.2023, и подлежит официальному опубликованию на правовом интернет-портале Бузулука БУЗУЛУК-ПРАВО.РФ.

# 3. Настоящее постановление подлежит включению в областной регистр муниципальных нормативных правовых актов.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить             на первого заместителя главы администрации города.

Глава города 						                                В.С. Песков

# Разослано: в дело, Немкову А.А., Управлению градообразования и капитального строительства города Бузулука, Управлению жилищно –коммунального хозяйства и транспорта администрации города Бузулука, Финансовому управлению администрации города Бузулука, управлению по информационной политике администрации города Бузулука,  обществу с ограниченной ответственностью «Информправо плюс», редакции газеты «Российская провинция»

2

50

Приложение  к постановлению

администрации города Бузулука

от «_____»________ №______

- Муниципальная программа

- «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры в городе Бузулуке»

- ПАСПОРТ

муниципальной программы

# «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры в городе Бузулуке»

- (далее – Программа, муниципальная программа)

| # Ответственный исполнитель Программы | # Управление градообразования и капитального строительства города Бузулука # (далее – УГиКС) |
| --- | --- |
| # Соисполнители Программы | # - |
| # Участники Программы | # Управление жилищно – коммунального хозяйства и транспорта администрации города Бузулука (далее – УЖКХиТ) |
| # Период реализации Программы | 2023-2030 годы |
| # Цель Программы | # Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан, устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры города, гидротехнического сооружения, дорожного хозяйства, градостроительной деятельности, строительства и архитектуры в городе Бузулуке |
| # Задачи Программы | # 1. Развитие жилищного строительства в городе Бузулуке. # 2. Своевременное обеспечение подготовки документов для проектно- изыскательских работ. # 3. Создание условий для повышения надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры. # 4. Недопущение аварийных ситуаций на объектах жилищно – коммунального хозяйства. # 5. Организация проведения строительства, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования. # 6. Развитие сети автомобильных дорог, строительство (устройство) стоянок и заездных карманов, тротуаров и пешеходных дорожек. # 7. Реализация социально-значимых проектов, имеющих приоритетное значение для жителей города Бузулука. # 8. Обеспечение территориального планирования развития города Бузулука, а также формирования градостроительной и земельной политики. # 9. Снос аварийного жилищного (нежилого) фонда, а также снос самовольных построек и перенос движимого имущества в городе Бузулуке. |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы, в том числе по годам реализации 50 | # 474290,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: # 2023 год – 142448,7 тыс. рублей; # 2024 год – 72887,7 тыс. рублей; # 2025 год – 71317,9 тыс. рублей; # 2026 год – 37527,2 тыс. рублей; # 2027 год – 37527,2 тыс. рублей; # 2028 год – 37527,2 тыс. рублей; 2029 год – 37527,2 тыс. рублей; 2030 год – 37527,2 тыс. рублей. |

3

50

3

50

- Стратегические приоритеты развития муниципальной программы

Сферой реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры в городе Бузулуке»  является строительство объектов  коммунальной инфраструктуры, необходимых для устойчивого экономического развития города, развитие архитектуры, градостроительства и земельной политики, подготовка документов для проектно-изыскательских работ, территориального планирования, проведение экспертизы и строительного контроля, капитальный ремонт объектов внешнего благоустройства, строительство (устройство) дорог, автомобильных стоянок, тротуаров и пешеходных дорожек,  создание безопасных и благоприятных условий граждан, проживающих в многоквартирных домах признанных в установленном порядке аварийными и подлежащих сносу, снос аварийного жилищного (нежилого)  фонда, снос самовольных построек и перенос движимого имущества в городе Бузулуке, а также использование и реализация земельных участков, не обремененных самовольными строениями и модернизация коммунальной инфраструктуры в городе Бузулуке.

Существующие проблемы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры требуют решения программным методом, что обеспечит достижение заданного уровня социально-экономической эффективности проводимых мероприятий, а также контроль за целевым и эффективным использованием средств, направляемых для решения существующих проблем сферы реализации Программы.

При реализации поставленных в Программе задач планируется осуществлять меры, направленные на снижение последствий возможных рисков и повышение уровня достижения предусмотренных Программой конечных результатов.

В последние годы в результате принимаемых мер по реализации программ модернизации и технического перевооружения важнейших отраслей экономики, строительства и реконструкции объектов коммунального хозяйства, благоустройства, культуры, образования, физкультуры и спорта, дорожного хозяйства, а также водного хозяйства  увеличились объемы проектно-изыскательских работ.

Несмотря на это существует ряд проблем, решение которых позволит  эффективнее осуществлять инвестиционные процессы на территории города. В частности, необходимо внедрять современные методы проектирования, включая автоматизацию проектных работ и прикладные программные продукты.

Таким образом, на настоящем этапе социально-экономического развития города Бузулука необходимо комплексное решение вопросов развития проектно-изыскательских работ и программный подход к решению данных вопросов.

4

50

Для повышения качества предоставления коммунальных услуг и эффективности использования природных ресурсов необходимо обеспечить масштабную реализацию проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Выполнение мероприятий, предусмотренных настоящей  муниципальной программой, позволит повысить эффективность и качество жилищно-коммунального обслуживания, обеспечить водоснабжением жителей города, а также создать комфортность и безопасность условий проживания, систематизирует использование территориальных и природных ресурсов,  значительно повысит инвестиционную привлекательность города,  активизирует новое строительство водоводов на территории города, станет основой для формирования более благоприятной среды жизнедеятельности населения города.

Развитие экономики города во многом определяется эффективностью функционирования автомобильного транспорта, которая зависит от уровня развития и состояния сети автомобильных дорог общего пользования.

# В настоящее время в городе Бузулуке общая протяженность сети автомобильных дорог города Бузулука составляет 281,8 км, в том числе асфальтобетонные автодороги – 132,3 км,  автодороги с гравийно-щебеночным покрытием – 85,0 км, грунтовые автодороги – 64,5 км. Общая протяженность тротуаров и пешеходных дорожек составляет – 59,6 км.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по капитальному ремонту и ремонту объектов внешнего благоустройства и зависит напрямую от объемов финансирования и распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов. Также,  в связи со строительством новых объектов в городе Бузулуке возникает необходимость в строительстве новых автомобильных дорог.

# Необходимо совершенствование и развитие сети автомобильных дорог, стоянок и заездных карманов, тротуаров и пешеходных дорожек, путем выполнения работ по замене дорожного покрытия на гравийно-щебеночное, по ремонту автомобильных дорог с добавлением новых материалов, увеличения срока службы и качества  дорожного покрытия автомобильных дорог, а также путем устройства тротуаров и пешеходных дорожек, автомобильных стоянок и заездных карманов.

Градостроительная и земельная политика города Бузулука направлена на создание условий устойчивого экономического развития города, благоприятного инвестиционного климата, ориентацию  социальной и деловой активности населения, деятельность органов местного самоуправления в сфере  градостроительства, а также средств массовой информации и граждан на реализацию системы  взаимоувязанных действий, базирующихся на  единой  концептуальной основе и общих  целевых задачах.

В соответствии с действующим законодательством на органы местного самоуправления возложены полномочия по управлению земельными ресурсами, находящимися в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена, а также осуществлению контроля за использованием земель на территории города Бузулука.

Решение комплекса задач по обеспечению градостроительной и землеустроительной деятельности дает возможность в значительной степени повлиять на экономику города, повысить доходную часть бюджета, как опосредованно – за счет создания градостроительных условий для реализации инвестиционных проектов, так и напрямую – за счет увеличения налогооблагаемой земельной базы и доходов от продаж земельных участков.

# Проблема обеспечения жильем населения, проживающего в аварийном жилищном фонде, продолжает оставаться в числе первостепенных для города Бузулука, как и для большинства городов Российской Федерации. Ликвидация аварийного жилищного фонда является одной из социальных проблем. Аварийный жилищный фонд представляет угрозу безопасному и благоприятному проживанию граждан, а также ухудшает внешний облик города.

Финансирование мероприятий по сносу многоквартирных домов, признанных  после 01.01.2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу,  приведет к снижению количества  аварийного жилья на территории города Бузулука.

5

50

Также в рамках мероприятий Программы запланирован снос объектов аварийного нежилого фонда.

К тому же на территории города Бузулука расположено много самовольных строений и самовольно установленного движимого имущества.

Функции по демонтажу самовольного имущества возложены на Управление градообразования и капитального строительства города Бузулука в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положением о порядке переноса движимого имущества в г. Бузулуке, утвержденным решением городского Совета депутатов от 21.03.2014 № 561.

Все самовольные объекты расположены на земельных участках, относящихся к государственной неразграниченной собственности, распоряжение которыми в соответствии со статьей 3.3. Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» осуществляют органы местного самоуправления.

- 3. Перечень показателей Программы

Перечень показателей муниципальной программы  представлен в приложении № 1 к Программе.

4. Структура муниципальной программы

Структура муниципальной программы  представлена в приложении № 2 к Программе.

5. Финансовое обеспечение реализации Программы

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы приведено в приложении № 3 к Программе. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы с разбивкой по источникам финансирования  представлено в приложении № 4 к Программе.

50

50

Приложение № 1 к 6 муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры в городе Бузулуке»

- Перечень

- показателей  муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Исход-ные показа-тели базового года | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение достижений значений показателей регионального проекта «Жилье», установленных соглашением | процент | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Доля разработанных проектов к количеству запланированных | процент | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Осуществление организационных мероприятий для развития коммунальной инфраструктуры города | да-1, нет-0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Устранение аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства | да-1, нет-0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Доля протяженности отремонтированных автомобильных дорог по отношению к запланированной | процент 10 | 100 | 100 7 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Своевременное принятие муниципальных нормативных правовых актов по градостроительной и земельной политике | да-1, нет-0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7. | Проведение работ по сносу аварийного жилищного (нежилого) фонда, а также снос самовольных построек и перенос движимого имущества в городе Бузулуке | да-1, нет-0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Реализация мероприятий регионального проекта «Жилье» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ввод жилья | кв. метров | 40000 | 41121 | 44260 | - |  | - | - | - | - | - |
| 2. | Объем многоквартирного жилья в стадии строительства | кв. метров | 35000 | 36000 | 37000 | - |  | - | - | - | - | - |
| 3. | Площадь земельных участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства | кв. метров | 153271 | 160746 | 171956 | - |  | - | - | - | - | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Подготовка проектной документации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество подготовленных проектов | ед. | 4 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2. | Наличие разработанного проекта схемы теплоснабжения муниципального образования город Бузулук Оренбургской области | да-1, нет-0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение, перенос) объектов коммунальной инфраструктуры в сферах теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля построенных объектов водоснабжения к количеству запланированных | процент | 100 | 100 | - | - |  | - | - | - | - | - |
| 2. | Проведение мероприятий по реконструкции котельной, расположенной по адресу: Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Магистральная 2 | да-1, нет-0 | - | 1 8 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Проведение мероприятий по переносу электрических сетей из зоны планируемой застройки | да-1, нет-0 | - | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Проведение мероприятий по переносу газопровода из зоны планируемой застройки | да-1, нет-0 | - 8 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение мероприятий по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры города Бузулука | да-1, нет-0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Комплекс процессных мероприятий « Мероприятия по ремонтно-восстановительным работам» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение ремонтно-восстановительных работ части подпорной стены | да-1, нет-0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Строительство, капитальный ремонт и ремонт объектов внешнего благоустройства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Площадь отремонтированных автомобильных дорог (ежегодно) | тыс.м2 | 30,6 | 25,1 | 25,1 | 25,1 |  | 25,1 | 25,1 | 25,1 | 25,1 | 25,1 |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие сети автодорог в городе Бузулуке» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Площадь отремонтированных автомобильных дорог с добавлением новых материалов в городе Бузулуке (ежегодно) | 11 м2 | 11544,0 | 8000,0 | 10000,0 | 10000,0 |  | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 |
| 2. | Количество устроенных тротуаров и пешеходных дорожек в городе Бузулуке (ежегодно) | ед. | 10 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3. | Количество устроенных автомобильных стоянок и заездных карманов в городе Бузулуке (ежегодно) | ед. | 5 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий в рамках проекта «Народный бюджет» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество реализованных проектов в рамках проекта «Народный бюджет» | ед. | 2 | 1 | - | - |  | - | - | - | - | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий в рамках «Инициативных проектов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество реализованных инициативных проектов | ед. | 2 | 3 | 2 | 2 |  | - | - | - | - | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Организация управления в сфере градостроительной и земельной политики в городе Бузулуке» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уровень выполнения бюджетного задания по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки | процент | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Соотношение количества состоявшихся аукционов по предоставлению земельных участков от запланированных к проведению | процент | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Соотношение количества используемых земельных участков по назначению в общем количестве предоставляемых | процент | 100 7 6 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Доля обработанных заявлений в сфере строительства от общего количества обратившихся | процент | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Комплекс процессных мероприятий «Снос самовольных построек и перенос движимого имущества в городе Бузулуке» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля снесенных самовольных построек и перенесенного движимого имущества к запланированным объектам сноса и переноса | процент | 100 | 100 | 100 |  | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Комплекс процессных мероприятий «Снос аварийного жилищного (нежилого) фонда» в городе Бузулуке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество снесенных объектов аварийного жилищного (нежилого) фонда в городе Бузулуке | ед. | - | 1 | - |  | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

9

Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры в городе Бузулуке»

Структура

10

муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента |  | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента |  | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |
| 1. | Реализация мероприятий регионального проекта «Жилье» |  |  |  |  |
|  | УГиКС |  |  |  |  |
|  | # Развитие жилищного строительства в городе Бузулуке |  | # Развитие жилищного строительства в городе Бузулуке. |  | -ввод жилья; -объем многоквартирного жилья в стадии строительства; -площадь земельных участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Подготовка проектной документации» |  |  |  |  |
|  | # УГиКС, УЖКХиТ |  |  |  |  |
|  | # Своевременное обеспечение подготовки документов для проектно- изыскательских работ |  |  | Качественная подготовка проектно-сметной документации по проектно-изыскательским работам. 11 Выполнение технического задания в проектной документации. Своевременная проверка достоверности сметной стоимости объектов. | -количество подготовленных проектов; -наличие разработанного проекта схемы теплоснабжения муниципального образования город Бузулук Оренбургской области |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение, перенос) объектов коммунальной инфраструктуры в сферах теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения» |  |  |  |  |
|  | УГиКС |  |  |  |  |
|  | # Создание условий для повышения надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры |  |  | # Строительство, реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, приобретение, перенос объектов коммунальной инфраструктуры в сферах теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения. | - доля построенных объектов водоснабжения к количеству запланированных; - проведение мероприятий по реконструкции котельной, расположенной по адресу: Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Магистральная 2; - проведение мероприятий по переносу электрических сетей из зоны планируемой застройки; - проведение мероприятий по переносу газопровода из зоны планируемой застройки |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |
|  | УГиКС |  |  |  |  |
|  | # Создание условий для повышения надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры |  |  | Развитие коммунальной инфраструктуры города Бузулука. | проведение мероприятий по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры города Бузулука |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий « Мероприятия по ремонтно-восстановительным работам» |  |  |  |  |
|  | УГиКС |  |  |  |  |
|  | # Недопущение аварийных ситуаций на объектах жилищно – коммунального хозяйства |  |  | Устранение аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства. | проведение мероприятий по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры города Бузулука |
| 6. | Комплекс процессных мероприятий «Строительство, капитальный ремонт и ремонт объектов внешнего благоустройства» 12 |  |  |  |  |
|  | УГиКС |  |  |  |  |
|  | # Организация проведения строительства, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования |  | Увеличение срока службы и качества объектов внешнего благоустройства. |  | площадь отремонтированных автомобильных дорог (ежегодно) |
| 7. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие сети автодорог в городе Бузулуке» |  |  |  |  |
|  | УГиКС |  |  |  |  |
|  | # Развитие сети автомобильных дорог, строительство (устройство) стоянок и заездных карманов, тротуаров и пешеходных дорожек |  | Развитие сети автомобильных дорог в городе Бузулуке путем ремонта автомобильных дорог с добавлением новых материалов, строительства (устройства) стоянок и заездных карманов, тротуаров и пешеходных дорожек. |  | - площадь отремонтированных автомобильных дорог с добавлением новых материалов в городе Бузулуке (ежегодно); - площадь устроенных тротуаров и пешеходных дорожек в городе Бузулуке (ежегодно); -количество устроенных автомобильных стоянок и заездных карманов в городе Бузулуке (ежегодно) |
| 8. | Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий в рамках проекта «Народный бюджет» |  |  |  |  |
|  | УГиКС |  |  |  |  |
|  | # Реализация социально-значимых проектов, имеющих приоритетное значение для жителей города Бузулука |  | Выполнение мероприятий в рамках проекта «Народный бюджет». |  | количество реализованных проектов в рамках проекта «Народный бюджет» |
| 9. | Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий в рамках «Инициативных проектов» |  |  |  |  |
|  | УГиКС |  |  |  |  |
|  | # Реализация социально-значимых проектов, имеющих приоритетное значение для жителей города Бузулука |  | Выполнение мероприятий в рамках «Инициативных проектов». |  | количество реализованных инициативных проектов |
| 10. | Комплекс процессных мероприятий «Организация управления в сфере градостроительной и земельной политики в городе Бузулуке» |  |  |  |  |
|  | УГиКС |  |  |  |  |
|  |  | # Обеспечение территориального планирования развития города Бузулука, а также формирования градостроительной и земельной политики | Эффективное использование городской территории. Повышение качества предоставляемых муниципальных услуг населению города. Вовлечение земли в хозяйственный оборот. Обеспечение систематического поступления платежей за использование земельных ресурсов города Бузулука в местный бюджет. Уменьшение доли земель, неиспользуемых или используемых не по целевому назначению. |  | -уровень выполнения бюджетного задания по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки; -соотношение количества состоявшихся аукционов по предоставлению земельных участков от запланированных к проведению; -соотношение количества используемых земельных участков по назначению в общем количестве предоставляемых; -доля обработанных заявлений в сфере строительства от общего количества обратившихся |
| 11. |  | Комплекс процессных мероприятий «Снос самовольных построек и перенос движимого имущества в городе Бузулуке» |  |  |  |
|  |  | УГиКС |  |  |  |
|  |  | Снос аварийного жилищного (нежилого) фонда, а также снос самовольных построек и перенос движимого имущества в городе Бузулуке | Организация сноса самовольных построек и перенос движимого имущества в городе Бузулуке. |  | доля снесенных самовольных построек и перенесенного движимого имущества к запланированным объектам сноса и переноса |
| 12. |  | Комплекс процессных мероприятий «Снос аварийного жилищного (нежилого) фонда» в городе Бузулуке |  |  |  |
|  |  | УГиКС |  |  |  |
|  |  | Снос аварийного жилищного (нежилого) фонда, а также снос самовольных построек и перенос движимого имущества в городе Бузулуке | Организация сноса аварийного жилищного (нежилого) фонда» в городе Бузулуке. |  | количество снесенных объектов аварийного жилищного (нежилого) фонда в городе Бузулуке |

13

Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры в городе Бузулуке»

14

Финансовое обеспечение

реализации муниципальной программы

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента | Главный распорядитель бюджетных средств (ответственный исполнитель, соисполнитель, участник) | Код бюджетной классификации |  |  | Объем бюджетных ассигнований |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Муниципальная программа Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры в городе Бузулуке | всего, в том числе: | 036 | Х | 25 0 00 00000 | 142448,7 | 72887,7 | 71317,9 | 37527,2 | 37527,2 | 37527,2 | 37527,2 | 37527,2 |
|  |  | УГиКС | 036 | Х | 25 0 00 00000 | 139573,7 | 72887,7 | 71317,9 | 37527,2 | 37527,2 | 37527,2 | 37527,2 | 37527,2 |
|  |  | УЖКХиТ | 037 | Х | 25 0 00 00000 | 2875,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Подготовка проектной документации» | УГиКС | 036 | Х | 25 4 01 00000 | 2200,0 | 1700,0 | 1500,0 | 2200,0 | 2200,0 | 2200,0 | 2200,0 | 2200,0 |
|  |  | УЖКХиТ | 037 | Х | 25 4 01 00000 | 2875,0 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Подготовка проектной документации, экспертиза, строительный контроль | УГиКС | 036 | 0409 | 25 4 01 21010 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |
|  |  |  | 036 15 | 0502 | 25 4 01 21010 | 200,0 | 200,0 | - | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
|  |  |  | 036 | 0503 | 25 4 01 21010 | 500,0 | - | - | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
|  | Разработка проекта схемы теплоснабжения муниципального образования город Бузулук Оренбургской области | УЖКХиТ | 037 | 0502 | 25 4 01 21030 | 2875,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение, перенос) объектов коммунальной инфраструктуры в сферах теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения» | УГиКС | 036 | Х | 25 4 02 00000 | 51145,4 | 15472,0 | 15429,0 | - | - | - | - | - |
|  | Строительство объектов водоснабжения | УГиКС | 036 | 0502 | 25 4 02 20820 | 3500,0 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Реализация проекта «Реконструкция котельной, расположенной по адресу: Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Магистральная, 2» |  | 036 | 0502 | 25 4 02 20830 | 46634,0 | 15472,0 | 15429,0 | - | - | - | - | - |
|  | Перенос электрических сетей из зоны планируемой застройки |  | 036 | 0502 | 25 4 02 20950 | 771,4 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Перенос газопровода из зоны планируемой застройки |  | 036 | 0502 | 25 4 02 20960 | 240,0 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры» | УГиКС | 036 | Х | 25 4 03 00000 | 15907,0 | 17888,5 | 16666,7 | - | - | - | - | - |
|  | Мероприятия по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности | 16 УГиКС | 036 | 0502 | 25 4 03 S0450 | 15907,0 | 17888,5 | 16666,7 | - | - | - | - | - |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия по ремонтно-восстановительным работам» | УГиКС | 036 | Х | 25 4 04 00000 | 2000,0 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Проведение ремонтно-восстановительных работ части подпорной стены многоквартирных домов | УГиКС | 3036 | 0501 | 25 4 04 22140 | 2000,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Комплекс процессных мероприятий «Строительство, капитальный ремонт и ремонт объектов внешнего благоустройства» | УГиКС | 036 | Х | 25 4 05 00000 | 38407,2 | 8542,6 | 8542,6 | 8542,6 | 8542,6 | 8542,6 | 8542,6 | 8542,6 |
|  | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | УГиКС | 036 | 0409 | 25 4 05 S0410 | 3407,2 | 3407,2 | 3407,2 | 3407,2 | 3407,2 | 3407,2 | 3407,2 | 3407,2 |
|  | Капитальный ремонт и ремонт автодорог общего пользования за счет средств местного бюджета |  | 036 | 0409 | 25 4 05 24420 | - | 5135,4 | 5135,4 | 5135,4 | 5135,4 | 5135,4 | 5135,4 | 5135,4 |
|  | Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения |  | 036 | 0409 | 25 4 05 2Д430 | 35000,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие сети автодорог в городе Бузулуке» | УГиКС | 036 | Х | 25 4 06 00000 | 11080,7 | 13500,0 | 13500,0 | 13500,0 | 13500,0 | 13500,0 | 13500,0 | 13500,0 |
|  | Ремонт автомобильных дорог с добавлением новых материалов | УГиКС | 036 | 0409 | 25 4 06 21020 | 7600,7 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 |
|  | Устройство тротуаров и пешеходных дорожек |  | 036 | 0409 | 25 4 06 20520 | 2480,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 |
|  | Устройство автомобильных стоянок и заездных карманов |  | 036 17 | 0409 | 25 4 06 20530 | 1000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |
| 8. | Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий в рамках проекта «Народный бюджет» | УГиКС | 036 | Х | 25 4 07 00000 | 1000,0 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Благоустройство - асфальтировка школьного двора | УГиКС | 036 | 0409 | 25 4 07 24444 | 1000,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий в рамках «Инициативных проектов» | УГиКС | 036 | Х | 25 4 08 00000 | 4353,8 | 3000,0 | 3000,0 | - | - | - | - | - |
|  | Устройство дороги ул. Псковская, д.20-д.37 | УГиКС | 036 | 0409 | 25 4 08 20416 | 1267,0 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Устройство дороги по ул. Театральной, д.28-д.36 |  | 036 | 0409 | 25 4 08 20417 | 1687,5 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Устройство дороги по улице Инженерный проезд | УГиКС | 036 | 0409 | 25 4 08 20418 | 1399,3 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Реализация мероприятий в рамках «Инициативных проектов» |  | 036 | 0409 | 25 4 08 20440 | - | 3000,0 | 3000,0 | - | - | - | - | - |
| 10. | Комплекс процессных мероприятий «Организация управления в сфере градостроительной и земельной политики в городе Бузулуке» | УГиКС | 036 | Х | 25 4 09 00000 | 12679,6 | 12679,6 | 12679,6 | 12679,6 | 12679,6 | 12679,6 | 12679,6 | 12679,6 |
|  | Центральный аппарат | УГиКС | 036 | 0505 | 25 4 09 10020 | 11653,7 | 11653,7 | 11653,7 | 11653,7 | 11653,7 | 11653,7 | 11653,7 | 11653,7 |
|  | Финансовое обеспечение в сфере управления градостроительной политикой муниципального образования город Бузулук Оренбургской области |  | 036 | 0505 | 25 4 09 10120 | 1025,9 | 1025,9 | 1025,9 | 1025,9 | 1025,9 | 1025,9 | 1025,9 | 1025,9 |
| 11. | Комплекс процессных мероприятий «Снос самовольных построек и перенос движимого имущества в городе Бузулуке» | УГиКС | 18 036 | Х | 25 4 10 00000 | 300,0 | 105,0 | - | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 |
|  | Снос самовольных построек и перенос движимого имущества | УГиКС | 036 | 0412 | 25 4 10 22120 | 300,0 | 105,0 | - | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 |
| 12. | Комплекс процессных мероприятий «Снос аварийного жилищного (нежилого) фонда в городе Бузулуке» | УГиКС | 036 | Х | 25 4 11 00000 | 500,0 | - | - | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
|  | Снос аварийного жилищного (нежилого) фонда в городе Бузулуке | УГиКС | 036 | 0502 | 25 4 11 22130 | 500,0 | - | - | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |

Приложение № 4 к

19

муниципальной программе

«Развитие жилищно-коммунального

и дорожного хозяйства,

градостроительства, строительства

и архитектуры в городе Бузулуке»

Финансовое обеспечение

реализации муниципальной программы с разбивкой по источникам финансирования

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента | Источник финансирования | Оценка расходов |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Муниципальная программа Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры в городе Бузулуке | всего, в том числе: | 142448,7 | 72887,7 | 71317,9 | 37527,2 | 37527,2 | 37527,2 | 37527,2 | 37527,2 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | 14316,3 | 16099,6 | 15000,0 | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 128132,4 | 56788,1 | 56317,9 | 37527,2 | 37527,2 | 37527,2 | 37527,2 | 37527,2 |
| 2. | # Комплекс процессных мероприятий «Подготовка проектной документации» | всего, в том числе: | 5075,0 | 1700,0 | 1500,0 | 2200,0 | 2200,0 | 2200,0 | 2200,0 | 2200,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 5075,0 | 1700,0 | 1500,0 | 2200,0 | 2200,0 | 2200,0 | 2200,0 | 2200,0 |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение, перенос) объектов коммунальной инфраструктуры в сферах теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения» | всего, в том числе: | 51145,4 | 15472,0 | 15429,0 | - | - | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 51145,4 | 15472,0 | 15429,0 | - | - | - | - | - |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры» | всего, в том числе: | 15907,0 | 17888,5 | 16666,7 | - | - | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет 20 | 14316,3 | 16099,6 | 15000,0 | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 1590,7 | 1788,9 | 1666,7 | - | - | - | - | - |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия по ремонтно-восстановительным работам» | всего, в том числе: | 2000,0 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 2000,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Комплекс процессных мероприятий «Строительство, капитальный ремонт и ремонт объектов внешнего благоустройства» | всего, в том числе: | 38407,2 | 8542,6 | 8542,6 | 8542,6 | 8542,6 | 8542,6 | 8542,6 | 8542,6 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 38407,2 | 8542,6 | 8542,6 | 8542,6 | 8542,6 | 8542,6 | 8542,6 | 8542,6 |
| 7. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие сети автодорог в городе Бузулуке» | всего, в том числе: | 11080,7 | 13500,0 | 13500,0 | 13500,0 | 13500,0 | 13500,0 | 13500,0 | 13500,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 11080,7 | 13500,0 | 13500,0 | 13500,0 | 13500,0 | 13500,0 | 13500,0 | 13500,0 |
| 8. | Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий в рамках проекта «Народный бюджет» | всего, в том числе: | 1000,0 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 1000,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий в рамках «Инициативных проектов» | всего, в том числе: | 4353,8 | 3000,0 | 3000,0 | - | - | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 4353,8 | 3000,0 | 3000,0 | - | - | - | - | - |
| 10. | Комплекс процессных мероприятий «Организация управления в сфере градостроительной и земельной политики в городе Бузулуке» | всего, в том числе: | 12679,6 | 12679,6 | 12679,6 | 12679,6 | 12679,6 | 12679,6 | 12679,6 | 12679,6 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 12679,6 | 12679,6 | 12679,6 | 12679,6 | 12679,6 | 12679,6 | 12679,6 | 12679,6 |
| 11. | Комплекс процессных мероприятий «Снос самовольных построек и перенос движимого имущества в городе Бузулуке» | всего, в том числе: | 300,0 | 105,0 | - | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 300,0 | 105,0 | - | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 |
| 12. | Комплекс процессных мероприятий «Снос аварийного жилищного (нежилого) фонда в городе Бузулуке» | всего, в том числе: | 500,0 | - | - | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 500,0 | - | - | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |