# Об утверждении муниципальной

программы «Формирование

современной городской среды

в городе Бузулуке»

# В   соответствии   со   статьей  16  Федерального закона  от  06.10.2003                 № 131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации   местного самоуправления в  Российской Федерации», с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов  Российской Федерации  и муниципальных программ формирования современной городской среды», на основании статьи 30, пункта 5 статьи 40, статьи 43 Устава города Бузулука, постановления администрации города Бузулука от 06.11.2015 № 2433-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Бузулука», во исполнение распоряжений администрации города Бузулука от 13.07.2016 № 80-р «Об утверждении Перечня муниципальных  программ города Бузулука», от  20.07.2017 № 124-р «О разработке муниципальной программы «Формирование современной городской среды  в городе Бузулуке»:

# Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды в городе Бузулуке» согласно приложению.

- Поручить  организацию  исполнения настоящего постановления Управлению градообразования и капитального строительства города Бузулука.

- Настоящее   постановление вступает в силу после официального    опубликования  на правовом интернет - портале  Бузулука БУЗУЛУК-ПРАВО.РФ.

2

- Настоящее постановление подлежит включению в областной регистр муниципальных нормативных правовых актов.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить  на

заместителя главы администрации города Ю.Ю. Спиридонова.

Глава города                                                                                      В.А. Рогожкин

Разослано: в дело, Ю.Ю. Спиридонову, Управлению градообразования и капитального строительства города Бузулука, Управлению жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации города Бузулука, правовому управлению администрации города Бузулука, Финансовому управлению администрации города Бузулука,  пресс-службе Управления внутренней политики администрации города Бузулука,  ООО «Информправо плюс», МБУК  г. Бузулука «ГЦБС»

3

Приложение  к постановлению

администрации города Бузулука

от «_____»________2017 №____

Муниципальная программа

# «Формирование современной городской среды в городе Бузулуке»

2017

4

Паспорт муниципальной программы

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городе Бузулуке» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав муниципального образования город Бузулук Оренбургской области, Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169-п «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», распоряжения администрации города Бузулука: от 13.07.2016 № 80-р «Об утверждении Перечня муниципальных программ города Бузулука», от 20.07.2017 № 124-р «О разработке муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе Бузулуке» |
| Ответственный исполнитель Программы | Управление градообразования и капитального строительства города Бузулука (далее – УГ и КС) |
| Соисполнители Программы | - |
| Участники Программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации города Бузулука (далее – УЖКХиТ) |
| Подпрограммы Программы | - |
| Цель и задачи Программы | Цель Программы: Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды Задача Программы: - благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов. |
| Основные целевые индикаторы Программы | Основные целевые индикаторы Программы приведены в приложении № 1 к настоящей Программе |
| Сроки (этапы) реализации Программы | 2018-2022 годы |
| Финансовое обеспечение мероприятий Программы с разбивкой по годам и по подпрограммам | Общий объем финансирования составляет 133323,5 тысяч рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 133190,0 тысяч рублей, за счет средств местного бюджета – 133,5 тысяч рублей, в том числе по годам: 2018 год: областной бюджет – 26638,0 тысяч рублей, местный бюджет – 26,7 тысяч рублей, 2019 год: областной бюджет – 26638,0 тысяч рублей, местный бюджет – 26,7 тысяч рублей, 2020 год: областной бюджет – 26638,0 тысяч рублей, местный бюджет – 26,7 тысяч рублей, 2021 год: областной бюджет – 26638,0 тысяч рублей, местный бюджет – 26,7 тысяч рублей, 2022 год: областной бюджет – 26638,0 тысяч рублей, местный бюджет – 26,7 тысяч рублей. Мероприятия Программы реализуются, если в областном бюджете на очередной год и плановый период предусмотрены денежные средства за счет федерального и областного бюджета для муниципального образования город Бузулук Оренбургской области |
| Ожидаемый результат реализации Программы | Реализация мероприятий Программы позволит: - увеличить долю благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий. |

6

- Характеристика (содержание) проблемы

# Список определений, используемых в Программе:

благоустройство территории–комплекс мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории;

бульвар – это аллея или полоса зелёных насаждений вдоль улицы, вдоль берега реки,  предназначенная для прогулок, пешеходного движения, кратковременного отдыха, защищают тротуары и здания от пыли и шума.

дворовая территория многоквартирных домов – совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких

домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами),  тротуарами  и  автомобильными

дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

дизайн-проект –пакет документации, дающей представление о проекте общественного пространства (генеральный план, визуализации, эскизы малых архитектурных форм, пояснительные записки, фотографии, иллюстрирующие существующее положение, другое);

малые архитектурные формы – элементы монументально-декоративного оформления, устройства для оформления мобильного и вертикального озеленения, водные устройства, городская мебель, коммунально-бытовое и техническое оборудование на территории муниципального образования и другие объекты городского дизайна (урны, скамьи, декоративные ограждения, светильники, декоративные стенки, фонтаны, беседки, вазы для цветов, монументально-декоративные композиции, декоративные скульптуры, оборудование детских, спортивных площадок, площадок для отдыха и другие);

наружное освещение – совокупность элементов, предназначенных для освещения в темное время суток магистралей, улиц, площадей, парков, скверов, бульваров, дворов и пешеходных дорожек города;

минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий – ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн;

дополнительные  виды  работ по благоустройству дворовых территорий –  оборудование детских и (или) спортивных площадок, устройство автомобильных парковок, площадок для мусорных контейнеров, озеленение территорий, другие работы (принятые по желаниям жителей, утвержденных протоколом);

общественные территории (территории общего пользования) – территории муниципальных образований, свободные от транспорта, в том числе пешеходные зоны, площади, улицы, скверы, бульвары, а также наземные, подземные, надземные части зданий и сооружений, специально

7

предназначенные для использования неограниченным кругом лиц в целях досуга, проведения массовых мероприятий;

озеленение – элемент благоустройства и ландшафтной организации территории, обеспечивающий формирование среды муниципального образования с активным использованием растительных компонентов, а также комплексный процесс, связанный с проведением работ по различным видам инженерной подготовки (вертикальная планировка, террасирование, кронирование и другое) и благоустройству озелененных территорий  (непосредственная посадка деревьев, в том числе крупномеров, кустарников, создание травянистых газонов, цветников, альпинариев и розариев, устройство специализированных садов и другое);

парк – озелененная территория многофункционального или специализированного направления рекреационной деятельности, предназначенная для периодического массового отдыха населения, расположенная в городах с численностью населения до 250 тыс. человек;

парковка (парковочное место) – специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или)  примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети, зданий, строений или сооружений и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка либо собственника соответствующей части здания, строения или сооружения;

паспорт объекта – совокупность текстовой информации с описанием принятых архитектурно-планировочных, конструктивных решений здания, в том числе по благоустройству его территории, баланса территории, технико-экономических показателей, и графической информации с изображением цветового решения фасадов с учетом основных и дополнительных элементов и оборудования фасадов и элементов благоустройства территории с указанием средств озеленения;

пешеходные зоны – участки территории населенного пункта, на которых осуществляется движение населения в прогулочных и культурно-бытовых целях, в целях транзитного передвижения и которые обладают определенными характеристиками (наличие остановок скоростного внеуличного и наземного общественного транспорта, высокая концентрация объектов обслуживания, памятников истории и культуры, рекреаций и другое), высокая суммарная плотность пешеходных потоков. Пешеходные зоны могут формироваться на эспланадах, пешеходных улицах, пешеходных частях площадей населенного пункта;

площадь - открытое, архитектурно обрамлённое зданиями и зелёными насаждениями пространство, входящее в систему городских пространств;

пляж – территория массового отдыха на берегу водоема с открытым плоским берегом и обустроенной частью водоема в целях безопасного купания;

8

сквер – объект озеленения города, представляющий собой участок величиной около 0,15–2 га, размещается на площади, перекрёстке улиц, либо

на примыкающем к улице участке квартала. Планировка включает дорожки, площадки, газоны, цветники, отдельные группы деревьев, кустарников. Предназначается для кратковременного отдыха пешеходов ихудожественного оформления архитектурного ансамбля;

территории особого городского значения – территории с особым статусом, обладающие повышенной культурно-рекреационной и социальной ценностью, на которых действуют повышенные требования к качеству проектирования, содержания фасадов и благоустройства территорий в соответствии с перечнем, утвержденным руководителем муниципального образования в установленном порядке;

улица – обустроенная и используемая для движения транспортных средств и пешеходов полоса земли либо поверхность искусственного сооружения, находящаяся в пределах населенных пунктов, в том числе магистральная дорога скоростного и регулируемого движения, пешеходная, велосипедная и парковая дорога, дорога в научно-производственных, промышленных и коммунально-складских зонах (районах);

элементы благоустройства территории – декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, растительные компоненты, различные виды оборудования и оформления, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные сооружения, наружная реклама и информация, используемые как составные части благоустройства.

Внешний облик города, его эстетичный вид во многом зависят от степени благоустроенности территории.

Благоустройство территорий в городе Бузулуке является одним из наиболее эффективных инструментов повышения привлекательности города в целом и отдельных его районов для проживания, работы и проведения свободного времени.

На сегодняшний день объекты благоустройства дворов жилищного фонда частично соответствуют требованиям качества и не обеспечивают современный уровень комфорта жителей.

Значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа. Несоблюдение сроков службы дорожных покрытий увеличивает объемы разрушения асфальтобетонного покрытия и не дает необходимого эффекта в сохранении дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

На сегодняшний день 412 дворовых территорий города Бузулука благоустроены и находятся в хорошем состоянии, что составляет 70% от общего количества дворовых территорий. 30 % дворовых территорий не полностью соответствует требованиям качества и не обеспечивают современный уровень комфорта жителей.

Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды.

9

К благоустройству дворовых и внутриквартальных территорий необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

В целях оказания финансовой помощи (выделение субсидии) в обеспечении благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Управлением по архитектуре и градостроительству министерства строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области планируется разработать  государственная программа «Формирование комфортной городской среды в Оренбургской области» на 2018 -2022 годы.

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к решению существующих проблем в сфере благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, а также повысить эффективность и результативность расходования бюджетных средств.

Решение вышеназванных вопросов возможно с применением программно-целевого метода, который во многом позволит обеспечить качественный системный подход к решению существующих проблем на территории города в области внешнего благоустройства и озеленения.

Исходя из вышеизложенного, в целях решения проблем по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов города Бузулука необходима реализация настоящей Программы.

- Правовое обоснование разработки Программы

Программа разработана на основании:

- Бюджетного кодекса Российской Федерации;

- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на

поддержку государственных программ субъектов  Российской Федерации  и муниципальных программ формирования современной городской среды»;

- Устава муниципального образования город Бузулук Оренбургской области;

- распоряжения администрации города Бузулука от 13.07.2017 № 80-р «Об утверждении Перечня муниципальных программ города Бузулука;

- распоряжения администрации города Бузулука от  20.07.2017           № 124-р «О разработке муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе Бузулуке».

10

- Цели, задачи и целевые  индикаторы Программы

Целью Программы является создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующей задачи:

- благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов.

Основные целевые индикаторы Программы отражены в Приложении №1 к настоящей Программе.

- Перечень мероприятий Программы

Мероприятия Программы разработаны исходя из необходимости решения задачи по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов с учетом финансовых ресурсов, выделяемых на финансирование Программы, и полномочий, закрепленных за органами местного самоуправления действующим законодательством.

Мероприятие по обеспечению благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» предусматривает благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов за счет субсидий федерального и областного бюджета.

Мероприятие по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает в себя разработку и реализацию в соответствии с требованиями Программы дизайн-проектов, предусматривающих выполнение минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий (ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн), а также выполнение работ, включенных в дополнительный  перечень (оборудование детских и (или) спортивных площадок, оборудование автомобильных парковок, площадок для мусорных контейнеров,  озеленение территории, ремонт имеющейся или устройство новой дождевой канализации, дренажной системы, организация вертикальной планировки территории, установка пандуса, расчистка прилегающей территории).

Реализация данного основного мероприятия позволит создать комфортные и безопасные условия проживания граждан с соблюдением необходимых санитарных норм и правил, повысить комфортность проживания с учетом обеспечения доступности маломобильных групп населения, обеспечить эффективную эксплуатацию многоквартирных домов, снижение физического износа дорожного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, доведение технического и эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов до нормативных требований, а так же сформировать активную гражданскую позицию жителей многоквартирных домов.

Предлагаемый комплекс программных мероприятий реализуется в 2018-2022 годах. Срок реализации Программы обусловлен объемом предстоящих

11

работ и средств, выделенных на реализацию Программы.

Перечень мероприятий Программы уточняется на основе анализа полученных результатов выполнения мероприятий за соответствующий период.

Перечень основных мероприятий Программы представлен в приложении № 2 к настоящей Программе.

- Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Общий объем финансирования составляет 133323,5 тысяч рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 133190,0 тысяч рублей, за счет средств местного бюджета – 133,5 тысяч рублей, в том числе по годам:

2018 год: областной бюджет –  26638,0 тысяч рублей, местный бюджет – 26,7 тысяч рублей,

2019 год: областной бюджет –  26638,0 тысяч рублей, местный бюджет – 26,7 тысяч рублей,

2020 год: областной бюджет –  26638,0 тысяч рублей, местный бюджет – 26,7 тысяч рублей,

2021 год: областной бюджет –  26638,0 тысяч рублей, местный бюджет – 26,7 тысяч рублей,

2022 год: областной бюджет –  26638,0 тысяч рублей, местный бюджет – 26,7 тысяч рублей.

Финансирование расходов на реализацию Программы осуществляется в пределах ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на соответствующий финансовый год.

Для софинансирования программных мероприятий  в рамках соглашений, заключенных с Министерством строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области, планируется привлекать финансовые средства из федерального и областного бюджетов.

В ходе реализации Программы отдельные мероприятия, объемы и источники финансирования подлежат ежегодной корректировке на основе анализа полученных результатов и реальных возможностей федерального и областного бюджетов.

- Механизм реализации Программы

Текущее управление реализацией Программы осуществляется ответственным исполнителем.

Реализация программы осуществляется в соответствии с утвержденным планом ее реализации.

Ответственный исполнитель  Программы:

- ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Финансовое управление администрации города Бузулука отчет об использовании бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию Программы и отчет о ходе выполнения плана реализации муниципальной  программы, по формам, установленным муниципальным правовым актом администрации города Бузулука;

12

- подготавливает годовой отчет об использовании бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию Программы и отчет о достижении основных индикаторов Программы, по формам, установленным муниципальным правовым актом администрации города Бузулука, и представляет их в Финансовое управление администрации города в срок не позднее 15 марта года, следующего за отчетным финансовым годом;

- ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с методикой, утвержденной муниципальным правовым актом и представляет ее в Финансовое управление администрации города Бузулука в срок не позднее 15 марта года, следующего за отчетным финансовым годом;

- несет ответственность за достижение показателей муниципальной программы.

Реализация мероприятия «Обеспечение благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» (далее – мероприятие) Программы осуществляется:

- на основании договоров (контрактов) и соглашений, заключенных по итогам предусмотренных действующим федеральным законодательством процедур размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд;

- юридическим лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом в соответствии с жилищным законодательством, в случае, если дворовая территория, подлежащая благоустройству, включена в состав общего имущества многоквартирного дома, в отношении которого осуществляется управление.

Необходимым условием реализации мероприятия  является проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений.

Для реализации мероприятия подготовлены следующие документы:

- минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории (приложение № 3 к настоящей Программе);

- дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (приложение № 4 к настоящей Программе);

-нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня таких работ (приложения № 5-7 к настоящей Программе);

- порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного  перечня работ по благоустройству дворовых территорий города Бузулука, а также порядок и форма участия (трудовое и (или) финансовое) заинтересованных лиц в выполнении работ (приложение № 8 к настоящей Программе);

13

- порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовой территории, включенных в муниципальную программу (приложение № 9 к настоящей Программе).

- порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу (приложение № 10 к настоящей Программе).

В Программу подлежат включению дворовые территории исходя из даты представления предложений собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству при условии их соответствия установленным требованиям, оформленным в соответствии с требованиями действующего законодательства и в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой.  Дворовые территории, прошедшие отбор и не включенные в муниципальную программу на 2017 год в связи с превышением выделенных лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой, включаются в муниципальную программу на последующие годы исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц. Заинтересованные лица принимают участие  в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия. Трудовое участие осуществляется путем безвозмездного коллективного выполнения своими силами и средствами работ по озеленению дворовой территории, уборке, очистке и санитарному содержанию объектов озелененных территорий, установке декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, растительных компонентов, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных сооружений, используемых как составные части благоустройства, а также обеспечения сохранности созданных объектов благоустройства.

7. Прогноз ожидаемых результатов и оценка эффективности Программы

Реализация мероприятия Программы  позволит:

- увеличить долю благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий.

Оценка эффективности Программы производится путем сравнения достигнутых целевых индикаторов с плановыми показателями с целью уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий.

Приложение № 1 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в городе Бузулуке»

- Основные целевые индикаторы муниципальной программы

| № п/п | Мероприятие (подпрограммы) | Наименование целевого индикатора | Единица измере-ния | Исходные показатели базового года | Планируемые показатели эффективности реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Обеспечение благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД | % | 70 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |
|  |  | Количество благоустроенных дворовых территорий МКД | единиц | 412 | 420 | 424 | 428 | 432 | 436 |
|  |  | Утверждение и размещение на официальном сайте администрации города Бузулука в сети Интернет Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в городе Бузулуке» | да/нет | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Утверждение администрацией города Бузулука с учетом обсуждения с заинтересованными лицами дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную программу | да/нет | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Трудовое участие граждан в благоустройстве дворовых территорий | да/нет | да | да | да | да | да | да |

15

Приложение № 2 к муниципальной

программе «Формирование современной

городской среды в городе Бузулуке»

- Перечень и характеристика

- основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Мероприятия | Коды бюджетной классифика-ции | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Испол-нители | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего за 2018-2022 годы |  | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  |  |  |
|  |  |  | МБ* | ИС** | МБ | ИС | МБ | ИС | МБ | ИС | МБ | ИС | МБ | ИС |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.Основное мероприятие «Обеспечение благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | 036050303501L5550 | 133,5 | 133190,0 | 26,7 | 26638,0 | 26,7 | 26638,0 | 26,7 | 26638,0 | 26,7 | 26638,0 | 26,7 | 26638,0 | УГиКС | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий |
|  | ВСЕГО: |  | 133,5 | 133190,0 | 26,7 | 26638,0 | 26,7 | 26638,0 | 26,7 | 26638,0 | 26,7 | 26638,0 | 26,7 | 26638,0 |  |  |

*МБ – местный бюджет, ** ИС – иные средства

16

Приложение № 3 к муниципальной программе  «Формирование современной городской среды в городе Бузулуке»

Минимальный перечень работ

по благоустройству дворовых территорий

многоквартирных домов

| Виды работ |  |
| --- | --- |
| - Ремонт дворовых проездов |  |
| - Обеспечение освещения дворовых территорий |  |
| - Установка скамеек |  |
|  | Скамья без спинки Характеристики:; Длина скамейки - 1,5 м; Ширина – 380 мм; Высота - 680 мм.. |
|  | Скамья без спинки Характеристики:; Длина скамейки - 2,0 м; Ширина - 385 мм; Высота - 660 мм.. |
|  | Скамья со спинкой Характеристики:; Длина скамейки - 2,085 м; Ширина - 770 мм; Высота - 975 мм.. |
| - Установка урн |  |
|  | Урна металлическая «Деревянный декор» Характеристики:; Высота - 665мм; Ширина - 420 мм; Объем: 10 л. |
|  | Урна для мусора Характеристики:; Высота - 540 м Ширина – 400 мм Объем: 20 л. |
|  | Урна уличная Характеристики:; Высота - 570 мм; Ширина - 480 мм; Объем: 40 л. |

19

Приложение № 4 к муниципальной программе  «Формирование современной городской среды в городе Бузулуке»

Дополнительный перечень работ

по благоустройству дворовых территорий

многоквартирных домов

| № пп | Наименование видов работ |
| --- | --- |
| 1 | Оборудование детских и (или) спортивных площадок |
| 2 | Оборудование автомобильных парковок |
| 3 | Озеленение |
| 4 | Ремонт имеющейся или устройство новой дождевой канализации, дренажной системы, организация вертикальной планировки территории (при необходимости) |
| 5 | Устройство пандуса |
| 6 | Устройство контейнерной площадки |
| 7 | Расчистка прилегающей территории |

20

Приложение № 5 к муниципальной  программе  «Формирование современной городской среды в городе Бузулуке»

| ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ (ориентировочная стоимость) на ремонт дворовых проездов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. измер. | Кол-во | Стоимость с НДС, руб. |
| 1 | Поднятие кирпичных горловин колодцев (без стоимости люка) | 1 люк | 1 | 3 768,92 |
| 2 | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий фрезой толщ.5см(с погрузкой и перевозкой на расстоянии до 10км) | м2 | 1 | 49,56 |
| 3 | Разборка асфальтобетонного покрытия (с погрузкой экскаватором и перевозкой на расстоянии до 15км) толщ.10см |  |  |  |
|  | толщ.10см | м3 | 1м2х0,1м | 164,02 |
| 4 | Разработка грунта с погрузкой на самосвал (с первозкой на расстоянии до 10км) |  |  |  |
|  | толщ.10см | м3 | 1м2х0,1м | 116,82 |
| 5 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песка |  |  |  |
|  | толщ.10см | м3 | 1м2х0,1м | 138,06 |
| 6 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из щебня (с доставкой на расстоянии до 70км) |  |  |  |
|  | толщ.10см | м3 | 1м2х0,1м | 113,28 |
| 7 | Розлив битума | тн | 1м2х0,0003тн | 14,16 |
| 8 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона толщ.7,5см марки 1 тип А)-проезжая часть | м2 | 1м2х0,025мх2,34тн | 729,24 |
| 9 | Устройство асфальтобетонного слоя из асфальтобетона толщ.4 см ( асфальтобетон тип 2)-тротуар | м2 | 1 | 518,02 |
| 10 | Разборка старого бортового камня (с погрузкой экскаватором и перевозкой на расстоянии до 15 км) | 1 пог.м | 1 | 388,22 |
| 11 | Установка нового бортового камня | 1 пог.м | 1 | 1142,24 |
| 12 | Укладка тротуарной плитки | м2 | 1 | 1000-1200 |
| 13 | Поребрик 100х20х8 | шт | 1 | 120-200 |
| 14 | Тротуарная плитка | м2 | 1 | 300-700 |
| 15 | Бордюрный камень (100х15х30) | шт | 1 | 320-400 |

22

Приложение № 6 к муниципальной программе  «Формирование современной городской среды в городе Бузулуке»

ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ

(ориентировочная стоимость)

на освещение дворовых территорий

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Работа |  |  |
| 1 | Прокладка провода по фасаду здания | м | 101 |
| 2 | Установка кронштейна 1 рожкового | шт | 3 142 |
| 3 | Установка кронштейна 2-х рожкового | шт | 3 908 |
| 4 | Установка светильника на кронштейне | шт | 1 877 |
| 5 | Установка выключателя | шт | 70 |
| 6 | Установка шкафа управления | шт | 1 544 |
| 7 | Установка распределительной коробки | шт | 686 |
| 8 | Прокладка труб гофра для защиты проводов | м | 31 |
| 9 | Затягивание провода в трубы | м | 8 |
| 10 | Установка опоры ж/б | шт | 3 480 |
| 11 | Устройство фундаментов опор | шт | 3 649 |
| 12 | Подвес провода СИП | м | 101 |
| 13 | Демонтаж светильника | шт | 732 |
| 14 | Демонтаж провода с фасада | м | 24 |
| 15 | Демонтаж опоры | шт | 709 |
| 16 | Сверление отверстий в кирпиче | 1 отв. | 15 |
| 17 | Монтаж кабеля в траншее | м | 493 |
|  | Материалы |  |  |
| 18 | Провод ВВГ 3*2,5 | м | 56,8 |
| 19 | Провод ВВГ 3*1,5 | м | 36,60 |
| 20 | Шкаф управления | шт | 42 360 |
| 21 | Автоматический выключатель 16А | шт | 91,38 |
| 22 | Выключатель | шт | 54,52 |
| 23 | Гофротруба | м | 4,91 |
| 24 | Труба полипропиленовая | м | 48,00 |
| 25 | Провод СИП 2*16 | м | 34,20 |
| 26 | Провод СИП 4*16 | м | 68,40 |
| 27 | Провод СИП 4*25 | м | 94,70 |
| 28 | Провод СИП 3*35+1*54,6 | м | 146 |
| 29 | Провод СИП 3*35+1*54,6+1*16 | м | 160 |
| 30 | Коробка распределительная (IP-54) | шт | 72,50 |
| 31 | Рейка DIN 30см | шт | 17,95 |
| 32 | Шина нулевая | шт | 347,93 |

24

Приложение № 7 к муниципальной программе  «Формирование современной городской среды в городе Бузулуке»

ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ

(ориентировочная стоимость)

на установку скамьи

| № | Вид работы | Ед.измерения | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Работа |  |  |
| 1 | Стоимость установки скамьи | шт | 1 510 |
|  | Оборудование |  |  |
| 2 | Скамья Размеры: 1500*380*680 | шт | 4000-6000 |
| 3 | Скамья Размеры: 2000*385*660 | шт | 5000-7000 |
| 4 | Скамья со спинкой Размеры: 2085*770*975 | шт | 10000-15000 |

ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ

(ориентировочная стоимость)

на установку урны

| № | Вид работы | Ед. измерения | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Работа |  |  |
| 1 | Стоимость установки урны | шт | 820 |
|  | Оборудование |  |  |
| 2 | Урна наземная Объем: 20л Размеры: 400*300*540 | шт | 3000-5000 |
| 3 | Урна наземная Объем: 40л Размеры: 480*380*570 | шт | 4000-6000 |
| 4 | Урна с контейнером на бетонном основании (монтаж не требуется), объем 10 л Размеры: 420*420*665 | шт | 8000-15000 |

25

Приложение № 8 к муниципальной программе  «Формирование современной городской среды в городе Бузулуке»

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий города Бузулука, а также порядок и форма участия (трудовое и (или) финансовое) заинтересованных лиц в выполнении работ

1. Общие положения

  - Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования и использования денежных средств (далее – аккумулирование средств), поступающих от собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица), направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий города Бузулука в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе Бузулуке» (далее – Программа), механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового и финансового участия заинтересованных лиц в выполнении указанных работ.

  - В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:

а)  трудовое участие – добровольная безвозмездная трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и выполняемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц при осуществлении видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий города Бузулука;

б) финансовое участие – финансирование выполнения видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий города Бузулука за счет участия заинтересованных лиц в размере не менее 5 процентов от общей стоимости соответствующего вида работ;

в) общественная муниципальная комиссия – комиссия, создаваемая в соответствии с постановлением администрации города Бузулука для рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц, а также контроля за реализацией Программы.

- Порядок и форма участия  (трудовое и (или) финансовое) заинтересованных лиц в выполнении работ

  - Заинтересованные лица принимают участие  в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия.

26

  - Организация трудового и (или) финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

  - Финансовое (трудовое) участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий подтверждается документально в зависимости от избранной формы такого участия.

  - Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных минимальным и (или) дополнительным перечнями, предоставляются в Управление градообразования и капитального строительства города Бузулука (далее - УГиКС).

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, представляются  копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в установленном порядке, копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, открытый в соответствии с настоящим Порядком.

Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются в УГиКС не позднее 2 дней со дня перечисления денежных средств в установленном порядке.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие  представляются отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в УГиКС не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

  - При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня (минимального перечня - в случае принятия такого решения) работ по благоустройству доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.

- Условия аккумулирования и расходования средств

  - В случае включения заинтересованными лицами в заявку работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет администратора доходов бюджета города Бузулука - УГиКС.

  - После утверждения дизайн-проекта общественной муниципальной комиссией и его согласования с представителем заинтересованных лиц УГиКС заключает с представителями заинтересованных лиц, принявшими решение о

27

благоустройстве дворовых территорий, соглашение, в котором указывается объект благоустройства, реквизиты для перечисления средств, определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами, а также реквизиты счета, на который подлежат возврату денежные средства заинтересованных лиц в случаях определенных соглашением.

Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, определяется в соответствии со сметным расчетом, а также исходя из  нормативной стоимости (единичных расценок) работ по благоустройству дворовых территорий и объема работ, указанного в дизайн-проекте, и составляет не менее 5 процентов от общей стоимости соответствующего вида работ из дополнительного перечня работ.

Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, изменяется по итогам осуществления закупки товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также с учетом стоимости фактически выполненных работ.

  - Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется в течение десяти дней с даты подписания соглашения.

В случае, если денежные средства в полном объеме не будут перечислены в срок, установленный в абзаце первом настоящего пункта, то заявка такого многоквартирного дома в части  выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству территории выполнению не подлежит.

Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках Программы, подлежит корректировке с включением следующих по очередности дворовых территорий, прошедших отбор в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных Программой. Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета города Бузулука с момента их зачисления на лицевой счет УГиКС.

  - В течение десяти рабочих дней со дня перечисления средств УГиКС направляет в Финансовое управление администрации города Бузулука  копию заключенного соглашения.

  - На сумму планируемых поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования УГиКС как главному распорядителю бюджетных средств с последующим доведением в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств для осуществления целевых расходов, предусмотренных Программой.

  - УГиКС осуществляет учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

  - УГиКС обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте администрации города Бузулука в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

28

УГиКС ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес общественной муниципальной комиссии.

  - Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется УГиКС на финансирование перечня работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с утвержденным дизайн-проектом благоустройства дворовых территорий, утвержденного общественной муниципальной комиссией и согласованного с представителем заинтересованных лиц.

  - Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

  - Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Финансовым управлением администрации города Бузулука в соответствии с бюджетным законодательством.

29

Приложение № 9 к муниципальной программе  «Формирование современной городской среды в городе Бузулуке»

ПОРЯДОК

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в городе Бузулуке»

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включаемых в Программу «Формирование современной городской среды в городе Бузулуке» (далее  - Порядок).

2. Для целей Порядка  применяются следующие понятия:

2.1.Дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

2.2. Заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

3. Разработка дизайн - проекта обеспечивается Управлением градообразования и капитального строительства администрации города Бузулука  (далее - УГиКС).

4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, прошедших  отбор,  исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований.

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн - проект разрабатывается на общую дворовую территорию.

5. В дизайн - проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект подготавливается в  виде проектно-сметной документации или  в упрощенном виде - изображение дворовой территории на топографической съемке в масштабе с отображением текстового и визуального описания проекта  благоустройства дворовой территории и техническому оснащению площадок исходя

30

из минимального и дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом  стоимости работ исходя из единичных расценок.

6. Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом местных нормативов градостроительного проектирования города Бузулука.

7. Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии:

7.1. Осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц.

7.2. Разработка дизайн – проекта.

7.3. Согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории  с представителем заинтересованных лиц.

8. Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный дизайн-проект в срок не превышающий двух календарных дней с момента его получения и представить в УГиКС согласованный дизайн-проект или мотивированные замечания.

В случае не урегулирования замечаний, УГиКС передает дизайн-проект с замечаниями представителя заинтересованных лиц общественной муниципальной комиссии для проведения обсуждения с участием представителя заинтересованных лиц и принятия решения по дизайн-проекту.

9. Дизайн - проект утверждается постановлением администрации города Бузулука на основании протокола заседания общественной муниципальной комиссии.

31

Приложение № 10 к муниципальной программе  «Формирование современной городской среды в городе Бузулуке»

ПОРЯДОК

представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в городе Бузулуке»

1. Настоящий Порядок разработан в целях формирования муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе Бузулуке»  на территории города Бузулука (далее - муниципальная программа) и определяет последовательность представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу, условия и порядок отбора дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству, для включения в муниципальную программу.

2. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие основные понятия:

- дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

- заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству;

- парковка (парковочное место) – специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или)  примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети, зданий, строений или сооружений и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка либо собственника соответствующей части здания, строения или сооружения;

3. В целях осуществления благоустройства дворовой территории в рамках муниципальной программы заинтересованные лица вправе выбрать виды работ, предполагаемые к выполнению на дворовой территории, из следующих перечней:

3.1. Минимальный перечень работ:

а) ремонт дворовых проездов;

32

б) обеспечение освещения дворовых территорий;

в) установка скамеек;

г) установка урн;

3.2. Дополнительный перечень работ:

а) оборудование детских и (или) спортивных площадок;

б) оборудование автомобильных парковок;

в) озеленение;

г) ремонт имеющейся или устройство новой дождевой канализации, дренажной системы, организация вертикальной планировки территории (при необходимости);

д) расчистка прилегающей территории;

е) устройство пандуса;

ж) устройство контейнерной площадки.

4. Заинтересованные лица вправе представлять в администрацию города Бузулука в лице Управления жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации города Бузулука (далее-уполномоченный орган) предложения о включении дворовых территорий в муниципальную программу, включающие виды работ из минимального перечня работ и (или) дополнительного перечня работ.

5. В муниципальную программу подлежат включению дворовые территории исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц при условии их соответствия установленным настоящим Порядком требованиям, оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства и в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой.

6. Дворовые территории, прошедшие отбор и не вошедшие в муниципальную программу на 2017 год в связи с превышением выделенных лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой, включаются в муниципальную программу на дальнейший период реализации, исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц.

7. Для включения дворовой территории в муниципальную программу заинтересованными лицами представляются в Уполномоченный орган следующие документы:

7.1. Заявка в двух экземплярах по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

7.2. Оригиналы протоколов общих собраний собственников помещений в каждом многоквартирном доме с оригиналами листов голосования, оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства, решений собственников каждого здания и сооружения, расположенных в границах дворовой территории, содержащих в том числе следующую информацию:

- решение об обращении с предложением по включению дворовой территории в муниципальную программу;

- перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству;

- перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству (в случае принятия такого решения заинтересованными лицами);

- форма участия: финансовое (при выборе видов работ из дополнительного перечня работ) и (или) трудовое;

33

- решение о принятии (непринятии) в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (в собственность - для собственников зданий строений и сооружений), оборудования, малых архитектурных форм, иных некапитальных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации муниципальной программы;

- обязательство по осуществлению содержания оборудования, малых архитектурных форм, иных некапитальных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации муниципальной программы;

-  решение об определении лиц, которые от имени собственников помещений в многоквартирном доме уполномочены на представление предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории (далее - представитель).

7.3.  Схема с границами территории, предлагаемой к благоустройству.

7.4. Копию проектно-сметной документации, в том числе локальной сметы (при наличии).

7.5. Фотоматериалы, подтверждающие отсутствие или ненадлежащее состояние соответствующих элементов благоустройства, дворовых территорий.

8. Ответственность за достоверность сведений в заявке и прилагаемых к ней документах, несут заинтересованные лица, представившие их.

9. Заявка с прилагаемыми к ней документами подается в уполномоченный орган в порядке и сроки, указанные в сообщении о начале приема заявок заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу, которое опубликовывается на официальном сайте администрации города Бузулука в разделе «Формирование комфортной городской среды». В сообщении указывается следующая информация: период приема заявок (дата начала и окончания подачи заявок), который составляет не менее 30 календарных дней; почтовый адрес уполномоченного органа; адрес электронной почты уполномоченного органа; номер телефона уполномоченного органа по вопросам приема предложений; график работы уполномоченного органа.

10. Поступившие заявки заинтересованных лиц регистрируются в день их поступления в журнале регистрации заявок с указанием порядкового регистрационного номера, даты и времени представления заявки, адреса многоквартирного дома, дворовая территория которого предлагается к благоустройству, фамилии, имени, отчества представителя. На обоих экземплярах заявки проставляется регистрационный номер, дата и время представления заявки. Один экземпляр заявки возвращается представителю.

11. Уполномоченный орган не позднее рабочего дня следующего за днем представления заявки передает ее в общественную муниципальную  комиссию (далее  - Комиссия), состав которой утверждается постановлением администрации города Бузулука.

12. Комиссия осуществляет рассмотрение и оценку заявок заинтересованных лиц на предмет соответствия заявки и прилагаемых к ней документов установленным настоящим Порядком требованиям, в том числе к составу и оформлению.

13. Комиссия возвращает заявку в следующих случаях:

- представление заявки после окончания срока подачи, указанного в сообщении о начале приема заявок;

34

- представление заявки и прилагаемых к ней документов оформленных с нарушением требований действующего законодательства и настоящего Порядка.

14. Решение Комиссии оформляется протоколом и в срок не позднее 2 рабочих дней после проведения заседания Комиссии размещается на официальном сайте

администрации города Бузулука в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

15. В случае выявления несоответствия заявки требованиям настоящего Порядка, заявка с прилагаемыми к ней документами возвращается представителю с указанием причин, явившихся основанием для возврата.

16. После устранения причины, явившейся основанием для возврата заявки, представитель вправе повторно направить предложение о включении дворовых территорий в муниципальную программу. В этом случае датой приема документов будет являться дата их повторной подачи.

35

Приложение

к Порядку представления, рассмотрения

и оценки предложений заинтересованных лиц

о включении дворовой территории

в муниципальную программу «Формирование

современной городской среды

в городе Бузулуке»

В Администрацию города Бузулука

От ______________________________________

(указывается полностью фамилия, имя, отчество представителя)

проживающий (ая) по адресу:

__________________________________________

Номер контактного телефона:

__________________________________________

ЗАЯВКА

о включении дворовой территории в  муниципальную программу «Формирование современной городской среды в городе Бузулуке» на _________год

Прошу включить дворовую территорию многоквартирного дома______________________________________________________________

(указать адрес многоквартирного дома)

в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в  городе Бузулуке»

Приложение:

- Оригинал протокола (ов) общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, решений собственников зданий и сооружений.

- Схема с границами территории, предлагаемой к благоустройству.

- Копия проектно-сметной документации, в том числе локальной сметы (при наличии).

- Фотоматериалы, подтверждающие отсутствие или ненадлежащее состояние соответствующих элементов благоустройства, дворовых территорий.

Представитель: _____________ (Ф.И.О.)

(подпись)