**Отчет о реализации проекта «Народный бюджет» в городе Бузулуке**

**за I квартал 2023 года**

Решением городского Совета депутатов от 22.12.2022 № 262 в бюджете города Бузулука на 2023 год на реализацию проекта «Народный бюджет» предусмотрено 3000,0 тыс. рублей.

Согласно сформированному перечню заявок в 2023 году будет установлена детская игровая площадка по адресу 1 микрорайон напротив д. 16, универсальный спортивно-игровой комплекс по ул. Севастопольская д. 92 и благоустроен школьный двор МОАУ «СОШ №3» в 1 микрорайоне д. 8.

Управлением градообразования и капитального строительства администрации города Бузулука на сайте ЕИС Закупки было опубликовано извещение на выполнение работ по благоустройству-асфальтировке школьного двора МОАУ «СОШ №3» в 1 микрорайоне д. 8. Срок выполнения работ с 22.05.2023 по 03.07.2023 года. Ориентировочная дата заключения муниципального контракта по вышеуказанному извещению 15.05.2023 года.

Управлением жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации города Бузулука была организована встреча инициативных групп для проведения отбора малых архитектурных форм в пределах установленных лимитов. По состоянию на 27.04.2023 выбраны малые архитектурные формы по детской площадке в 1 микрорайоне напротив д. 16.