ПРОЕКТ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БУЗУЛУКА**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  г. Бузулук |  |  |
| Об утверждении  муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории и создание комфортных условий для проживания населения города Бузулука» |  |  |

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003   
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в «Российской Федерации», статей 7,30, пунктом 5 статьи 40, статьей 43 Устава города Бузулука, постановлением администрации города Бузулука от 06.11.2015 № 2433-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Бузулука», Распоряжение администрации города Бузулука от 30.11.2022 № 127-р «Об утверждении Перечня муниципальных программ города Бузулука»

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное благоустройство территории и создание комфортных условий для проживания населения города Бузулука» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Российская провинция», но не ранее 01.01.2023, и подлежит официальному опубликованию на правовом интернет-портале Бузулука БУЗУЛУК-ПРАВО.РФ.

3. Настоящее постановление подлежит включению в областной регистр муниципальных нормативных правовых актов.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города.

Глава города В.С. Песков

Разослано: в дело, Немкову А.А., Управлению жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации города Бузулука, Финансовому управлению администрации города Бузулука, Управлению по информационной политике администрации города Бузулука, ООО «Информправо плюс», редакции газеты «Российская провинция».

Муниципальная программа

«Комплексное благоустройство территории и создание комфортных условий для проживания населения города Бузулука»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Комплексное благоустройство территории и создание комфортных условий для проживания населения города Бузулука»

(далее – Программа, муниципальная программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации города Бузулука (далее-УЖКХиТ) |
| Соисполнители Программы | - |
| Участники Программы | Муниципальное унитарное предприятие Жилищно-коммунального хозяйства города Бузулука (далее - МУП ЖКХ г. Бузулука), Муниципальное унитарное предприятие коммунального хозяйства города Бузулука «Благоустройство» (далее - МУП КХ «Благоустройство») |
| Период реализации Программы | 2023-2030 годы, этапы реализации Программы  не выделяются |
| Цель Программы | Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, сохранение благоприятной среды пребывания и проживания населения на территории города Бузулука. |
| Задачи Программы | 1. Комплексное решение проблем по текущему содержанию улично-дорожной сети города Бузулука, объектов городского благоустройства и зеленых насаждений, мест захоронений, повышение уровня внешнего благоустройства.  2. Реализация социально – значимых проектов, имеющих приоритетное значение для жителей города Бузулука  3. Создание условий для стабильного функционирования пассажирского транспорта, обеспечения качества и равной доступности услуг общественного транспорта для всего населения города Бузулука.  4. Создание доступных условий для обеспечения жителей города Бузулука услугами бытового обслуживания – услугами бань.  5. Обеспечение функционирования городского жилищно-коммунального хозяйства, удовлетворяющего законные интересы и потребности населения города Бузулука в сфере жилищно-коммунального обслуживания и благоустройства города Бузулука.  6. Разработка комплексных схем (проектов) организации дорожного движения, паспортизация, категорирование автомобильных дорог на территории города Бузулука. |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы, в том числе по годам реализации | 1 071 995,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2023 год – 126 465,7 тыс. рублей  2024 год – 123 152,0 тыс. рублей  2025 год – 136 331,3 тыс. рублей  2026 год – 137 209,2 тыс. рублей  2027 год – 137 209,2 тыс. рублей 2028 год – 137 209,2 тыс. рублей 2029 год – 137 209,2 тыс. рублей 2030 год – 137 209,2 тыс. рублей |

2. Стратегические приоритеты развития муниципальной программы

Комфортность проживания в городе Бузулуке определяется уровнем благоустройства с учетом состояния его наружного освещения, содержания дорог, озеленения территории.   
  
 2.1 Благоустройство и дорожное хозяйство.

Система жизнеобеспечения современного города состоит из многих взаимосвязанных подсистем, обеспечивающих жизненно необходимые для населения функции.

Актуальное значение приобретают мероприятия по созданию благоприятных условий для отдыха населения, благоустройство и озеленение города. С каждым годом территория города разрастается, увеличивается зона зеленых насаждений, подлежащих благоустройству. Зеленые насаждения выполняют важные экологические, а также в значительной мере улучшают тепловой режим. На территории города Бузулука имеются 2 кладбища, из них открыто для захоронения - 1 кладбище. На территориях кладбищ постоянно осуществляются работы по их содержанию: очистка территории, очистка дорог в зимний период, вывоз мусора. Все эти мероприятия направлены на повышение комфортности посетителей кладбищ и общего уровня культуры погребения.

Комплексное решение проблем по текущему содержанию улично-дорожной сети города Бузулука, объектов городского благоустройства и зеленых насаждений окажет положительный эффект на внешний облик территории города, будет способствовать повышению степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства города Бузулука и уровнем жилищно-коммунального обслуживания.

2.2. Транспорт.

Органами местного самоуправления муниципального образования город Бузулук Оренбургской области принимаются все возможные меры по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению.

2.3. Бытовое обслуживание.

В городе Бузулуке жители некоторых многоквартирных домов и частного сектора проживают в неблагоустроенном жилом фонде (без предоставления услуг по водоснабжению). В целях обеспечения прав на благоприятные и безопасные условия проживания и жизнедеятельности, профилактики возникновения и (или) распространения заболеваний посредством создания для населения доступных условий для соблюдения правил личной гигиены обеспечивается доступность банных услуг в общественных банях по тарифам, утвержденным городским Советом депутатов.

Предоставление услуг по регулируемым тарифам приводит к возникновению недополученных доходов у хозяйствующих субъектов, что влечет за собой обязанность органов местного самоуправления муниципального образования город Бузулук Оренбургской области по их компенсации путем предоставления субсидии.

2.4. Организация управления в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

Управление городским хозяйством имеет ключевое значение для экономики города Бузулука. Организация комфортного проживания жителей на территории города Бузулука можно рассматривать как один из критериев эффективного управления городским хозяйством.

Деятельность органов местного самоуправления города Бузулука сконцентрирована на создании благоприятных, здоровых и культурных условий жизни горожан, досуга населения, повышении комфортности проживания в городе, обеспечении бесперебойной и слаженной работы предприятий и коммунальных служб, а также формировании современной городской инфраструктуры и благоустройстве мест общего пользования.

Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства и развития территории необходим, так как без комплексной системы благоустройства города Бузулука невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей.

Исходя из вышеизложенного, в целях сохранения, восстановления и улучшения благоприятной среды пребывания и проживания населения на территории города Бузулука необходима реализация настоящей Программы в 2023-2030 годах.

3. Перечень показателей Программы

Перечень показателей муниципальной программы представлен в приложении № 1 к Программе.

4. Структура муниципальной Программы

Структура муниципальной программы представлена в приложении № 2 к Программе.

5. Финансовое обеспечение реализации Программы

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы приведено в приложении № 3 к Программе. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы с разбивкой по источникам финансирования представлено в приложении № 4 к Программе.

Приложение № 1   
к муниципальной программе «Комплексное благоустройство территории и создание комфортных условий для проживания населения города Бузулука»  
от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Перечень показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  показателя | | Единица измерения | |  | | | Значение показателя | | | | | | | | | |
| Исходные  показатели  базового  года 2022 | | | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 |
|  |  | Муниципальная программа | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Бюджетная обеспеченность на благоустройство территории муниципального образования на одного жителя | | рублей на одного жителя | | 1 307 | | 1 307 | | 1 366 | | 1 246 | 1 246 |  | |  |  |  |
| 2. | Реализация инициативных проектов | | Да = 1, Нет = 0 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | 1 |  | |  |  |  |
| 3. | Регулярность движения муниципальных маршрутов (отношение числа рейсов, предусмотренных расписанием движения за определенный период времени, к числу фактически выполненных рейсов по расписанию) | | процент | | 99 | | 99 | | 99 | | 99 | 99 |  | |  |  |  |
| 4. | Функционирование в городе предприятий бытового обслуживания, работающих по утвержденным тарифам | | единица | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | 4 |  | |  |  |  |
| 5. | Доля рассмотренных в общем объеме поступивших обращений граждан по вопросам благоустройства города и жилищно-коммунального хозяйства | | процент | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | 100 |  | |  |  |  |
| 6. | Наличие проектов организации дорожного движения | | Да = 1, Нет = 0 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | 1 |  | |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Организация комплексного благоустройства города» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Объем поставленной электрической энергии | | тысяч киловатт-час | 2 327 | | 2 327 | | | | 2 327 | 2 327 | 2 327 |  | |  |  |  |
| 2. | Общая площадь дорог, на которых произведены работы по устранению повреждений и деформаций дорожного полотна | | квадратный метр | 15 996,1 | | 15 996,1 | | | | 15 996,1 | 15 996,1 | 15 996,1 |  | |  |  |  |
| 3. | Удельный вес автомобильных дорог общего пользования, в отношении которых проводятся работы по их содержанию | | процент | 100 | | 100 | | | | 100 | 100 | 100 |  | |  |  |  |
| 4. | Проведение противопаводковых мероприятий | | Да = 1, Нет = 0 | 1 | | 1 | | | | 1 | 1 | 1 |  | |  |  |  |
| 5. | Количество установленных новых остановочных павильонов | | единица | 2 | | 2 | | | | 2 | 2 | 2 |  | |  |  |  |
| 6. | Количество отремонтированных остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта | | единица | 3 | | 3 | | | | 3 | 3 | 3 |  | |  |  |  |
| 7. | Количество высаженных деревьев и кустарников | |  | 100 | | 100 | | | | 100 | 100 | 100 |  | |  |  |  |
| 8. | Площадь благоустроенных газонов | | квадратный метр | 1 656 778,6 | | 1 656 778,6 | | | | 1 656 778,6 | 1 656 778,6 | 1 656 778,6 |  | |  |  |  |
| 9. | Количество парков, скверов, аллей, площадей, памятников в отношении которых проводятся работы по содержанию и благоустройству | | единица | 10 | | 10 | | | | 10 | 10 | 10 |  | |  |  |  |
| 10. | Количество городских кладбищ, в отношении которых проводятся работы по содержанию и благоустройству | | единица | 2 | | 2 | | | | 2 | 2 | 2 |  | |  |  |  |
| 11. | Количество воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, расположенных на территории кладбищ, в отношении которых проводятся работы по их содержанию | | единица | 5 | | 5 | | | | 5 | 5 | 5 |  | |  |  |  |
| 12. | Доля возмещенных затрат по транспортировке и захоронению безродных, невостребованных и неопознанных умерших, почетных граждан от общей суммы предъявленной к возмещению | | процент | 100 | | 100 | | | | 100 | 100 | 100 |  | |  |  |  |
| 13. | Площадь общественного пляжа реки Самара, в отношении которой проводятся работы по содержанию и благоустройству | | тысяча квадратных метров | 5 | | 5 | | | | 5 | 5 | 5 |  | |  |  |  |
| 14. | Количество установленных и обустроенных новогодних елок | | единица | 2 | | 2 | | | | 2 | 2 | 2 |  | |  |  |  |
| 15. | Количество купелей, обустроенных во время празднования религиозного праздника Крещение на реке Самара | | единица | 1 | | 1 | | | | 1 | 1 | 1 |  | |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий в рамках проекта «Народный бюджет» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество реализованных проектов в рамках проекта «Народный бюджет» | | единица | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | 1 |  | |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Организация пассажирских перевозок на территории города Бузулука» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Обеспеченность пассажирским транспортом на 1000 человек | | количество единиц транспортных средств на 1000 человек | | 2,66 | | 2,66 | | 2,66 | | 2,53 | 2,53 |  | |  |  |  |
| 2. | Приобретение информационных табличек с названием остановочного пункта | | штука | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | 5 |  | |  |  |  |
| 3. | Проведение актуализации проекта оптимизации маршрутной сети города Бузулука | | Да =1; Нет = 0 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | 1 |  | |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Организация обеспечения жителей города услугами бытового обслуживания по утвержденным тарифам» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество потребителей бытовых услуг - услуг бань, работающих по утвержденным тарифам | | тысяча человек | | 28,4 | | 28,4 | | 28,4 | | 28,4 | 28,4 |  | |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Организация управления в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля выполнения всех необходимых работ по подготовке к отопительному сезону, запуску тепла в жилищный фонд и объекты социальной инфраструктуры | | процент | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | 100 |  | |  |  |  |
| 2. | Количество организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа | | штука | | 13 | | 13 | | 13 | | 13 | 13 |  | |  |  |  |
| 3. | Реализация региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014-2043 годах» | | Да = 1,  Нет = 0 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | 1 |  | |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Организация работ по разработке комплексных схем (проектов) организации дорожного движения, паспортизации, категорированию, автомобильных дорог на территории города Бузулука» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Разработка комплексных схем (проектов) организации дорожного движения, паспортизация, категорирование автомобильных дорог на территории города Бузулука. | | Да = 1,  Нет = 0 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | 1 |  | |  |  |  |

Приложение № 2  
к муниципальной программе «Комплексное благоустройство территории и создание комфортных условий для проживания населения города Бузулука»  
от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Структура муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Организация комплексного благоустройства города» | | |
| УЖКХиТ | | |
|  | Комплексное решение проблем по текущему содержанию улично-дорожной сети города Бузулука, объектов городского благоустройства и зеленых насаждений, мест захоронений, повышение уровня внешнего благоустройства | Обеспечение надлежащего состояния уличного освещения, автомобильных дорог, территории города Бузулука и зеленых насаждений, мест захоронений городских кладбищ, памятников, мемориалов в городе Бузулуке. | * объем поставленной электрической энергии; * общая площадь дорог, на которых произведены работы по устранению повреждений и деформаций дорожного полотна; * удельный вес автомобильных дорог общего пользования, в отношении которых проводятся работы по их содержанию; * проведение противопаводковых мероприятий; * количество установленных новых остановочных павильонов; * количество отремонтированных остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта; * количество высаженных деревьев и кустарников; * площадь благоустроенных газонов; * количество парков, скверов, аллей, площадей, памятников в отношении которых проводятся работы по содержанию и благоустройству; * количество городских кладбищ, в отношении которых проводятся работы по содержанию и благоустройству; * количество воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, расположенных на территории кладбищ, в отношении которых проводятся работы по их содержанию; * доля возмещенных затрат по транспортировке и   захоронению безродных, невостребованных и  неопознанных умерших, почетных граждан от общей  суммы, предъявленной к возмещению;  количество купелей, обустроенных во время  празднования религиозного праздника Крещение на реке Самара; - Количество установленных и обустроенных новогодних елок; |
|  |  | Обеспечение безопасности и комфортности городского пляжа в купальный сезон. | Площадь общественного пляжа реки Самара, в отношении которой проводятся работы по содержанию и благоустройству; |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий в рамках проекта «Народный бюджет» | | |
| УЖКХиТ | | |
| Реализация социально – значимых проектов, имеющих приоритетное значение для жителей города Бузулука | Увеличение количества обустроенных мест массового отдыха населения (детских площадок) | Количество реализованных проектов в рамках проекта «Народный бюджет» |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Организация пассажирских перевозок на территории города Бузулука» | | |
| УЖКХиТ | | |
|  | Создание условий для стабильного функционирования пассажирского транспорта, обеспечения качества и равной доступности услуг общественного транспорта для всего населения города Бузулука. | Стабильное и безопасное функционирование пассажирского транспорта. | Обеспеченность пассажирским транспортом  на 1000 человек; |
| Повышение качества и равной доступности услуг общественного транспорта для всех категорий населения города Бузулука. | Приобретение информационных табличек  с названием и  расписанием остановочного пункта; |
| Функционирование в городе Бузулуке оптимальной маршрутной сети. | Проведение актуализации проекта оптимизации маршрутной сети города  Бузулука |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Организация обеспечения жителей города услугами бытового обслуживания по утвержденным тарифам» | | |
| УЖКХиТ | | |
|  | Создание доступных условий для обеспечения жителей города Бузулука услугами бытового обслуживания – услугами бань. | Функционирование бань, оказывающих услуги по утвержденным тарифам, и повышение. комфортности в обслуживании населения | Количество потребителей бытовых услуг - услуг бань, работающих по утвержденным тарифам |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий «Организация управления в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города» | | |
| УЖКХиТ | | |
|  | Обеспечение функционирования городского жилищно-коммунального хозяйства, удовлетворяющего законные интересы и потребности населения города Бузулука в сфере жилищно-коммунального обслуживания и благоустройства города Бузулука. | Создание условий для повышения качества жизни населения города, а именно удовлетворение их потребностей в благоустройстве и жилищно-коммунальном | -Доля выполнения всех необходимых работ по подготовке к отопительному сезону, запуску тепла в жилищный фонд и объекты социальной инфраструктуры;  -Количество организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа;  -Реализация региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014-2043 годах»; |
| 6. | Комплекс процессных мероприятий «Организация работ по разработке комплексных схем (проектов) организации дорожного движения, паспортизации, категорированию, автомобильных дорог на территории города Бузулука» | | |
| УЖКХиТ | | |
|  | Разработка комплексных схем (проектов) организации дорожного движения, паспортизация, категорирование автомобильных дорог на территории города Бузулука. | Оптимизация условий движения транспортных средств и пешеходов на автомобильных дорогах, повышение эффективности использования пропускной способности сети автомобильных дорог, снижение негативного воздействия от автомобильного транспорта на окружающую среду за счет оптимизации параметров движения транспортных средств. | Разработка комплексных схем (проектов) организации дорожного движения, паспортизация, категорирование автомобильных дорог на территории города Бузулука. |

Приложение № 3   
к муниципальной программе «Комплексное благоустройство территории и создание комфортных условий для проживания населения города Бузулука»  
от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Финансовое обеспечение   
реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента | Главный распорядитель бюджетных средств (ответственный исполнитель, соисполнитель, участник) | Код бюджетной классификации | | | Объем бюджетных ассигнований | | | | | | | |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Муниципальная. программа «Комплексное благоустройство территории и создание комфортных условий для проживания населения города Бузулука» | всего, в том числе: | Х | Х | Х | 126465,7 | 123152,0 | 136331,3 | 137209,2 | 137209,2 | 137209,2 | 137209,2 | 137209,2 |
| УЖКХиТ | 037 | 0409 | 03 0 00 00000 | 126465,7 | 123152,0 | 136331,3 | 137209,2 | 137209,2 | 137209,2 | 137209,2 | 137209,2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента | Главный распорядитель бюджетных средств (ответственный исполнитель, соисполнитель, участник) | Код бюджетной классификации | | | Объем бюджетных ассигнований | | | | | | | |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Организация комплексного благоустройства города» | УЖКХиТ | 037 | 0409 | 03 4 01 00000 | 108894,4 | 104380,7 | 117560,0 | 117560,0 | 117560,0 | 117560,0 | 117560,0 | 117560,0 |
| Организация уличного освещения дорог, мостов, парков, скверов | УЖКХиТ | 037 | 0409 | 03 4 01 21110 | 22486,5 | 26492,5 | 26486,5 | 26486,5 | 26486,5 | 26486,5 | 26486,5 | 26486,5 |
| Организация работ по текущему содержанию автомобильных дорог | УЖКХиТ | 037 | 0409 | 03 4 01 21120 | 30273,0 | 41757,2 | 40820,4 | 40820,4 | 40820,4 | 40820,4 | 40820,4 | 40820,4 |
|  | Организация работ по благоустройству территории города и текущему содержанию зеленых насаждений | УЖКХиТ | 037 | 0503 | 03 4 01 21130 | 29025,0 | 29000,0 | 29000,0 | 29000,0 | 29000,0 | 29000,0 | 29000,0 | 29000,0 |
|  | Организация работ по текущему содержанию мест захоронения | УЖКХиТ | 037 | 0503 | 03 4 01 21140 | 23600,0 | 3600,0 | 3600,0 | 3600,0 | 3600,0 | 3600,0 | 3600,0 | 3600,0 |
|  | Возмещение затрат специализированной службе по вопросам похоронного дела в городе Бузулуке | УЖКХиТ | 037 | 0503 | 03 4 01 21150 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
|  | Возмещение затрат по захоронению безродных, невостребованных и неопознанных умерших, почетных граждан и транспортировке умерших, личность которых не установлена, специализированной службе по вопросам похоронного дела в городе Бузулуке | УЖКХиТ | 037 | 0503 | 03 4 01 21180 | 331,0 | 331,0 | 331,0 | 331,0 | 331,0 | 331,0 | 331,0 | 331,0 |
| Мероприятия по организации обустройства мест массового отдыха населения | УЖКХиТ | 037 | 0503 | 03 4 01 21160 | 2678,9 | 2700,0 | 2700,0 | 2700,0 | 2700,0 | 2700,0 | 2700,0 | 2700,0 |
|  | Приобретение коммунальной техники для комплексного благоустройства города | УЖКХиТ | 037 | 0503 | 03 4 01 24170 | 0,0 | 0,0 | 14122,1 | 14122,1 | 14122,1 | 14122,1 | 14122,1 | 14122,1 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий в рамках проекта «Народный бюджет» | УЖКХиТ | 037 | 0503 | 03 4 02 00000 | 2000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 |
| Установка универсального спортивно-игрового комплекса. | УЖКХиТ | 037 | 0503 | 03 4 02 24445 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Установка детской спортивной площадки. | УЖКХиТ | 037 | 0503 | 03 4 02 24446 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Реализация мероприятий в рамках проекта «Народный бюджет» | УЖКХиТ | 037 |  | 03 4 02 24440 | 0,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Организация пассажирских перевозок на территории города Бузулука» | УЖКХиТ | 037 | 0408 | 03 4 03 00000 | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Актуализация комплексной схемы организации дорожного движения на территории города Бузулука | УЖКХиТ | 037 | 0408 | 03 4 03 24110 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Организация работ по разработке и (или) или актуализации проектов оптимизации маршрутной сети города Бузулука | УЖКХиТ | 037 | 0408 | 03 4 03 24120 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  | Организация пассажирских перевозок на территории города Бузулука | УЖКХиТ | 037 | 0408 | 03 4 03 24150 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Организация обеспечения жителей города услугами бытового обслуживания по утвержденным тарифам» | УЖКХиТ | 037 | 0408 | 03 4 04 00000 | 3600,0 | 3600,0 | 3600,0 | 3600,0 | 3600,0 | 3600,0 | 3600,0 | 3600,0 |
| Возмещение недополученных доходов от предоставления бытовых услуг - услуг бань населению по утвержденным тарифам | УЖКХиТ | 037 | 0408 | 03 4 04 24130 | 3600,0 | 3600,0 | 3600,0 | 3600,0 | 3600,0 | 3600,0 | 3600,0 | 3600,0 |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий  «Организация управления в сфере жилищно- коммунального хозяйства и благоустройства города» | УЖКХиТ | 037 | 0408 | 03 4 05 00000 | 11571,3 | 11571,3 | 11571,3 | 11571,3 | 11571,3 | 11571,3 | 11571,3 | 11571,3 |
| Центральный аппарат | УЖКХиТ | 037 |  | 03 4 05 10020 | 11571,3 | 11571,3 | 11571,3 | 11571,3 | 11571,3 | 11571,3 | 11571,3 | 11571,3 |
| 6. | Комплекс процессных мероприятий «Организация работ по разработке комплексных схем (проектов) организации дорожного движения, паспортизации, категорированию автомобильных дорог на территории города Бузулука» | УЖКХиТ | 037 | 0409 | 03 4 06 00000 | 100,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
|  | Организация работ по разработке комплексных схем (проектов) организации дорожного движения, паспортизации, категорированию автомобильных дорог на территории города Бузулука | УЖКХиТ | 037 | 0409 | 03 4 06 21270 | 100,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |

Приложение № 4  
к муниципальной программе «Комплексное благоустройство территории и создание комфортных условий для проживания населения города Бузулука»  
от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ресурсное обеспечение  
реализации муниципальной программы с разбивкой по источникам финансирования

(тыс. рублей)

| №  п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории и создание комфортных условий для проживания населения города Бузулука» | всего, в том числе: | 126465,72000 | 123152,01000 | 136331,31000 | 136331,31000 | 136331,31000 | 136331,31000 | 136331,31000 | 136331,31000 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Организация комплексного благоустройства города» | всего, в том числе: | 108894,42000 | 104380,71000 | 117560,01000 | 117560,01000 | 117560,01000 | 117560,01000 | 117560,01000 | 117560,01000 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий в рамках проекта «Народный бюджет» | всего, в том числе: | 2000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Организация пассажирских перевозок на территории города Бузулука» | всего, в том числе: | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий «Организация обеспечения жителей города услугами бытового обслуживания по утвержденным тарифам» | всего, в том числе: | 3600,0 | 3600,0 | 3600,0 | 3600,0 | 3600,0 | 3600,0 | 3600,0 | 3600,0 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Комплекс процессных мероприятий «Организация управления в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города» | всего, в том числе: | 11571,3 | 11571,3 | 11571,3 | 11571,3 | 11571,3 | 11571,3 | 11571,3 | 11571,3 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Комплекс процессных мероприятий «Организация работ по разработке комплексных схем (проектов) организации дорожного движения, паспортизации, категорированию автомобильных дорог на территории города Бузулука» | всего, в том числе: | 100,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |