**Отчет о реализации проекта «Народный бюджет» в городе Бузулуке**

**за 3 квартал 2021 года.**

В третьем квартале 2021 года завершена реализация Проекта «Народный бюджет – 2021».

В 3 микрорайоне в районе домов № 7 и № 7А установлена спортивно-оздоровительная площадка с зоной тренажеров и воркаута, проведен ремонт дороги по адресу ул. Радужная, от д.1 до д.47.

В соответствии с порядком, утвержденным постановлением администрации города от 18.04.2016 № 869-п «Об утверждении Положения о проекте «Народный бюджет» в городе Бузулуке» года в период с 19.07.2021 по 06.08.2021 года был объявлен сбор заявок для участия в проекте «Народный бюджет - 2022», 22 инициативные группы подали заявки на участие в проекте.

Проведено три заседания комиссии по проведению конкурсного отбора заявок на участие в Проекте.

Финансовым управлением подготовлен и размещен на официальном сайте администрации города Сводный перечень заявок, принимаемых к реализации за счет средств бюджета города Бузулука в рамках проекта «Народный бюджет» на 2022 год.

В 2022 году будут проведены работы по:

|  |
| --- |
| - установке универсальной спортивно – игровой площадки по адресу: ул. Тюменская; |
| - асфальтировке парковки по адресу 3 микрорайон дом 23;  - устройство металлического ограждения и асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров на придомовой территории по адресу улица 2 микрорайон дом 33 |
|  |

Объем расходов на реализацию проекта запланирован в сумме 3000,0 тыс. рублей.