ОТЧЕТ

о реализации заявок в рамках проекта «Народный бюджет»

за 2018 год

(указывается отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы города Бузулука, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, непрограммного направления, в рамках которых осуществлялась реализация заявки  (далее – мероприятие) | Действия по реализации мероприятия | Результат реализации мероприятия | | | | Финансовое обеспечение мероприятия,  тыс. рублей | |
| Наименование | Ед. изм. | Значение | | План | Факт |
| Прогнозное | Фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории и создание комфортных условий для проживания населения города Бузулука» Подпрограмма «Комплексное благоустройство территории города Бузулука»  Основное мероприятие «Организация комплексного благоустройства города»  Мероприятие «Приобретение и установка детских игровых площадок в рамках проекта «Народный бюджет» | Установка детских игровых площадок | Детская площадка | шт. | 2 | 2 | 1035,7 | 1034,1 |
|  | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры в городе Бузулуке» Подпрограмма «Строительство объектов социально-бытового значения в городе Бузулуке» Основное мероприятие «Строительство объектов социально-бытового значения» Мероприятие «Строительство спортивной площадки в рамках проекта «Народный бюджет» | Строительство спортивной площадки | Спортивная площадка | шт. | 1 | 1 | 823,1 | 823,1 |
|  | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры в городе Бузулуке» Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог в городе Бузулуке» Основное мероприятие «Развитие сети автодорог в городе Бузулуке» мероприятие «Благоустройство дворовой территории (асфальтирование дороги) в рамках проекта «Народный бюджет» | Благоустройст-во дворовой территории (асфальтиро-вание дороги) | Асфальтиро-вание дороги | м2 | 428 | 481,1 | 199,5 | 198,5 |